Obrazloženje prijedloga Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2025. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim su Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planiraju rashodi i izdaci za izvršenje Programa u iznosu 3.051.000,00 €, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 10.000,00 |  |  |
| 1.1. Oprema | 10.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 10.000,00 €, a odnosi se na uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca,

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova radova na nastavku projekta uređenja i opremanja dječjih igrališta antitraumatskim podlogama, zaštitnim ogradama i dodatnim igračkama.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA | 83.000,00 | 150.000,00 | 175.000,00 |
| 2.1. Glavni gradski trg | 40.000,00 |  |  |
| 2.1.1. Glavni projekt | 20.000,00 |  |  |
| 2.1.2. Otkup zemljišta | 20.000,00 |  |  |
| 2.2. Park iza FINA-e u Ivancu | 13.000,00 |  |  |
| 2.2.1. Građenje i opremanje | 13.000,00 |  |  |
| 2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera | 30.000,00 |  |  |
| 2.3.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 83.000,00 €, a odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije za glavni gradski trg, uređenje parka iza FINA-e  te izradu projektne dokumentacije za gradsku šumu Ivanečka jezera.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka započetih aktivnosti i početka uređenja glavnog gradskog trga te nastavka uređenja javnih površina.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA | 170.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 128.000,00 |  |  |
| 3.1.1. Gradnja (zid+kolumbarij) | 100.000,0 |  |  |
| 3.1.2. Otkup zemljišta | 20.000,00 |  |  |
| 3.1.3. Nadzor | 8.000,00 |  |  |
| 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec | 30.000,00 |  |  |
| 3.2.1. Gradnja | 20.000,00 |  |  |
| 3.2.2. Projektna dokumentacija | 10.000,00 |  |  |
| 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 12.000,00 |  |  |
| 3.3.1. Gradnja | 12.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 170.000,00 €, a odnosi se na troškove aktivnosti na proširenju groblja i dovršetku reprezentativnog zida na groblju u Ivancu, te na uređenje groblja Margečan, Radovan i Prigorec.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova građevinskih radova i uređenja groblja,  aktivnostima na uređenju nove plohe za ukop na groblju Ivanec, te manjih zahvata na uređenju ostalih groblja, te početku radova na proširenju groblja Margečan.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. TRŽNICA | 290.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 4.1. Tržnica u Ivancu | 290.000,00 |  |  |
| 4.1.1. Gradnja | 278.000,00 |  |  |
| 4.1.2. Nadzor | 12.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 290.000,00 €, a odnosi se na troškove gradnje i uređenja tržnice u Ivancu.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova dodatnih ulaganja u opremu i objekte za poslovanje tržnice.

Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet

Cilj projekta je je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom se može osigurati pokrivanje brzim širokopojasnim pristupom na području Grada Ivanca u onim zonama za koje ne postoji interes operatera, zbog velikih početnih ulaganja, a sa relativnom manjim brojem potencijalnih korisnika, i dio je digitalne tranzicije, koja će omogućiti dostupnost širokopojasnog interneta kao ključnog pokretača gospodarstva.

Zakonska osnova

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. ŠIROKOPOJASNI INTERNET | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| 5.1. Sufinanciranje troškova priključenja | 200.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 200.000,00 €, a odnosi se na sufinanciranje troškova priključenja na širokopojasni Internet.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka sufinanciranja priključenja na širokopojasni Internet.

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA | 1.416.000,00 | 1.142.000,00 | 1.900.000,00 |
| 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 30.000,00 |  |  |
| 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u (Bedenec) | 25.000,00 |  |  |
| 1.1.2. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 1.2. Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Osečka | 175.000,00 |  |  |
| 1.2.1. Geodetski elaborat – parcelacija | 20.000,00 |  |  |
| 1.2.2. Nadzor | 5.000,00 |  |  |
| 1.2.3. Gradnja | 150.000,00 |  |  |
| 1.3. Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama | 427.000,00 |  |  |
| 1.2.1. Projektna dokumentacija (Ivanec Mihanovićeva ) | 20.000,00 |  |  |
| 1.2.2. Gradnja (Ivanuševec + Radnička Radovan + Škriljevec+Prigorec) | 375.000,00 |  |  |
| 1.2.3. Nadzor | 25.000,00 |  |  |
| 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 7.000,00 |  |  |
| 1.4. Autobusna stajališta | 104.000,00 |  |  |
| 1.4.1. Gradnja | 90.000,00 |  |  |
| 1.4.2. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 1.4.3. Nadzor | 5.000,00 |  |  |
| 1.4.4. Otkup zemljišta | 3.000,00 |  |  |
| 1.4.5. Geodetski elaborat - parcelacija | 1.000,00 |  |  |
| 1.5. Evidencija i upis komunalne infrastrukture | 13.000,00 |  |  |
| 1.5.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat | 8.000,00 |  |  |
| 1.5.2. Komunalna infrastruktura - geodetski elaborat | 5.000,00 |  |  |
| 1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 182.000,00 |  |  |
| 1.6.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 |  |  |
| 1.6.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 2.000,00 |  |  |
| 1.6.3. Otkup zemljišta | 100.000,00 |  |  |
| 1.6.4. Pripremni radovi | 50.000,00 |  |  |
| 1.7. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju | 70.000,00 |  |  |
| 1.7.1. Gradnja | 68.000,00 |  |  |
| 1.7.2. Nadzor | 2.000,00 |  |  |
| 1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | 60.000,00 |  |  |
| 1.8.1. Otkup zemljišta | 10.000,00 |  |  |
| 1.8.2. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec | 40.000,00 |  |  |
| 1.8.3. Projektna dokumentacija | 10.000,00 |  |  |
| 1.9. Produžetak ulice M. Hrga | 24.000,00 |  |  |
| 1.9.1. Otkup zemljišta | 5.000,00 |  |  |
| 1.9.2. Pripremni radovi 50 m' | 5.000,00 |  |  |
| 1.9.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 6.000,00 |  |  |
| 1.9.4. Naknada štete | 8.000,00 |  |  |
| 1.10. Produžetak Kolodvorske ulice | 36.000,00 |  |  |
| 1.10.1. Otkup zemljišta | 20.000,00 |  |  |
| 1.10.2. Geodetski projekt - parcelacija | 6.000,00 |  |  |
| 1.10.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 10.000,00 |  |  |
| 1.11. Most u Ulici braće Radić u Ivancu | 120.000,00 |  |  |
| 1.11.1. Gradnja | 115.000,00 |  |  |
| 1.11.2. Nadzor | 5.000,00 |  |  |
| 1.12. Spoj ulica A. G. Matoša i Kozjak | 4.000,00 |  |  |
| 1.12.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt | 4.000,00 |  |  |
| 1.13. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) | 33.000,00 |  |  |
| 1.12.1. Projektna dokumentacija – Glavni projekt | 15.000,00 |  |  |
| 1.12.2. Geodetski projekt - parcelacija | 3.000,00 |  |  |
| 1.12.3. Otkup zemljišta | 15.000,00 |  |  |
| 1.14. Izgradnja parkirališta u ul. Lj. Gaja u Ivancu | 77.000,00 |  |  |
| 1.13.1. Gradnja | 65.000,00 |  |  |
| 1.13.2. Nadzor | 5.000,00 |  |  |
| 1.13.3. Projektna dokumentacija | 7.000,00 |  |  |
| 1.15. Uređenje ul. Lj. Gaja | 40.000,00 |  |  |
| 1.15.2. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2) | 18.000,00 |  |  |
| 1.15.4. Pripremni radovi | 22.000,00 |  |  |
| 1.16. Uređenje ul. braće Radić | 5.000,00 |  |  |
| 1.15.2. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 1.17. Prometna infrastruktura nove stambene zone (ul. D. Domjanića – Jezerski put) | 16.000,00 |  |  |
| 1.17.2. Projektna dokumentacija – idejni projekt | 8.000,00 |  |  |
| 1.17.2. Geodetski projekt - parcelacija | 8.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 1.416.000,00 €, a obuhvaćeni su projekti koji su započeti 2024. godine, koji nisu realizirani tijekom godine, te oni koji su nastavak višegodišnjih projekata kao i novozapočeti projekti.

Programom su planirana sredstva za sufinanciranje uređenja lokalnih cesta u ingerenciji  ŽUC-a,  nastavak sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama, izgradnja autobusnih stajališta.

Programom su planirana sredstva za dovršetak projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu zone Gmajna u Ivancu, kao i troškovi evidentiranja i upisa komunalne infrastrukture, gradnje mosta na potoku Bistrica u ulici braće Radića te nastavak aktivnosti na uređenju infrastrukture u Industrijskoj zoni Ivanec.

Planiraju se i sredstva za izgradnju priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju, a koji projekt ovisi o realizaciji budućeg trgovačko-poslovnog centra za koji je ishođena lokacijska dozvola.

Programom se planiraju sredstva za dovršetak projektne dokumentaciju, geodetski elaborat te otkup zemljišta za nerazvrstanu cestu koja će povezivati državnu cestu D35 sa naseljem Punikve. Isto tako se planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije za prometnice do nove stambene zone u ul. D. Domjanića (južno od tenis terena, do ulice Jezerski put).

Planiraju se i sredstva za uređenje parkirališta u ul. Lj. Gaja kod Srednje škole Ivanec te uređenje odvojka ul. Lj. Gaja (u bivšoj Zoni C3), te most preko potoka Bistrica, kao i projektna dokumentacija za uređenje ul. braće Radića, čime se stvaraju uvjeti za izgradnju sve planirane infrastrukture u ovom dijelu Ivanca. Za dovršetak planiranih radova i aktiviranje neizgrađenog građevinskog područja u ul. M. Hrga i Kolodvorskoj ulici, planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije

Projekcija za 2026. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- nastavku programa podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje je u prethodnom razdoblju izrađena projektna dokumentacija

- građenje prometne i druge infrastrukture u ulicama M. Culeja i Vrtnoj ulici (zona Gmajna), te poboljšanje prometnica u kontaktnoj zoni glavnog gradskog trga kao preduvjet realizacije projekta uređenja

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju prometnica, prema višegodišnjem programu rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta, usklađenim sa Strategijom modernizacije nerazvrstanih cesta

- nastavku sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za prometnice i druge komunalne infrastrukture u aktiviranim zonama intenzivne izgradnje, te evidentiranje komunalne infrastrukture sukladno zakonskoj obvezi..

Projekcija za 2027. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- nastavku programa podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica, sa naglaskom na izgradnji nogostupa na županijskim i lokalnim cestama,

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje će se u prethodnom razdoblju izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija,

- aktivnosti na dovršetku komunalne i prometne infrastrukture u ul. Lj. Gaja u Ivancu, te dovršetak građenja prometne i druge infrastrukture u ulicama M. Culeja i Vrtnoj ulici i pripadajućih odvojaka, odnosno budućim ulicama (zona Gmajna)

Kapitalni projekt: Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Cilj projekta je modernizacijom nerazvrstanih cesta podići prometne standarde i sigurnost u svim naseljima, proširiti prometnu mrežu, te dugoročno smanjiti troškove održavanja.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 646.000,00 | 920.000,00 | 619.000,00 |
| 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 408.000,00 |  |  |
| MO Lančić-Knapić | 120.000,00 |  |  |
| MO Lukavec | 43.000,00 |  |  |
| MO Vuglovec | 6.000,00 |  |  |
| MO Horvatsko | 26.000,00 |  |  |
| MO Salinovec | 65.000,00 |  |  |
| MO Stažnjevec | 7.000,00 |  |  |
| MO Lovrečan | 10.000,00 |  |  |
| MO Ivanečka Željeznica | 76.000,00 |  |  |
| MO Jerovec Donji | 9.000,00 |  |  |
| MO Ribić Breg | 17.000,00 |  |  |
| MO Seljanec | 9.000,00 |  |  |
| MO Margečan | 15.000,00 |  |  |
| 2.1.10. Nadzor | 4.000,00 |  |  |
| 2.1.11. Troškovnici | 1.000,00 |  |  |
| 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 238.000,00 |  |  |
| 2.2.1. Gradnja (MO Bedenec, Škriljevec, Salinovec, Vitešinec, Ivanec – A. Mihanovića/Knapić) | 235.000,00 |  |  |
| 2.2.2. Nadzor | 3.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 646.000,00 €, a obuhvaćena je modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca, i poslovi nadzora nad gradnjom istih, prema višegodišnjem Programu modernizacije nerazvrstanih cesta.  S obzirom da su u studenome mjesecu 2021. godine započeli radovi na projektu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec, odgođeni su prethodno planirani pojedini zahvati na gradskim ulicama i u pojedinim naseljima predviđeni dosadašnjim Programom modernizacije nerazvrstanih cesta, te će se početak radova na cestama predviđenih za modernizaciju prilagođavati dinamici izvođenja radova na aglomeraciji i uređenju druge infrastrukture.

Programom se planiraju i sredstva za asfaltiranje najkritičnijih dionica nerazvrstanih cesta, koja zbog znatnih oštećenja tijekom proteklih godina uslijed obilnih kiša zahtijevaju hitnu i kvalitetnu sanaciju, kako bi se umanjili znatni troškovi stalnih sanacija makadama nakon jačih oborina.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova modernizacije (asfaltiranja) nerazvrstanih cesta, procjenama troškova obnove asfaltnog kolnika i nogostupa u ulicama u Ivancu, kao i dovršetku uređenja prometnica za koje su aktivnosti već pokrenute, kao i projektne dokumentacije i građenje novih prometnica planiranih gradskim razvojnim projektima.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1. Produžetak javne rasvjete u ul. A. Cesarca u Ivancu | 27.000,00 |  |  |
| 1.1. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 1.2. Gradnja | 20.000,00 |  |  |
| 1.3. Nadzor | 2.000,00 |  |  |
| 2. Produžetak javne rasvjete uz ŽC 2084 (Kaniža-Kuljevčica) | 27.000,00 |  |  |
| 2.1. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 2.2. Gradnja | 20.000,00 |  |  |
| 2.3. Nadzor | 2.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 54.000,00 €, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projektne dokumentacije, gradnju i nadzor za javnu rasvjetu u ulici A. Cesarca u Ivancu i produžetak javne rasvjete uz županijsku cestu ŽC 2084 Kaniža-Kuljevčica.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova gradnje javne rasvjete u novoj stambenoj zoni Gmajna u Ivancu, te manjim zahvatima na području Grada Ivanca.

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o gospodarenju otpadu (NN 84/21),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 92.000,00 | 125.000,00 | 50.000,00 |
| 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 62.000,00 |  |  |
| 1.1.Sanacija i nadzor | 12.000,00 |  |  |
| 1.2. Sanacija – gradnja i projektna dokumentacija – kapitalna donacija | 50.000,00 |  |  |
| 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 30.000,00 |  |  |
| 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 30.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 92.000,00 €, a odnosi se na procijenjene troškove monitoringa na odlagalištu u 2025. godini, troškovima izrade projektne dokumentacije i radova na konačnoj sanaciji i zatvaranju odlagališta u Jerovcu, te nastavku aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova monitoringa i radova na zatvaranju odlagališta, te građenju objekata i nabave opreme za gospodarenje otpadom i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je smanjiti štete i opasnosti od štetnog djelovanja oborinskih voda na infrastrukturu kao i nekretnina, kroz građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, te odvodnju kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje.

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN  153/09, 66/19, 84/21)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,, 120/16, 127/17, 66/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2025. | Projekcija 2026.g. | Projekcija 2027.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA | 90.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1. Oborinska odvodnja | 90.000,00 |  |  |
| 1.1. Gradnja | 45.000,00 |  |  |
| 1.2. Uređenje Vinskog potoka | 35.000,00 |  |  |
| 1.3. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 1.4. Nadzor | 2.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 90.000,000 €, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projekte dokumentacije i uređenja oborinske odvodnje, te drugih zahvata na vodotocima u suradnji sa Hrvatskim vodama (uređenje Vinskog potoka u Stažnjevcu).

Projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka uređenja oborinske odvodnje, gradnjom objekata za prihvat i odvodnju oborinskih voda.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu iznosi 3.051.000,00 €, a odnosi se na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu predviđene projektne dokumentacije.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu temelje se na procjeni troškova planiranih ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje se provode kroz višegodišnje projekte ili započinjanja novih projekata.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša