Obrazloženje nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa umanjuju za iznos od 1.014.000,00 eura i iznose 1.904.000,00 eura, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.1. Stavka uređenja glavnog gradskog trga umanjuje se na iznos realiziranih troškova izrade projektne dokumentacije započete u prethodnom razdoblju

2.2. Stavka uređenja parka iza FINA-e u Ivancu umanjuje se na iznos izrade minimalne tehničke dokumentacije prema zaključenom ugovoru, dok se privremeno odustaje od radova koji se planiraju u narednoj godini.

2.3. Stavka zelene urbane obnove umanjuje se na iznos zaključenog ugovora.

2.4. Privremeno se odustaje od stavke izrade projektne dokumentacije za gradsku šumu Ivanečka jezera, koja će se planirati u narednoj godini, zajedno sa usklađenjem s obuhvatom iz projekta trim staza koji je pred dovršenjem.

2.5. Zbog potrebe dovršetka uređenja javne slavine na trgu u Margečanu planiraju se sredstva za izvedbu slavine sa potrebnim elementima.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – stavka se umanjuje na iznos procijenjenih troškova dovršetka projektne dokumentacije i otkupa zemljišta za buduća proširenja.

3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec – stavka se umanjuje na iznos predvidivih troškova manjih zahvata na grobljima te troškova izrade projektne dokumentacije za analizu proširenja groblja Margečan.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

4.1 Stavka se umanjuje samo na iznos troškova izrade projektne dokumentacije prema zaključenom ugovoru.

Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet

Cilj projekta je je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom se može osigurati pokrivanje brzim širokopojasnim pristupom na području Grada Ivanca u onim zonama za koje ne postoji interes operatera, zbog velikih početnih ulaganja, a sa relativnom manjim brojem potencijalnih korisnika, i dio je digitalne tranzicije, koja će omogućiti dostupnost širokopojasnog interneta kao ključnog pokretača gospodarstva.

Zakonska osnova

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

5.1. Stavka se briše jer je programom razvoja širokopojasnog interneta definiran drugačiji model potpore razvoju interneta, odnosno troškove izrade projektne dokumentacije snosi operater.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

  - Uređenje lokalnih cesta – stavka se umanjuje na iznos planiranih radova i troškova stručnog nadzora na proširenju lokalne ceste u naselju Osečka u ovoj godini (koja je odlukom ministra postala nerazvrstana cesta), dok se briše stavka planirane donacije ŽUC-u za radove u Bedencu s obzirom da isti nisu ni započeti.

  - Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste - stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova dovršetka izrade projektne dokumentacije te troškove sanacije klizišta za koje su zaključeni ugovori.

  - Stavka uređenja ulice I. Gundulića umanjuje se na troškove uređenja ulice i nadzora prema zaključenim ugovorima i procjeni stvarnih troškova.

  - Stavka autobusnih stajališta umanjuje se na iznos procijenjenih troškova koji se planiraju izvesti do kraja godine.

  - Troškovi evidencije i upisa komunalne infrastrukture umanjuju se na visinu zaključenih ugovora za geodetske elaborate potrebnih za evidentiranje i upisa komunalne infrastrukture u zemljišnim knjigama kao javno dobro – komunalna infrastruktura, sukladno zakonskoj obvezi.

  - Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu umanjuje se na iznos procijenjenih troškova potrebnih za dovršetak projektne dokumentacije, troškova otkupa zemljišta i pripremnih radova.

  - Stavka izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju briše se jer se ove godine neće realizirati projekt priključka na državnu cestu, s obzirom da je vezan uz uređenje priključka planiranog trgovačkog centra, čije je izvođenje planirano naredne godine.

1.8. Stavka prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec umanjuje se na iznos procijenih troškova kapitalne donacije, te na troškove otkupa zemljišta,  izrade projektne dokumentacije i elaborata zaštite okoliša.

1.10. Stavka mosta u Ulici braće Radić u Ivancu umanjuje se na iznos troškova izrade projektne dokumentacije, izrade parcelacijskog elaborata te troškove otkupa zemljišta.

1.11. Stavka prometne infrastrukture planiranog sportskog centra Ivanec umanjuje se na iznos troškova izrade projektne dokumentacije sukladno zaključenom ugovoru.

1.12. Stavka nerazvrstane ceste DC-35 (Punikve) umanjuje se samo na iznos troškova izrade projektne dokumentacije i elaborata zaštite okoliša.

1.13. Stavka rekonstrukcije parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu povećava se na iznos zaključenih ugovora.

1.14. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu – stavka se povećava na iznos realiziranih troškova.

1.18. Zbog ukazane potrebe hitnog uređenja zone uz željeznički kolodvor u Ivancu, planira se izrada projektne dokumentacije za produžetak Kolodvorske ulica.

1.19. Uvodi se nova stavka - proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Stjepana Vukovića na LC 25170 – ul. Žrtava hrvatskih domovinskoj ratova, kako bi se povećala sigurnost na problematičnom raskrižju.

1.20. Uvodi se nova stavka - proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Kozjak na ŽC 2085 – ul. R. Rajtera, kako bi se povećala sigurnost na problematičnom raskrižju.

1.21. Produžetak odvojka Varaždinske ulice – zbog problema otežanog pristupa postojećih objekata u ul. I. G. Kovačića (zaobilaznica) na cestu, nastalih izgradnjom kružnog toka na raskrižju ul. I. G. Kovačića i ulice I. Gundulića, nužno je planirati projektnu dokumentaciju za produžetak odvojka Varaždinske ulice i početak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

2. Modernizacija nerazvrstanih cesta: stavka se korigira na iznos do sada realiziranih i procijenjenih troškova planiranih zahvata.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Stavka produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec umanjuje se samo na troškove izrade projektne dokumentacije s kojom je trebalo čekati zbog provedbe projekta modernizacije javne rasvjete i usvojenih tipova svjetiljki, a čija je realizacija počela u rujnu ove godine, dok će se radovi planirati naredne godine.

- Stavka javne rasvjete u ulici I. Gundulića u Ivancu smanjuje se na iznos prema zaključenim ugovorima.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN. 84/21)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1. Odlagalište komunalnog otpada „Jerovec“ – stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova monitoringa do kraja godine.

2. Objekti za gospodarenje otpadom – recikažno dvorište građevinskog otpada – stavka se umanjuje na vrijednost troškova geodetskog parcelacijskog elaborata.

- OBORINSKA ODVODNJA

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je zaštita okoliša i nekretnina od štetnog utjecaja voda, naročito od poplava, a podrazumijeva građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova uređenja oborinske odvodnje i izrade projektne dokumentacije, nužnih su za zaštitu nerazvrstanih cesta i nekretnina u neposrednoj blizini vodotoka planiranih isključivo iz ingerencije Grada Ivanca.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu smanjuje se na iznos od 1.904.000,00 eura, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša