NACRT

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:   363-01/24-01/86

URBROJ: 2186-12-03/23-24-1

Ivanec,   studeni 2024.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), Gradsko vijeće Ivanec na   . sjednici održanoj    . 2024. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu mijenja se Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 112/23, 45/24) na način da glasi:

UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina,

- prometnica i prometnih površina,

- javne rasvjete,

- groblja,

- gospodarenja komunalnim otpadom,

- oborinska odvodnja.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

| Vrsta prihoda | Plan za 2024. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prihod od komunalne naknade | 195.168,92 € | 0,00 € | 195.168,92 € |
| - Prihod od komunalnog doprinosa | 343.096,44 € | -120.500,00 € | 222.596,44 € |
| - Prihod od vodnog doprinosa | 2.500,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € |
| - Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| - Prihod od naknade za dodjelu grobnih mjesta | 57.326,93 € | 0,00 € | 57.326,93 € |
| - Pomoći iz drugih proračuna | 96.100,00 € | +10.000,00 € | 106.100,00 € |
| - Prihodi od pomoći EU projekti | 94.000,00 € | -86.000,00 € | 8.000,00 € |
| - Sufinanciranje građana | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje | 184.400,00 € | -61.000,00 € | 123.400,00 € |
| - Prihodi od poreza | 1.942.407,71 € | -736.500,00 € | 1.185.907,71 € |

Sredstva za financiranje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. rasporediti će se za financiranje građenja objekata i uređaja po djelatnostima:

- javne površine

- prometnice i prometne površine

- javna rasvjeta

- groblja,

- gospodarenja komunalnim otpadom

- oborinska odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena građenja tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

  - U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi,  javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, groblje, tržnica i drugi slični objekti i uređaji), a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Ekonomska klasifikacija | Plan za 2024. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  |  | 562.000,00 | -447.000,00 | 115.000,00 |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca |  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.1. Oprema | 4227 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  |  | 103.000,00 | -84.000,00 | 19.000,00 |
| toč. 2. | 2.1. Glavni gradski trg |  | 24.000,00 | -23.000,00 | 1.000,00 |
|  | 2.1.1. Glavni projekt | 4214 | 15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 |
|  | 2.1.2. Idejni projekt | 4214 | 8.500,00 | -7.500,00 | 1.000,00 |
| toč. 2. | 2.2. Park iza FINA-e u Ivancu |  | 13.000,00 | -8.000,00 | 5.000,00 |
|  | 2.2.1. Građenje i opremanje | 4511 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
|  | 2.2.2. Projektna dokumentacija | 4264 | 3.000,00 | +2.000,00 | 5.000,00 |
| toč. 2. | 2.3. Zelena urbana obnova |  | 34.000,00 | -26.000,00 | 8.000,00 |
|  | 2.3.1. Projektna dokumentacija | 4264 | 34.000,00 | -26.000,00 | 8.000,00 |
| toč. 2. | 2.4. Gradska šuma Ivanečka jezera |  | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
|  | 2.4.1. Projektna dokumentacija | 4264 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.5. Trg u Margečanu |  | 2.000,00 | +3.000,00 | 5.000,00 |
|  | 2.5.1. Priključak na vodovodnu mrežu | 4511 | 2.000,00 | +3.000,00 | 5.000,00 |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  |  | 144.000,00 | -75.000,00 | 69.000,00 |
| toč. 1. | 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec |  | 107.000,00 | -60.000,00 | 47.000,00 |
|  | 3.1.1. Gradnja (zid) | 4214 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
|  | 3.1.2. Projektna dokumentacija | 4214 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
|  | 3.1.3. Otkup zemljišta | 4111 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 3.1.4. Gradnja – staza | 4214 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| toč. 1. | 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec |  | 25.000,00 | -15.000,00 | 10.000,00 |
|  | 3.2.1. Gradnja | 4214 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 |
|  | 3.2.2. Projektna dokumentacija (Margečan analiza proširenja) | 4214 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri |  | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
|  | 3.3.1. Gradnja | 4511 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4. GRADSKA TRŽNICA U IVANCU |  |  | 300.000,00 | -278.000,00 | 22.000,00 |
| toč. 2. | 4.1. Tržnica u Ivancu |  | 300.000,00 | -278.000,00 | 22.000,00 |
|  | 4.1.1. Projektna dokumentacija | 4212 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
|  | 4.1.2. Gradnja | 4212 | 273.000,00 | -273.000,00 | 0,00 |
|  | 4.1.3. Nadzor | 4212 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 5. ŠIROKOPOJASNI INTERNET |  |  | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 5.1. Projektna dokumentacija - studija | 4264 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. 2.000,00 € komunalni doprinos, 3.000,00 € naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - Točka 2.3. 8.000,00 € kapitalna pomoć (EU) - Točka 3.1. 35.326,93 € naknada za dodjelu grobnog mjesta, 11.673,07 € iz prihoda od poreza - Točka 3.2. 10.000,00 € naknada za dodjelu grobnog mjesta - Točka 3.3. 12.000,00 € naknada za dodjelu grobnog mjesta - Točka 4. 22.000,00 € prihodi od poreza - Ostale točke programa – prihodi od poreza 11.000,00 € |  |  |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

  - Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Ekonomska klasifikacija | Plan za 2024. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE |  |  | 2.146.000,00 | -521.000,00 | 1.625.000,00 |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  |  | 1.696.000,00 | -405.000,00 | 1.291.000,00 |
| toč. 2. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta |  | 190.000,00 | -34.000,00 | 156.000,00 |
|  | 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u (Bedenec) | 3861 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
|  | 1.1.2. Geodetski elaborat – parcelacija | 3237 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
|  | 1.1.3. Projektna dokumentacija | 3237 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|  | 1.1.4. Nadzor | 4213 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 |
|  | 1.1.5. Gradnja (Osečka) | 4213 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| toč. 2. | 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste |  | 248.000,00 | -34.000,00 | 214.000,00 |
|  | 1.2.1. Projektna dokumentacija (Prigorec, Gačice, Knapić, Škriljevec) + Margečan Cvjetna dopuna | 4213 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
|  | 1.2.2. Gradnja (Skradnjak) | 4213 | 170.000,00 | -87.000,00 | 83.000,00 |
|  | 1.2.3. Nadzor | 4213 | 5.000,00 | +10.000,00 | 15.000,00 |
|  | 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 4213 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
|  | 1.2.5. Gradnja (Margečan – Cvjetna ulica) | 4213 | 0,00 | +40.000,00 | 40.000,00 |
|  | 1.2.6. Naknada štete | 4213 | 0,00 | +3.000,00 | 3.000,00 |
| toč. 4. | 1.3. Uređenje ulice I. Gundulića u Ivancu |  | 420.000,00 | -34.000,00 | 386.000,00 |
|  | 1.3.1. Gradnja | 4511 | 415.000,00 | -35.000,00 | 380.000,00 |
|  | 1.3.2. Nadzor | 4511 | 5.000,00 | +1.000,00 | 6.000,00 |
| toč. 4. | 1.4. Autobusna stajališta |  | 49.000,00 | -17-500,00 | 31.500,00 |
|  | 1.4.1. Gradnja – (Jerovec, Škriljevec) | 4213 | 40.500,00 | -20.500,00 | 20.000,00 |
|  | 1.4.2. Projektna dokumentacija | 4213 | 4.500,00 | +500,00 | 5.000,00 |
|  | 1.4.3. Nadzor | 4213 | 1.000,00 | +500,00 | 1.500,00 |
|  | 1.4.4. Otkup zemljišta | 4111 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|  | 1.4.5. Geodetski elaborat - parcelacija | 4213 | 1.000,00 | +2.000,00 | 3.000,00 |
| toč. 6. | 1.5. Evidencija i upis komunalne infrastrukture |  | 18.000,00 | -10.000,00 | 8.000,00 |
|  | 1.5.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat | 4264 | 7.500,00 | +500,00 | 8.000,00 |
|  | 1.5.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - geodetski elaborat | 4264 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
|  | 1.5.3. Javna parkirališta – geodetski elaborat | 4264 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
|  | 1.5.4. Građevine i uređaji javne namjene – geodetski elaborat | 4264 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu |  | 231.000,00 | -106.000,00 | 125.000,00 |
|  | 1.6.1. Projektna dokumentacija | 4511 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 |
|  | 1.6.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 4511 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
|  | 1.6.3. Otkup zemljišta | 4111 | 100.000,00 | -45.000,00 | 55.000,00 |
|  | 1.6.4. Pripremni radovi | 4511 | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 |
|  | 1.6.5. Elaborat zaštite okoliša | 4264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.7. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju |  | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
|  | 1.7.1. Gradnja | 4213 | 68.000,00 | -68.000,00 | 0,00 |
|  | 1.7.2. Nadzor | 4213 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec |  | 140.000,00 | -40.000,00 | 100.000,00 |
|  | 1.8.1. Otkup zemljišta | 4111 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  | 1.8.2. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec | 3862 | 80.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
|  | 1.8.3. Projektna dokumentacija | 4511 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | 1.8.4. Elaborat zaštite okoliša | 4264 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| toč. 4. | 1.9. Produžetak ulice M. Hrga |  | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
|  | 1.9.1. Otkup zemljišta | 4111 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.9.2. Pripremni radovi 50 m' | 4511 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 1.9.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 4511 | 6.000,00 | +3.000,00 | 9.000,00 |
|  | 1.9.4. Naknada štete | 3831 | 8.000,00 | -3.000,00 | 5.000,00 |
| toč. 4. | 1.10. Most u Ulici braće Radić u Ivancu |  | 133.000,00 | -120.000,00 | 13.000,00 |
|  | 1.10.1. Gradnja | 4213 | 115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 |
|  | 1.10.2. Nadzor | 4213 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
|  | 1.10.3. Projektna dokumentacija | 4213 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | 1.10.4. Geodetski elaborat – parcelacija | 4213 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|  | 1.10.5. Otkup zemljišta | 4111 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| toč. 1. | 1.11. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec |  | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
|  | 1.11.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt | 4264 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 1.12. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) |  | 43.000,00 | -26.000,00 | 17.000,00 |
|  | 1.12.1. Projektna dokumentacija – Glavni projekt | 4213 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 |
|  | 1.12.2. Geodetski projekt - parcelacija | 4213 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
|  | 1.12.3. Otkup zemljišta | 4111 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
|  | 1.12.4. Elaborat zaštite okoliša | 4213 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | 1.12.5. Projektna dokumentacija – regulacija vodotoka uz cestu | 4213 | 0,00 | +2.000,00 | 2.000,00 |
| toč. 2. | 1.13. Rekonstrukcija parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu |  | 6.000,00 | +9.000,00 | 15.000,00 |
|  | 1.13.1. Gradnja – pripremni | 4511 | 5.000,00 | +9.000,00 | 14.000,00 |
|  | 1.13.2. Nadzor | 4511 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| toč. 4. | 1.14. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu |  | 74.000,00 | +41.000,00 | 115.000,00 |
|  | 1.14.1. Gradnja | 4511 | 70.000,00 | +41.000,00 | 111.000,00 |
|  | 1.14.2. Nadzor | 4511 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| toč. 1. | 1.15. Uređenje ul. Lj. Gaja |  | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
|  | 1.15.1. Projektna dokumentacija | 4511 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|  | 1.15.2. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2) | 4111 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|  | 1.15.3. Geodetski elaborat (C-3) | 4511 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|  | 1.15.4. Pripremni radovi | 4511 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| toč. 1. | 1.16. Pješačka staza uz ŽC 2105 (Salinovec – DC-35) |  | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|  | 1.16.1. Projektna dokumentacija | 4214 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| toč. 2. | 1.17. Uređenje prometa u zoni OŠ Ivanec |  | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|  | 1.17.1. Projektna dokumentacija – prometni elaborat | 4264 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| toč. 1. | 1.18. Kolodvorska ulica |  | 0,00 | +10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 1.18.1. Produžetak Kolodvorske – projektna dokumentacija | 4213 | 0,00 | +5.000,00 | 5.000,00 |
|  | 1.18.2. Produžetak Kolodvorske – parcelacijski elaborat | 4213 |  | +5.000,00 | 5.000,00 |
| toč. 2. | 1.19. Proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Stjepana Vukovića na LC 25170 – ul. Žrtava hrvatskih domovinskoj ratova |  | 0,00 | +16.000,00 | 16.000,00 |
|  | 1.19.1. Projektna dokumentacija | 4511 | 0,00 | +2.000,00 | 2.000,00 |
|  | 1.19.2. Gradnja | 4511 | 0,00 | +14.000,00 | 14.000,00 |
| toč. 2. | 1.20. Proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Kozjak na ŽC 2085 – ul. R. Rajtera |  | 0,00 | +12.000,00 | 12.000,00 |
|  | 1.20.1. Projektna dokumentacija | 4213 | 0,00 | +2.000,00 | 2.000,00 |
|  | 1.20.2. Gradnja | 4213 | 0,00 | +10.000,00 | 10.000,00 |
| toč. 2. | 1.21. Produžetak odvojka Varaždinske ulice |  | 0,00 | +3.500,00 | 3.500,00 |
|  | 1.21.1. Projektna dokumentacija | 4511 | 0,00 | +3.500,00 | 3.500,00 |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  |  | 450.000,00 | -116.000,00 | 334.000,00 |
| toč. 2. | 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije |  | 323.000,00 | -66.000,00 | 257.000,00 |
|  | 2.1.1. MO Ivanec (J. Kraša, Kalnička, Fallerova) | 4511 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
|  | 2.1.2. MO Lančić-Knapić | 4511 | 28.000,00 | -8.000,00 | 20.000,00 |
|  | 2.1.3. MO Prigorec | 4511 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|  | 2.1.4. MO Osečka | 4511 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 |
|  | 2.1.5. MO Gečkovec | 4511 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 |
|  | 2.1.6. MO Kaniža | 4213 | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 |
|  | 2.1.7. MO Salinovec | 4213 | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 |
|  | 2.1.8. MO Lovrečan | 4511 | 65.000,00 | -10.000,00 | 55.000,00 |
|  | 2.1.9. MO Ribić Breg | 4511 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 |
|  | 2.1.10. Nadzor | 4511 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|  | 2.1.11. Troškovnici | 4511 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| toč. 2. | 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta |  | 127.000,00 | -50.000,00 | 77.000,00 |
|  | 2.2.1. Gradnja (MO Iv. Željeznica, Knapić, Bedenec, Vitešinec, Salinovec) | 4213 | 125.000,00 | -50.000,00 | 75.000,00 |
|  | 2.2.2. Nadzor | 4213 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1.1. komunalni doprinos 137.096,44 €, prihodi od poreza 18.903,56 € - Točka 1.2. pomoći iz drugih proračuna 70.000,00 €, vodni doprinos 2.500,00 €, prihodi od poreza 141.500,00 € - Točka 1.3. prihodi od poreza 386.000,00 € - Točka 1.4. komunalni doprinos 18.500,00 €, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 13.000,00 € - Točka 1.6. prihodi od poreza 125.000,00 € - Točka 2. komunalna naknada 195.168,92 €, pomoći iz drugih proračuna 35.500,00 €, prihodi od poreza 103.331,08 € - Ostale točke programa: prihodi od poreza 358.500,00 €, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 12.000,00 € |  |  |  |  |  |

- JAVNA RASVJETA

  - Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Ekonomska klasifikacija | Plan za 2024. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  | 105.000,00 | -27.000,00 | 78.000,00 |
| toč. 1. | 1. Produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec |  | 18.000,00 | -16.000,00 | 2.000,00 |
|  | 1.1. Projektna dokumentacija | 4511 | 1.500,00 | +500,00 | 2.000,00 |
|  | 1.2. Gradnja | 4511 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
|  | 1.3. Nadzor | 4511 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2. Javna rasvjeta u ulici I. Gundulića u Ivancu |  | 77.000,00 | -10.000,00 | 67.000,00 |
|  | 2.1. Gradnja | 4511 | 75.000,00 | -10.000,00 | 65.000,00 |
|  | 2.2. Nadzor | 4511 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| toč. 6. | 3. Plan rasvjete | 4511 | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 |
|  | 3.1. Projektna dokumentacija – plan rasvjete | 4511 | 10.000,00 | -1.000,00 | 9.000,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. komunalni doprinos 18.000,00 € - Točka 2. prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 50.000,00 € - Točka 3. komunalni doprinos 10.000,00 € |  |  |  |  |  |

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

  - Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Ekonomska klasifikacija | Plan za 2024. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  |  | 42.000,00 | -24.000,00 | 18.000,00 |
| toč. 1. | 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» |  | 12.000,00 | +3.000,00 | 15.000,00 |
|  | 1.1. Sanacija - monitoring | 3861 | 12.000,00 | +3.000,00 | 15.000,00 |
| toč. 1. | 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada |  | 30.000,00 | -27.000,00 | 3.000,00 |
|  | 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 3861 | 30.000,00 | -27.000,00 | 3.000,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. 600,00 € pomoći iz drugih proračuna FZOEU, 14.400,00 € iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje - Točka 2. 3.000,00 € iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje |  |  |  |  |  |

- OBORINSKA ODVODNJA

  - Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje, sa iskazanim izvorom financiranja:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Ekonomska klasifikacija | Plan za 2024. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA |  |  | 63.000,00 | +5.000,00 | 68.000,00 |
| toč. 1. | 1. Oborinska odvodnja |  | 63.000,00 | +5.000,00 | 68.000,00 |
|  | 1.1. Gradnja | 4214 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
|  | 1.2. Projektna dokumentacija | 4214 | 3.000,00 | +5.000,00 | 8.000,00 |
|  | 1.3. Nadzor | 4214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja: - 37.000,00 € komunalni doprinos, 31.000,00 € iz prihoda od pomoći – fiskalno izravnanje |  |  |  |  |  |

Ovim Programom određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), i iznose:

| namjena iz čl. 68. st. 2. | Opis namjene | Plan za 2024. | +/- | Izmjena Plana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 815.000,00 | -357.000,00 | 458.000,00 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.375.000,00 | -515.500,00 | 859.500,00 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 700.000,00 | -130.500,00 | 569.500,00 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 28.000,00 | -11.000,00 | 17.000,00 |
| SVEUKUPNO PROGRAM: |  | 2.918.000,00 € | -1.014.000,00 | 1.904.000,00 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja gradonačelnika.

  - Ove izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA IVANEC:

Ivan Sedlar