REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:   363-01/23-01/151

URBROJ: 2186-12-03/23-23-5

Ivanec,  14. prosinca  2023.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 32. sjednici održanoj    14. prosinca 2023. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu mijenja se Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (''Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 116/22, 44/23) na način da glasi:

UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- javnih površina,

- prometnica i prometnih površina,

- javne rasvjete,

- groblja,

- gospodarenja komunalnim otpadom,

- oborinska odvodnja.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

| Vrsta prihoda | Plan za 2023. | +/- | Izmjena Plana za 2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Prihod od komunalne naknade | 77.667,35 € | 0,00 € | 77.667,35 € |
| - Prihod od komunalnog doprinosa | 199.413,26 € | -62.806,70 € | 136.606,56 € |
| - Prihod od vodnog doprinosa | 3.318,07 € | 0,00 € | 3.318,07 € |
| - Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 2.854,10 € | 0,00 € | 2.854,10 € |
| - Prihod od naknade za dodjelu grobnih mjesta | 75.556,99 € | 0,00 € | 75.556,99 € |
| - Pomoći iz drugih proračuna | 117.375,61 € | -11.178,37 € | 106.197,24 € |
| - Prihodi od pomoći EU projekti | 696.574,32 € | -376.941,39 € | 319.632,93 € |
| - Prihodi od prodaje imovine | 252.040,38 € | -9.542,62 € | 242.497,76 € |
| - Prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje | 315.530,52 € | -70.845,67 € | 244.684,85 € |
| - Prihodi od poreza | 440.090,71 € | +117.474,69 € | 557.565,40 € |

Sredstva za financiranje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. rasporediti će se za financiranje građenja objekata i uređaja po djelatnostima:

- javne površine

- prometnice i prometne površine

- javna rasvjeta

- groblja,

- gospodarenja komunalnim otpadom

- oborinska odvodnja.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena građenja tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

- GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

  - U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi,  javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, javni satovi, groblje, tržnica i drugi slični objekti i uređaji), a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | +/- | Izmjena Plana za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  | 502.300,58 | -320.541,94 | 181.758,64 |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  | 7.963,37 | +6.436,63 | 14.400,00 |
| toč. 1. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 7.963,37 | +6.436,63 | 14.400,00 |
|  | 1.1. Oprema - Horvatsko | 7.963,37 | -563,37 | 7.400,00 |
|  | 1.2. Oprema – Ivanečki Vrhovec | 0,00 | +7.000,00 | 7.000,00 |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  | 391.339,67 | -351.978,57 | 39.361,10 |
| toč. 2. | 2.1. Glavni gradski trg | 22.297,00 | -13.935,90 | 8.361,10 |
|  | 2.1.1. Imovinsko pravni odnosi | 3.981,69 | -3.981,69 | 0,00 |
|  | 2.1.2. Glavni projekt | 9.954,21 | -9.954,21 | 0,00 |
|  | 2.1.3. Idejni projekt | 8.361,10 | 0,00 | 8.361,10 |
| toč. 2. | 2.2. Park u ul. E. Kumičića u Ivancu | 7.963,37 | -963,37 | 7.000,00 |
|  | 2.2.1. Uređenje - staze | 7.963,37 | -963,37 | 7.000,00 |
| toč. 1. | 2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera | 305.262,46 | -305.262,46 | 0,00 |
|  | 2.3.1. Projektna dokumentacija | 305.262,46 | -305.262,46 | 0,00 |
| toč. 1. | 2.4. Park iza FINA-e u Ivancu | 6.636,13 | -6.636,13 | 0,00 |
|  | 2.4.1. Građenje i opremanje | 6.636,13 | -6.636,13 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.5. Zelena urbana obnova | 33.180,71 | -33.180,71 | 0,00 |
|  | 2.5.1. Projektna dokumentacija | 33.180,71 | -33.180,71 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.6. Glavni gradski park - staze | 16.000,00 | +8.000,00 | 24.000,00 |
|  | 2.6.1. Gradnja | 16.000,00 | +7.000,00 | 23.000,00 |
|  | 2.6.2. Nadzor | 0,00 | +1000,00 | 1.000,00 |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  | 102.997,54 | 0,00 | 102.997,54 |
| toč. 1. | 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 69.816,81 | +14.908,42 | 84.725,23 |
|  | 3.1.1. Gradnja i opremanje (zid) | 39.816,81 | +6.908,42 | 46.725,23 |
|  | 3.1.2. Projektna dokumentacija | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
|  | 3.1.3. Otkup zemljišta | 7.000,00 | +8.000,00 | 15.000,00 |
| toč. 1. | 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec | 19.908,42 | -14.908,42 | 5.000,00 |
|  | 3.2.1. Gradnja | 19.908,42 | -14.908,42 | 5.000,00 |
| toč. 1. | 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 13.272,31 | 0,00 | 13.272,31 |
|  | 3.3.1. Gradnja | 13.272,31 | 0,00 | 13.272,31 |
| 4. GRADSKA TRŽNICA U IVANCU |  | 0,00 | +25.000,00 | 25.000,00 |
| toč. 1. | 4. Tržnica u Ivancu | 0,00 | +25.000,00 | 25.000,00 |
|  | 4.1. Projektna dokumentacija | 0,00 | +25.000,00 | 25.000,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. komunalni doprinos 5.109,27 €, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2.854,10 €, prihodi od poreza 6.436,63 € - Točka 3.1. naknada za dodjelu grobnog mjesta 61.687,44 €, iz prihoda od poreza 8.129,37 €, EU sredstva 14.908,42 € - Točka 3.2. EU sredstva 4.402,76 €, naknada za dodjelu grobnog mjesta 597,24 € - Točka 3.3. 13.272,31 € naknada za dodjelu grobnog mjesta - Ostale točke programa – prihodi od poreza 64.361,10 € |  |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

  - Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | +/- | Izmjena Plana za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE |  | 1.386.349,68 | -112.999,35 | 1.273.350,33 |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  | 1.300.079,85 | -105.229,52 | 1.194.850,33 |
| toč. 2. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 77.997,54 | -5.136,14 | 72.861,40 |
|  | 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u | 66.361,40 | -2.000,00 | 64.361,40 |
|  | 1.1.2. Geodetski elaborat – parcelacija (Osečka) | 6.636,14 | -6.636,14 | 0,00 |
|  | 1.1.3. Projektna dokumentacija | 5.000,00 | +3.500,00 | 8.500,00 |
| toč. 2. | 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | 153.272,28 | +19.227,72 | 172.500,00 |
|  | 1.2.1. Projektna dokumentacija (Knapić Skradnjak, Radovan Radnička, Ivanec Ivanuševec, Škriljevec) | 6.636,14 | +35.363,86 | 42.000,00 |
|  | 1.2.2. Gradnja | 140.000,00 | -18.000,00 | 122.000,00 |
|  | 1.2.3. Nadzor | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|  | 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 1.350,00 | +1.650,00 | 3.000,00 |
|  | 1.2.5. Naknada štete | 2.286,14 | +213,86 | 2.500,00 |
| toč. 4. | 1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | 299.550,00 | 0,00 | 299.550,00 |
|  | 1.3.1. Gradnja | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
|  | 1.3.2. Nadzor | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| toč. 4. | 1.4. Uređenje ul. Lj. Gaja (P. Preradovića-L. Šabana i V. Nazora-E. Kumičića) | 6.636,14 | -6.636,14 | 0,00 |
|  | 1.4.1. Projektna dokumentacija | 6.636,14 | -6.636,14 | 0,00 |
| toč. 4. | 1.5. Autobusna stajališta | 44.798,53 | 0,00 | 44.798,53 |
|  | 1.5.1. Gradnja – (Horvatsko, Cerje Tužno, Ivanec - A. Mihanovića) | 39.816,84 | 0,00 | 39.816,84 |
|  | 1.5.2. Projektna dokumentacija | 3.981,69 | 0,00 | 3.981,69 |
|  | 1.5.3. Nadzor | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| toč. 6. | 1.6. Evidencija i upis komunalne infrastrukture | 26.544,57 | +13.455,43 | 40.000,00 |
|  | 1.6.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat | 9.954,22 | +10.045,78 | 20.000,00 |
|  | 1.6.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - geodetski elaborat | 3.318,07 | -3.318,07 | 0,00 |
|  | 1.6.3. Javna parkirališta – geodetski elaborat | 3.318,07 | -3.318,07 | 0,00 |
|  | 1.6.4. Javne zelene površine – geodetski elaborat | 3.318,07 | 11.681,93 | 15.000,00 |
|  | 1.6.5. Građevine i uređaji javne namjene – geodetski elaborat | 3.318,07 | -3.318,07 | 0,00 |
|  | 1.6.6. Groblja – geodetski elaborat | 3.318,07 | 1.681,93 | 5.000,00 |
| toč. 2. | 1.7. Uređenje ul. P. Preradovića | 204.393,12 | -5.200,00 | 199.193,12 |
|  | 1.7.1. Gradnja | 199.084,21 | -5.200,00 | 193.884,21 |
|  | 1.7.2. Nadzor | 3.981,69 | -836,39 | 3.145,30 |
|  | 1.7.3. Projektna dokumentacija | 663,61 | 0,00 | 663,61 |
|  | 1.7.4. Geodetski elaborat | 663,61 | +836,39 | 1.500,00 |
| toč. 1. | 1.8. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 154.772,28 | 0,00 | 154.772,28 |
|  | 1.8.1. Projektna dokumentacija | 13.272,28 | 0,00 | 13.272,28 |
|  | 1.8.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|  | 1.8.3. Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  | 1.8.4. Pripremni radovi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| toč. 1. | 1.9. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju | 80.960,91 | -80.960,91 | 0,00 |
|  | 1.9.1. Gradnja | 66.361,40 | -66.361,40 | 0,00 |
|  | 1.9.2. Nadzor | 1.327,23 | -1.327,23 | 0,00 |
|  | 1.9.3. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište) | 13.272,28 | -13.272,28 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.10. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | 155.459,14 | -85.459,14 | 70.000,00 |
|  | 1.10.1. Otkup zemljišta | 65.207,63 | -15.207,63 | 50.000,00 |
|  | 1.10.2. Glavni projekt | 10.617,82 | -617,82 | 10.000,00 |
|  | 1.10.3. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec | 79.633,69 | -79.633,69 | 0,00 |
|  | 1.10.4. Elaborat zaštite okoliša | 0,00 | +10.000,00 | 10.000,00 |
| toč. 4. | 1.11. Produžetak ulice M. Hrga | 41.270,34 | +10.729,66 | 52.000,00 |
|  | 1.11.1. Otkup zemljišta | 16.270,34 | +3.729,66 | 20.000,00 |
|  | 1.11.2. Pripremni radovi 270 m' | 25.000,00 | -5.000,00 | 20.000,00 |
|  | 1.11.3. Naknada štete (nasadi) | 0,00 | +12.000,00 | 12.000,00 |
| toč. 4. | 1.12. Most u Ulici braće Radić u Ivancu | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
|  | 1.12.1. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|  | 1.12.2. Parcelacijski elaborat | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| toč. 1. | 1.13. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
|  | 1.13.1. Istražni radovi - projektna dokumentacija | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| toč. 1. | 1.14. Prometna infrastruktura planirane nove gospodarske zone Vuglovec | 5.750,00 | +1.250,00 | 7.000,00 |
|  | 1.14.1. Istražni radovi - projektna dokumentacija | 5.750,00 | +1.250,00 | 7.000,00 |
| toč. 1. | 1.15. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) | 6.000,00 | +8.500,00 | 14.500,00 |
|  | 1.15.1. Projektna dokumentacija – idejni projekt | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 |
|  | 1.15.2. Elaborat zaštite okoliša | 0,00 | +9.500,00 | 9.500,00 |
| toč. 2. | 1.16. Uređenje pj. prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 |
|  | 1.16.1. Gradnja | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 |
| toč. 2. | 1.17. Vinogradska ulica u Ivancu | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
|  | 1.17.1. Prometni elaborat | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| toč. 4. | 1.18. Uređenje ul. Lj. Gaja | 0,00 | +25.000,00 | 25.000,00 |
|  | 1.18.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2) | 0,00 | +25.000,00 | 25.000,00 |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  | 86.269,83 | -7.769,83 | 78.500,00 |
| toč. 2. | 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 62.379,72 | -4.779,72 | 57.600,00 |
|  | 2.1.1. MO Ivanec (Fallerova, Kalnička) | 38.489,62 | -2.489,62 | 36.000,00 |
|  | 2.1.2. MO Lovrečan | 21.899,26 | -1.899,26 | 20.000,00 |
|  | 2.1.4. Nadzor | 1.327,23 | -227,23 | 1.100,00 |
|  | 2.1.5. Troškovnici | 663,61 | -163,61 | 500,00 |
| toč. 2. | 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 23.890,11 | -2.990,11 | 20.900,00 |
|  | 2.2.1. Gradnja (MO Salinovec) | 23.226,50 | -2.726,50 | 20.500,00 |
|  | 2.2.2. Nadzor | 663,61 | -263,61 | 400,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1.1. komunalni doprinos 26.544,56 €, prihodi od poreza 46.316,84 € - Točka 1.2. pomoći iz drugih proračuna HV 25.000,00 €, vodni doprinos 3.318,07 €, pomoći iz drugih proračuna NPO 45.000,00 €, prihodi od poreza 99.181,93 € - Točka 1.3. komunalni doprinos 63.572,03 €, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 200.377,97 €, pomoći iz drugih proračuna MGIPU 35.600,00 € - Točka 1.7. prihodi od prodaje imovine 197.497,76 €, prihodi od poreza 1.695,36 € - Točka 1.8. EU sredstva 76.500,00 €, prihodi od poreza 53.272,28 €, prihodi od prodaje imovine 25.000,00 € - Točka 1.10. prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 30.406,84 €, prihodi od poreza 22.371,41 €, EU sredstva 17.221,75 € - Točka 1.11. prihodi od poreza 32.000,00 €, prihodi od prodaje imovine 20.000,00 € - Točka 1.12. EU sredstva 11.000,00 € - Točka 1.13. EU sredstva 4.250,00 € - Točka 1.14. EU sredstva 5.750,00 €, prihodi od poreza 1.250,00 € - Točka 1.15. EU sredstva 6.000,00 €, prihodi od poreza 8.500,00 €, - Točka 1.17. prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 1.225,00 € - Točka 2. komunalna naknada 77.667,35 €, prihodi od poreza 832,65 € - Ostale točke programa: prihodi od poreza 135.998,53 € |  |  |  |  |

- JAVNA RASVJETA

  - Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | +/- | Izmjena Plana za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  | 3.318,07 | +4.881,93 | 8.200,00 |
| toč. 2. | 1. Javna rasvjeta u ul. I. Gundulića | 3.318,07 | -0.318,07 | 3.000,00 |
|  | 1.1. Projektna dokumentacija | 3.318,07 | -0.318,07 | 3.000,00 |
| toč. 2. | 2. Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića | 0,00 | +5.200,00 | 5.200,00 |
|  | 2.1. Gradnja | 0,00 | +5.200,00 | 5.200,00 |
| Izvori financiranja: - Točke 1. i 2. komunalni doprinos 8.200,00 € |  |  |  |  |

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

  - Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | +/- | Izmjena Plana za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  | 255.272,28 | -14.000,00 | 241.272,28 |
| toč. 1. | 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 13.272,28 | 0,00 | 13.272,28 |
|  | 1.1. Sanacija - monitoring | 13.272,28 | 0,00 | 13.272,28 |
| toč. 1. | 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 3. Reciklažno dvorište Ivanec | 242.000,00 | -14.000,00 | 228.000,00 |
|  | 3.1. Gradnja | 148.000,00 | -12.500,00 | 135.500,00 |
|  | 3.2. Nadzor | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
|  | 3.3. Ostale aktivnosti na projektu | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|  | 3.4. Oprema | 81.500,00 | -1.500,00 | 80.000,00 |
| Izvori financiranja: - Točka 1. pomoći iz drugih proračuna 597,24 €, prihodi od pomoći – fiskalno izravnanje 12.675,04 € - Točka 3. EU sredstva 177.300 €, prihodi od poreza 50.700,00 € |  |  |  |  |

- OBORINSKA ODVODNJA

  - Pod oborinskom odvodnjom podrazumijeva se građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje. U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje sustava oborinske odvodnje, sa iskazanim izvorom financiranja:

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | +/- | Izmjena Plana za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA |  | 33.180,70 | +28.819,30 | 62.000,00 |
| toč. 1. | 1. Oborinska odvodnja | 33.180,70 | +28.819,30 | 62.000,00 |
|  | 1.1. Gradnja | 30.526,25 | +20.973,75 | 51.500,00 |
|  | 1.2. Projektna dokumentacija | 2.654,45 | +7.845,55 | 10.500,00 |
| Izvori financiranja: - Komunalni doprinos 33.180,70 €, prihodi od poreza 28.819,30 € |  |  |  |  |

Ovim Programom određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), i iznose:

| namjena iz čl. 68. st. 2. | Opis namjene | Plan za 2023. | +/- | Izmjena Plana za 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 1.118.504,81 | -422.312,71 | 696.192,10 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 632.116,92 | -34.076,30 | 598.040,62 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 403.255,01 | +29.093,52 | 432.348,53 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 26.544,57 | +13.455,43 | 40.000,00 |
| SVEUKUPNO PROGRAM: |  | 2.180.421,31 € | -413.840,06 € | 1.766.581,25 € |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja gradonačelnika.

  - Ove izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA GRADA IVANCA:

Zdenko Đuras