Obrazloženje nacrta prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2025. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa povećavaju za iznos od 1.719.000,00 eura i iznose 4.770.000,00 eura, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.1. Stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova uređena i opremanja dječjih igrališta.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.1. Stavka glavnog gradskog trga u Ivancu povećava se na iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije u skladu s novim rješenjima oblikovanja trga.

2.2. Stavka uređenja parka iza FINA-e u Ivancu povećava se u skladu sa procijenjenim troškovima sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji kojom je predviđeno cjelovito rješenje uređenja parka.

2.4. Na trgu u Margečanu planiraju se sredstva za dovršetak postave javne slavine.

2.5. S obzirom da su se aktivnosti na izradi projekta – strategije zelene urbane obnove dovršile početkom 2025. godine, potrebno je planirati stavku.

2.4. Privremeno se odustaje od stavke izrade projektne dokumentacije za gradsku šumu Ivanečka jezera, koja će se planirati u narednoj godini, zajedno sa usklađenjem s obuhvatom iz projekta trim staza koji je pred dovršenjem.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova gradnje reprezentativnog zida i kolumbarija za smještaj urni te 1. faze radova na proširenju groblja u Ivancu kao i troškove projektne dokumentacije.

3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec – stavka se umanjuje na iznos predvidivih troškova manjih zahvata na grobljima te troškova izrade projektne dokumentacije za analizu proširenja groblja Margečan.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

4.1 Stavka se povećava na iznos troškova svih aktivnosti za uređenju tržnice sukladno projektnoj dokumentaciji, povećanje se odnosi samo na iznos financiranja iz vanjskih izvora, a što nije bilo uključeno u prvotnom programu.

Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet

Cilj projekta je je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom se može osigurati pokrivanje brzim širokopojasnim pristupom na području Grada Ivanca u onim zonama za koje ne postoji interes operatera, zbog velikih početnih ulaganja, a sa relativnom manjim brojem potencijalnih korisnika, i dio je digitalne tranzicije, koja će omogućiti dostupnost širokopojasnog interneta kao ključnog pokretača gospodarstva.

Zakonska osnova

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

5.1. Stavka se briše jer je programom razvoja širokopojasnog interneta definiran drugačiji model potpore razvoju interneta, odnosno troškove izrade projektne dokumentacije snosi operater.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

  - Stavka uređenja nerazvrstane ceste u naselju Osečka povećava se za iznos nerealiziranih radova iz prošle godine, koji se nisu mogli izvesti u planiranom roku zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

1.10. Stavka produžetka Kolodvorske ulice povećava se na iznos procijenjenih troškova izrade parcelacijskog elaborata za formiranje parcela cesta i ostalih građevnih čestica, kako bi se što prije omogućilo aktiviranje zone poslovne namjene, kao nastavak aktivnosti iz prošle godine.

1.11. Most u Ulici braće Radića – stavka se povećava za iznose troškova projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i procijenjenih troškova gradnje prema projektnoj dokumentaciji.

1.17. Stavka prometne infrastrukture nove stambene zone (ul. D. Domjanića – Jezerski put) povećava se za iznos većih troškova izrade parcelacijskog elaborata za formiranje parcela cesta i ostalih građevnih čestica, u budućoj stambenoj zoni.

1.18. Produžetak odvojka Varaždinske ulice – stavka je bila planirana u 2024. godini, međutim kako se usklađenje projekta sa zahvatima u neposrednoj blizini i prikupljanje posebnih uvjeta nepredviđeno otegnulo, stavka se nije realizirala te ju je nužno planirati u ovoj godini.

2. Modernizacija nerazvrstanih cesta: stavka se povećava na iznos nerealiziranih radova iz prošle godine.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

- Stavka produžetka javne rasvjete u naselju Prigorec planirana je i prošle godine, međutim kako se projekt trebalo uskladiti sa aktivnostima na provedbi projekta modernizacije javne rasvjete i usvojenih tipova svjetiljki, te se ju planira u ovoj godini.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN. 84/21)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1. Odlagalište komunalnog otpada „Jerovec“ – stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova monitoringa do kraja godine.

2. Objekti za gospodarenje otpadom – recikažno dvorište građevinskog otpada – stavka se umanjuje na vrijednost troškova geodetskog parcelacijskog elaborata.

- OBORINSKA ODVODNJA

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je zaštita okoliša i nekretnina od štetnog utjecaja voda, naročito od poplava, a podrazumijeva građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

  - – 1.2. Stavka na gradnji se povećava za iznos koji je prvotno planiran na stavci 1.2. kao učešće Grada Ivanca u projektu uređenja Vinskog potoka u Stažnjevcu. S obzirom da Hrvatske vode planiraju samostalno urediti ovaj vodotok, sredstva se u istom iznosu preusmjeravaju na rješavanje oborinske odvodnje planirane prošle godine, a koje se nisu realizirale (odvodnja u Salinovcu).

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu povećava se na iznos od 4.770.000,00 eura, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša