NACRT

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/16-01/33

Urbroj: 2186/12-03/01-16-1

Ivanec, 2. ožujak 2016.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 18. prosinca 2014. godine, 1. Izmjene i dopune na 17. sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine, te 2. Izmjene i dopune na 21. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2015. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih prometnih i zelenih površina, spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini planirana su u iznosu od 3.161.892,67 kuna, a realizirana su u iznosu od 3.093.788,99 kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

| Prihodi |  | Planirano za 2015. |  | Realizirano u 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - komunalna naknada |  | 2.300.000,00 kuna |  | 2.372.284,17 kuna |
| - naknada za korištenje javnih površina |  | 110.000,00 kuna |  | 109.963,62 kuna |
| - ostali prihodi Proračuna Grada Ivanca |  | 751.892,67 kuna |  | 611.541,20 kuna |

Sukladno članku 28. stavku 4. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 629.747,13 kuna, a realizirani su u iznosu od 623.403,87 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA |  |  |  |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 169.825,00 | 169.825,00 |
| 2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 22.912,50 | 22.612,50 |
| 3. | Održavanje živih ograda | 24.018,75 | 23.918,75 |
| 4. | Uređivanje drveća | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 96.001,25 | 96.001,25 |
| 6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 71.501,69 | 67.724,19 |
| 7. | Sadnja trajnog raslinja | 15.916,25 | 15.883,75 |
| 8. | Održavanje javnih zelenih površina malčanjem | 80.000,00 | 77.615,64 |
| 9. | Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 46.570,44 | 46.570,44 |
|  | U K U P N O: | 544.745,88 | 538.151,52 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 8.470,00 | 8.470,00 |
| 2. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 21.937,50 | 21.937,50 |
| 3. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 6.393,75 | 6.393,75 |
| 4. | Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće | 30.200,00 | 30.200,00 |
| U K U P N O: |  | 67.001,25 | 67.001,25 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA |  |  |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 18.000,00 | 18.251,10 |
| U K U P N O: |  | 18.000,00 | 18.251,10 |
| S V E U K U P N O: |  | 629.747,13 | 623.403,87 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjeni su u odnosu na planirana sredstva za 6.343,26 kuna. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršena je sadnja nasada na zelenim površinama u Ivancu prema idejnom projektu Hrvatskog šumarskog instituta; realizirana je nabava sezonskog cvijeća za sadnju po Mjesnim odborima; izvršena je nabava dva komada oglasnih vitrina; izvršena je postava sedam komada klupa za sjedenje i sedam komada koševa za smeće u ulici I. G. Kovačića u Ivancu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 94603 m². |  |  |  |

2.2.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.090.881,79 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.075.595,07 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 115.000,00 | 107.396,56 |
| 2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 150.000,00 | 146.240,00 |
| 3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi | 165.000,00 | 163.310,37 |
| 4. | Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta | 11.331,25 | 11.331,25 |
| 5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 50.632,30 | 50.632,30 |
| 6. | Popravak šahtova, revizionih okana | 1.787,50 | 1.787,50 |
| 7. | Popravak slivnika | 2.887,50 | 2.887,50 |
| 8. | Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda | 58.188,71 | 58.188,71 |
| 9. | Zamjena i popravak cijevnih propusta | 19.725,00 | 19.725,00 |
| 10. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | 9.193,12 | 9.193,12 |
| 11. | Popravak ograda uz nerazvrstane ceste | 12.000,00 | 10.247,60 |
| 12. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 32.000,00 | 31.518,75 |
| 14. | Sanacija manjih klizišta | 22.067,43 | 22.067,43 |
| 15. | Zimska služba | 410.135,63 | 410.135,63 |
| 16. | Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina | 20.933,35 | 20.933,35 |
| U K U P N O: |  | 1.090.881,79 | 1.075.595,07 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je na području svih Mjesnih odbora u količini od 750 m³, a iskop i čišćenje odvodnih jaraka u dužini od 7091 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, te je izvršena sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona dužine cca 150 m na NC 2-150 u Lančiću. Čišćenje slivnika, odnosno propusta bilo je potrebno izvršiti u Gečkovcu i Ribić Bregu. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Popravak po jednog šahta izvršena je u naseljima Jerovec Gornji i Ivancu. Izvršen je popravak jednog slivnika u ulici Zeleni dol u Ivancu. Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda izvršena je u ulici Zeleni dol u Ivancu u dužini od 3m, u Bedencu u dužini od 42m, u Lovrečanu u dužini od 52m. Zamjena i popravak cjevnih propusta izvršena je na nerazvrstanim cestama u Lančić-Knapiću, Margečanu, Gečkovcu i Salinovcu. Popravak betonskih rubnjaka izvršena je u Varaždinskoj ulici u Ivancu u dužini od 30m. Popravak ograde uz nerazvrstane ceste izvršena je na mostu preko potoka Bistrice u ulici R. Rajtera u Ivancu i u Ivanečkoj Željeznici na mostu preko potoka Željeznice. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u dužini od 32000 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 13 komada različitih prometnih znakova na području grada, te je izvršena nabava i postava table „Dobro došli u Ivanec“ u naselju Škriljevec. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištima u Gačicama (zaseok Kuštri), naselju Pece i Ivanečkom Vrhovcu. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalozima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija i uređenje površina oko autobusnog stajališta u ulici I.G.Kovačića u Ivancu i sanacija i uređenje površine ispred kino dvorane u Ivancu. |  |  |  |

2.3.  ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 17.732,73.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama | 20.000,00 | 17.732,73 |
| U K U P N O: |  | 20.000,00 | 17.732,73 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima. |  |  |  |

2.4.  ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Troškovi čišćenja kanala i potoka Bistrice procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 14.875,00 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje kanala i potoka Bistrice | 15.000,00 | 14.875,00 |
| U K U P N O: |  | 15.000,00 | 14.875,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju kanala i potoka Bistrice izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima. |  |  |  |

2.5.  JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.311.265,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.277.200,84  kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 461.265,00 | 459.931,73 |
| 2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 850.000,00 | 817.269,11 |
| U K U P N O: |  | 1.311.265,00 | 1.277.200,84 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete umanjeni su u odnosu na planirana sredstva, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: sanacija javne rasvjete na raskrižju ulice Ljudevita Gaja i ulice Ak.L.Šabana u Ivancu; sanacija, odnosno zaštita kandelabera javne rasvjete u ulici I.G.Kovačića u Ivancu; popravak ormarića rasvjete igrališta u Jerovcu Gornjem; servisiranje 31 komada postojećih svjetiljki snage 70W javne rasvjete za ponovnu ugradnju istih; sanacija javne rasvjete za samostan u Ivanečkom Vrhovcu; spajanje rasvjete oglasnih vitrina na javnu rasvjetu. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima. |  |  |  |
| 2.6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 70.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 70.000,00 kuna. |  |  |  |
| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| 1. | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 70.000,00 | 70.000,00 |
| U K U P N O: |  | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava. |  |  |  |

2.7.  ODRŽAVANJE GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 4.998,75 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.998,75 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 4.998,75 | 4.998,75 |
| U K U P N O: |  | 4.998,75 | 4.998,75 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu izvršeni su u okviru planiranih sredstava, a odnose se na uređenje dekoracije grobne kuće u Radovanu. |  |  |  |

2.8.  ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 15.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 9.982,73 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 15.000,00 | 9.982,73 |
| U K U P N O: |  | 15.000,00 | 9.982,73 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: Radovan-zatezanje sajla i provjera učvršćenosti spojnica na metalnim cijevima zaštitnih mreža iza golova; Bedenec-nabava i postava daske, bojanje i provjera zategnutosti šarafa ljuljačke; Jerovec Donji-popravak stražnje gornje stative gola; Punikve-popravak učvršćenja tobogana; Lukavec-popravak metalne konstrukcije zaštitne mreže; Salinovec-popravak metalne konstrukcije zaštitne mreže; Ivanec (dječje igralište u parku u ulici E. Kumičića)-provjera ispravnosti, te zaštita i bojanje ljuljačke, vrtuljka, klackalice i njihalice; Prigorec-nabava i montaža dva komada novih mreža za golove, nabava i montaža dva komada novih mrežica za košarkaške koševe. |  |  |  |

2.9.  SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 5.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2015. godinu | Realizirano u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija divljih deponija | 5.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O: |  | 5.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima. |  |  |  |

| S V E U K U P N O: | 3.161.892,67 | 3.093.788,99 |
| --- | --- | --- |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 3.161.892,67 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini utrošeno 3.093.788,99 kuna, te da realizacija Programa iznosi 97,85 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić