REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/16-01/32

URBROJ: 2186/012-03/01-16-1

Ivanec,  . ožujka 2016.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca1

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2015. godinu donesen je na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. prosinca 2014. godine, I. Izmjene i dopune na 17. sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine, te II. Izmjene i dopune na 21. sjednici održanoj 27. prosinca 2015. godine.

Sukladno članku 30. stavku 5. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2015. godini planirani su u iznosu od 520.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 525.341,70 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2015. godinu |  | Izvršeno u 2015. godini |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | Otkup zemljišta | 33.500,00 | 174.500,00 | 33.487,50 | 182.577,88 |  |
|  |  | Uređenje i opremanje, nadzor | 139.000,00 |  | 149.090,38 |  |  |
|  |  |  | 2.000,00 |  | 1.725,00 |  |  |
| U K U P N O: |  |  | 174.500,00 |  | 182.577,88 |  |  |
| 2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uređenje Malog parka u Ivancu | Idejni projekt, uređenje, nadzor | 8.500,00 | 96.000,00 | 8.500,00 |  | 95.646,25 |
|  |  |  | 85.500,00 |  | 85.421,25 |  |  |
|  |  |  | 2.000,00 |  | 1.725,00 |  |  |
| 2. | Glavni gradski trg | Idejni projekt | 100.000,00 |  | 99.562,50 |  |  |
| U K U P N O : |  |  | 196.000,00 |  | 195.208,75 |  |  |
| 3.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gradnja i uređenje groblja – Margečan i Radovan | Gradnja | 125.000,00 |  | 122.555,07 |  |  |
| 2. | Gradnja i uređenje groblja u Ivancu i Prigorcu | Gradnja | 25.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |
| U K U P N O : |  |  | 150.000,00 |  | 147.555,07 |  |  |
| S V E U K U P N O: |  |  | 520.500,00 |  | 525.341,70 |  |  |
| Obrazloženje izvršenja: Veći troškovi gradnje i uređenja dječjih igrališta su zbog toga što je za dovršetak radova na uređenju i opremanju igrališta bilo potrebno izvesti veće količine radova od prvobitno planiranih. Stavka gradnje i uređenja groblja realizirana je u okviru planiranih sredstava. |  |  |  |  |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2015. godini planirani su u iznosu od 1.817.800,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.758.436,03 kuna.

| Redni broj |  | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2015. godinu |  | Izvršeno u 2015. godini |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nogostup uz ŽC 2101 Jerovec |  | Gradnja | 154.000,00 |  | 143.534,36 |  |  |  |  |
| 2. | Nogostup uz ŽC 2085 Ivanec-Jerovec l=700 m' |  | Pripremni radovi | 27.000,00 |  | 26.600,00 |  |  |  |  |
| 3. | Prometnice u Zoni C-3 u Ivancu – Lj. Gaja i P. Preradovićeva |  | Gradnja, nadzor, geod. elaborat, otkup zemljišta | 122.000,00 | 417.000,00 | 121.004,77 | 388.775,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.000,00 |  | 3.625,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41.000,00 |  | 40.750,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250.000,00 |  | 223.396,17 |  |  |  |  |
| 4. | - Nogostup u Ivancu (uz DC-35) |  | Spuštanje postojećih rubnjaka nogostupa i građenje rampi za invalide | 59.000,00 |  | 58.747,50 |  |  |  |  |
| 5. | Autobusna stajališta |  | Gradnja | 34.000,00 |  | 33.237,50 |  |  |  |  |
| 6. | - Odvojak prometnice u stambenoj zoni u Ivanečkom Naselju |  | Gradnja | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  |  |
| 7. | - Uređenje nerazvrstane ceste u Stažnjevcu (Hruškari) l=625,0 m' |  | Pripremni radovi, projekt | 122.000,00 | 130.500,00 | 121.633,75 |  |  |  | 130.033,75 |
|  |  |  |  | 8.500,00 |  | 8.400,00 |  |  |  |  |
| 8. | Uređenje parkirališta u Prigorcu |  | Otkup zemljišta | 20.000,00 |  | 19.530,00 |  |  |  |  |
| 9. | Kolodvorska ulica u Ivancu |  | Projektna dokumentacija | 35.000,00 |  | 34.830,74 |  |  |  |  |
| 10. | Obnova mostova na nerazvrstanim cestama na potoku Željeznici |  | Gradnja | 39.000,00 |  | 38.027,76 |  |  |  |  |
| 11. | Rekonstrukcija mosta na potoku Tužno u Lovrečanu |  | Proj. dok. | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |  |  | 19.888,00 |  |
|  |  |  | Gradnja | 10.000,00 |  | 9.888,00 |  |  |  |  |
| 12. | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste |  | Projektna dokumentacija | 50.000,00 |  | 49.750,00 |  |  |  |  |
| 13. | Oborinska odvodnja nerazvrstane ceste Vuglovec-Gečkovec |  | Proj. dokumentac., gradnja, nadzor | 13.500,00 | 161.000,00 | 13.050,00 |  |  | 160.300,00 |  |
|  |  |  |  | 138.000,00 |  | 137.750,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.500,00 |  | 9.500,00 |  |  |  |  |
| 14. | Uređenje nerazvrstane ceste uz potok Vuglovčak |  | Geodetski radovi | 11.500,00 | 27.000,00 | 11.250,00 |  |  | 24.577,60 |  |
|  |  |  | Otkup zemljišta | 15.500,00 |  | 13.327,60 |  |  |  |  |
| 15. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu |  | Proj.dokumentacija | 86.000,00 | 96.000,00 | 84.705,74 |  |  | 94.705,74 |  |
|  |  |  | Geodetski radovi | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 16. | Ojačanje pješačkog mosta na rijeci Bednji u Jerovcu |  | Projektna dokumentacija | 8.000,00 |  | 7.600,00 |  |  |  |  |
| 17. | Uređenje pristupnog puta i oborinske odvodnje u Bedencu |  | Gradnja | 7.000,00 |  | 6.518,75 |  |  |  |  |
| 18. | Otkup zemljišta za proširenje nerazvrstane ceste u Cerju Tužnom |  | Otkup zemljišta | 3.000,00 |  | 2.621,85 |  |  |  |  |
| 19. | Otkup zemljišta za izgradnju nogostupa uz ŽC u Salinovcu |  | Otkup zemljišta | 15.000,00 |  | 4.163,61 |  |  |  |  |
| 20. | Otkup zemljišta za proširenje ulice A. Mihanovića u Ivancu |  | Otkup zemljišta | 3.000,00 |  | 2.900,00 |  |  |  |  |
| 21. | Nerazvrstana cesta u Ivancu – zamjena nekretnina (Trasa d.o.o.) |  | Zemljište | 16.300,00 |  | 16.239,37 |  |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  |  | 1.351.800,00 |  | 1.292.582,47 |  |  |  |  |
| 2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Modernizacija u MO Lovrečan - Odvojak Đunđeki l= 996,0 m' | Izgradnja, nadzor | 349.400,00 | 354.400,00 | 349.391,00 |  | 354.391,00 |  |  |
|  |  |  |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | Modernizacija u MO Lovrečan - Odvojak Kirini l= 132,0 m' | Izgradnja, nadzor | 54.200,00 | 55.000,00 | 54.188,12 |  | 54.938,12 |  |  |
|  |  |  |  | 800,00 |  | 750,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | Modernizacija u MO Ivanečki Vrhovec - Odvojak kod trafostanice l=25 m' | Izgradnja, nadzor | 9.800,00 | 10.000,00 | 9.763,75 |  | 9.963,75 |  |  |
|  |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Modernizacija u MO Ivanec - Vrtna ulica – l=75 m' | Izgradnja, nadzor | 26.300,00 | 26.800,00 | 26.289,25 |  | 26.789,25 |  |  |
|  |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 5. |  | Modernizacija u MO Ivanec - Odvojak Vukovićeve ul. – l=50 m' | Izgradnja, nadzor | 19.500,00 | 19.800,00 | 19.471,44 |  | 19.771,44 |  |  |
|  |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  |  | 466.000,00 |  | 465.853,56 |  |  |  |  |
| S V E U K U P N O: |  |  |  | 1.817.800,00 |  | 1.758.436,03 |  |  |  |  |
| Obrazloženje izvršenja: Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za izvedene radove i usluge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2015. godini planirani su u iznosu od 97.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 89.622,25 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2015. godinu | Izvršeno u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| 1. | Javna rasvjeta uz DC 35 Kaniža-Vuglovec l=275 m' | Projektna dokumentacija, gradnja | 80.000,00 | 73.563,04 |
| 2. | Produžetak javne rasvjete (Lovrečan, Punikve, Stažnjevec) | Gradnja | 17.000,00 | 16.059,21 |
| U K U P N O: |  |  | 97.000,00 | 89.622,25 |
| Obrazloženje izvršenja: Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za izvedene radove i usluge. |  |  |  |  |

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ u 2015. godini planirani su u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.476.696,55 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2015. godinu |  | Izvršeno u 2015. godini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | Radovi sanacije i nadzor | 1.550.000,00 |  | 880.787,40 |  |
| 2. | Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | Projektna dokumentacija | 30.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 147.429,15 |
|  |  | Otkup zemljišta | 150.000,00 |  | 147.429,15 |  |
| 3. | Oprema za gospodarenje otpadom | Nabava opreme i gradnja objekta | 450.000,00 |  | 448.480,00 |  |
| U K U P N O: |  |  | 2.180.000,00 |  | 1.476.696,55 |  |
| Obrazloženje izvršenja: Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ realizirani su u manjem obimu od planiranih sredstava, sukladno dinamici izvođenja radova na sanaciji odlagališta. Stavka izrade projektne dokumentacije za reciklažno dvorište građevinskog otpada nije realizirana zbog toga što projektna dokumentacija nije bila dovršena do kraja godine, te će se fakturirati tijekom 2016. godine. |  |  |  |  |  |  |

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Troškovi na realizaciju gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2015. godini planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 0,00 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2015. godinu | Izvršeno u 2015. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA |  |  |  |  |
| 1. | Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec | Otkup zemljišta | 30.000,00 | 0,00 |
| U K U P N O: |  |  | 30.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka nije realizirana zbog toga što nije bila dovršena projektna dokumentacija ni ishođene dozvole, te nije bilo moguće realizirati planirane aktivnosti na otkupu zemljišta. |  |  |  |  |

| S V E U K U P N O | 4.645.300,00 | 3.850.096,53 |
| --- | --- | --- |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 4.645.300,00 kune za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini utrošeno 3.850.096,53 kuna, te da realizacija Programa iznosi 82,92%. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić