**OBRAZLOŽENJE 3. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

Program održavanja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz čišćenje i održavanje javnih zelenih i javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanaciju divljih deponija.

Ovim se 3. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa povećavaju za iznos od 69.425,07 kuna i iznose 3.521.112,41 kuna, a u nastavku se daje prikaz aktivnosti za ostvarenje Programa sa pripadajućim obrazloženjima.

1. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA**
2. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Ciljradova na čišćenju i održavanju javnih zelenih površina je što veća uređenost grada,

u svrhu podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja, unapređenja i zaštite

okoliša.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| 1. **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA**
 |  |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 |
| 1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 23.500,10 | 0,00 | 23.500,10 |
| 3. | Održavanje živih ograda | 24.018,75 | 0,00 | 24.018,75 |
| 4. | Uređivanje drveća | 13.009,10 | 0,00 | 30.559,10 |
| 5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 96.001,25 | 0,00 | 96.001,25 |
| 6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 29.000,01 | 0,00 | 29.000,01 |
| 7. | Sadnja trajnog raslinja | 43.006,25 | 0,00 | 43.006,25 |
| 8. | Održavanje javnih zelenih površina malčanjem | 115.069,38 | -2.333,35 |  112.736,03  |
| 9. | Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 45.000,00 | +2.333,35 | 47.333,35 |
| **UKUPNO:** |  **578.154,84** |  **0,00** |  **578.154,84** |

Financijski plan se u konačnosti ne mijenja, te iznosi 578.154,84 kuna, a odnosi se na čišćenje i održavanje javnih zelenih površina.

1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Cilj radova na čišćenju i održavanju javnih prometnih površina je što veća uređenost grada, u svrhu podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja, unapređenja i zaštite okoliša.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| 1. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 8.470,00 | 0,00 | 8.470,00 |
| 2. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 22.936,25 | 0,00 | 22.936,25 |
| 3. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 8.893,75 | 0,00 | 8.893,75 |
| 4. | Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće | 30.200,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| **UKUPNO:** |  **70.500,00** |  **0,00** |  **70.500,00** |

Financijski plan se nije mijenjao i iznosi 70.500,00 kuna, a odnosi se na radove na čišćenju i održavanju javnih prometnih površina.

1. RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA

Ciljradova na čišćenju i održavanju spomenika i spomen-obilježja je održavanje i poštivanje kulturnog i povijesnog naslijeđa.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
|  Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **UKUPNO:** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |

Financijski plan se nije mijenjao i iznosi 25.000,00 kuna, a odnosi se na čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja.

1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Ciljradova na održavanju nerazvrstanih cesta je skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| 2.1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 160.000,00 | +40.000,00 | 200.000,00 |
| 2.2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 120.000,00 | +10.000,00 | 130.000,00 |
| 2.3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta | 90.000,00 | +5.000,00 | 95.000,00 |
| 2.4. | Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta  | 5.000,00 | - 2.150,00 | 2.850,00 |
| 2.5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 15.000,00 | +25.363,00 | 40.363,00 |
| 2.6. | Popravak šahtova, revizionih okana | 5.000,00 | - 200,00 | 4.800,00 |
| 2.7. | Popravak slivnika | 56.500,00 | + 13.543,35 | 70.043,35 |
| 2.8. | Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda | 96.000,00 | + 32.236,90 | 128.236,90 |
| 2.9. | Zamjena i popravak cijevnih propusta  | 10.000,00 | + 9.917,50 | 19.917,50 |
| 2.10. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | 10.000,00 | -2.531,25 | 7.468,75 |
| 2.11. | Popravak ograda uz nerazvrstane ceste | 40.000,00 | -500,00 | 39.500,00 |
| 2.12. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 50.000,00 | -5.180,38 | 44.819,62 |
| 2.13. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 2.14. | Sanacija manjih klizišta | 15.000,00 | +37.494,95 | 52.494,95 |
| 2.15. | Zimska služba | 500.995,00 | 0,00 | 500.995,00 |
| 2.16. | Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina | 135.000,00 | + 3.100,00 | 138.100,00 |
| **UKUPNO:** |  **1.342.495,00** | **+ 166.094,07** | **1.508.589,07** |

 Financijski plan povećava se na 1.508.589,07 kuna, s obrazloženjem u nastavku:

2.1.Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje: radovi se povećavaju zbog sanacije nerazvrstanih cesta nakon velikih kišnih oborina u rujnu;

2.2.Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa: radovi se povećavaju zbog sanacije nerazvrstanih cesta nakon velikih kišnih oborina u rujnu;

* 1. Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta: radovi se povećavaju zbog nastalih oštećenja uslijed kiša i pojave udarnih rupa na kolnicima;
	2. Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta: iznosi su smanjeni jer su svi potrebni radovi izvršeni i nema ukazanih potreba za dodatnim radovima;
	3. Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša: radovi se povećavaju zbog većeg opsega radova nakon velikih kišnih oborina;
	4. Popravak šahtova, revizionih okana: iznosi su smanjeni jer su svi potrebni radovi izvršeni i nema ukazanih potreba za dodatnim radovima ;
	5. Popravak slivnika: radovi se povećavaju zbog ukazane potrebe za izvršenjem sljedećih radova: popravak slivnika u ulici A. Mihanovića u Ivancu,

popravak slivnika i rešetke u ulici R. Rajtera u Ivancu, popravak rešetke u Frankopanskoj ulici u Ivancu, popravak slivnika u ulici Bistrica u Ivancu,

popravak dvije rešetke u Prigorcu, popravak rešetke u Jerovcu Gornjem;

* 1. Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda: radovi se povećavaju zbog sanacije odvodnje oborinskih voda na NC 2-210 u Ivanečkom Vrhovcu (kod

Poje), sanacija kanala kod Etno kuće u Bedencu, sanacija odvodnje u odvojku Varaždinske ulice u Ivancu;

* 1. Zamjena i popravak cijevnih propusta: radovi se povećavaju zbog sanacije propusta u Škriljevcu, Lovrečanu i Kaniži;

2.10. Popravak betonskih kanalica i rubnjaka: iznosi su smanjeni jer su svi potrebni radovi izvršeni i nema ukazanih potreba za dodatnim radovima;

2.11. Popravak ograda uz nerazvrstane ceste: iznosi su smanjeni jer su svi potrebni radovi izvršeni i nema ukazanih potreba za dodatnim radovima;

2.12. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima: iznosi su smanjeni jer su svi potrebni radovi izvršeni i nema ukazanih potreba za dodatnim radovima;

2.13. Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije: financijski plan se nije mijenjao;

2.14. Sanacija manjih klizišta: radovi se povećavaju zbog sanacije klizišta u Salinovcu (Šatornjak), Vuglovec (NC 2-134), Ivanec (Ivanuševec), Ivanec

 (Bistrica), Škriljevec (Šoni), Škriljevec (Brezi);

2.15. Zimska služba: financijski plan se nije mijenjao;

2.16. Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina: radovi se povećavaju zbog realiziranih radova na popravku pokrova autobusne

 nadstrešnice kod vrtića u Ivancu, popravak autobusnih nadstrešnica u Kaniži i Ivanečkom Naselju.

1. **ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA**

Ciljradova na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama je skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na istima uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima, te čišćenje i održavanje zelenih površina.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

- drugi zakoni, gradske odluke.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **UKUPNO:** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |

Financijski plan se nije mijenjao i iznosi 25.000,00 kuna, a odnosi se na održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama.

1. **ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE**

Cilj čišćenja kanala i potoka Bistrice je protočnost istih, osiguranje od poplave, očuvanje života i zdravlja ljudi.

Zakonska osnova:

 - Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| Čišćenje kanala i potoka Bistrice | 25.000,00 | -625,00 | 24.375,00 |
| **UKUPNO:** | **25.000,00** | **-625,00** | **24.375,00** |

Financijski plan se smanjuje te iznosi 24.375,00 kuna, iz razloga jer su svi potrebni radovi izvršeni i nema ukazanih potreba za dodatnim radovima. Navedena točka Prgrama odnosi se na čišćenje kanala i potoka Bistrice i održavanje istih u protočnom i funkcionalnom stanju kako bi se spriječilo plavljenje okolnih zemljišta i izljev na nerazvrstane ceste.

1. **JAVNA RASVJETA**

Ciljradova na javnoj rasvjeti je održavanje javne rasvjete u funkcionalnom stanju.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **JAVNA RASVJETA**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| 5.1. | Popravak javne rasvjete | 330.000,00 | + 22.879,71 | 352.879,71 |
| 5.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 900.000,00 | -118.923,71 | 781.076,29 |
| **UKUPNO:** | **1.230.000,00** | **-96.044,00** | **1.133.956,00** |

Financijski plan se smanjuje na 1.133.956,00 kuna, s obrazloženjem u nastavku:

1. Popravak javne rasvjete: radovi se povećavaju zbog sanacije polomljenih kandelabera javne rasvjete uzrokovanim prometnim nesrećama;
2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu: financijski plan se smanjuje na temelju pristiglih računa HEP-a.
3. **PRIGODNO UREĐENJE GRADA**

Cilj prigodnog uređenja grada je što kvalitetnije u okvirima mogućnosti urediti grad povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- gradske odluke.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PRIGODNO UREĐENJE GRADA**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 64.037,50 | 0,00 | 64.037,50 |
| **UKUPNO:** | **64.037,50** | **0,00** | **64.037,50** |

Financijski plan se nije mijenjao i iznosi 64.037,50 kuna, a on obuhvaća dobavu i montažu božićnih i novogodišnjih ukrasa, njihovo servisiranje u tijeku uporabe, demontažu i skladištenje, dobavu i postavu jele na središnjem gradskom trgu u Ivancu, odvoz i zbrinjavanje otpada.

1. **ODRŽAVANJE GROBLJA**

 Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop i kremiranje pokojnika.

 Zakonska osnova:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
* Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17),
* Pravilnik o grobljima (NN 99/02),
* Odluka o upravljanju grobljima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 4/00, 45/09, 51/15, 13/17)
* pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ODRŽAVANJE GROBLJA**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 11.500,00 | 0,00 |  11.500,00 |
| **UKUPNO:** | **11.500,00** | **0,00** | **11.500,00** |

Financijski plan ostaje isti te iznosi 11.500,00 kuna, a odnosi se na održavanje grobne kuće i prostora za ispraćaj pokojnika.

1. **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME**

Cilj održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme je održavati ih ispravnima i sigurnima za sve korisnike.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10),

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13),

 - pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 75.000,00 |  0,00 | 75.000,00 |
| **UKUPNO:** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** |

Financijski plan se ne mijenja te iznosi 75.000,00 kuna, a odnosi se na održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme u ispravnom stanju i sigurnima za sve korisnike.

1. **SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA**

 Pod sanacijom divljih deponija razumijeva se osiguranje kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog načina zbrinjavanja odbačenog otpada na način suprotan Zakonu u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

 Zakonska osnova:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17),
* pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti.

 Aktivnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA**
 | **Program** | **+/-** | **Izmjene programa** |
| Sanacija divljih deponija | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **UKUPNO:** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |

Financijski plan ostaje isti te iznosi 5.000,00 kuna jer nema saznanja o novonastalim divljim deponijama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO:** | **3.451.687,34** | **+ 69.425,07** | **3.521.112,41** |

Ukupni financijski plan Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu povećava se na iznos od 3.424.187,34 kuna, a odnosi se na održavanje komunalne

infrastrukture.

 Upravni odjel za urbanizam, komunalne

 poslove i zaštitu okoliša