REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:  363-01/13-01/159

URBROJ: 2186/12-03/01-13-2

Ivanec, 15. studeni 2013.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst), a u svezi članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

Z A K L J U Č A K

- Utvrđuje se prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada Ivanca na daljnje razmatranje i donošenje.

- Sastavni dijelovi Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu su Plan zimske službe za razdoblje 2013./2014. godinu, prioriteti čišćenja ulica i cesta, te cijene vršenja određenih vrsta radova iz Plana,  Cjenik za radove na održavanju nerazvrstanih cesta i odvodnje na području Grada Ivanca za 2014. godinu, i Troškovnik redovitog čišćenja i   održavanja javnih zelenih i prometnih površina grada Ivanca za 2014. godinu, tvrtke Ivkom d.d. Ivanec.

- Sredstva planirana Programom isplatiti će se sukladno odredbama zaključenih ugovora, odnosno na temelju ovjerenih situacija, uz koje će kao sastavni dio biti priloženi radni nalozi strojeva, ljudi i lokacija vršenja radova.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić, dipl.ing.

Dostavlja se:

- Gradsko vijeće Grada Ivanca;

- Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;

- Pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/159

URBROJ: 2186/12-03/01-13-3

Ivanec,     . prosinca 2013.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ivanca na      . sjednici održanoj       . prosinca 2013. godine, donosi

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

1.	UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2014. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,  održavanja javnih prometnih površina, čišćenje i održavanje spomenika, održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka Bistrice, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje Grada, održavanje groblja, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, te sanacija divljih deponija.

2.		SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

2.1. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini određena su u iznosu od 2.620.000,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

| - komunalna naknada - naknada za korištenje javnih površina | 2.200.000,00 kuna 120.000,00 kuna |
| --- | --- |
| - ostali prihodi Proračuna Grada Ivanca | 300.000,00 kuna |

3.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3.1. Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Redni broj |  | Opis poslova | Planirana vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA |  |  |  |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. |  | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 164.599,69 |
| 2. |  | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 22.912,50 |
| 3. |  | Održavanje živih ograda | 17.893,75 |
| 4. |  | Uređivanje drveća | 20.395,50 |
| 5. |  | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 68.143,75 |
| 6. |  | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 18.990,00 |
| 7. |  | Sadnja trajnog raslinja | 124.855,00 |
| 8. |  | Održavanje javnih zelenih površina malčanjem | 56.250,00 |
| 9. |  | Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 8.125,00 |
|  |  | U K U P N O: | 502.165,19 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA |  |  |  |
| 1. |  | Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 5.505,50 |
| 2. |  | Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 9.812,81 |
| 3. |  | Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 6.393,75 |
| 4. |  | Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće | 30.000,00 |
| 5. |  | Zasijecanje zemljane površine uz rigole prometnica | 1.498,88 |
| U K U P N O: |  |  | 53.210,94 |
| - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA |  |  |  |
| 1. |  | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 15.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 15.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  | 570.376,13 |
| - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| 2.1. |  | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 78.731,25 |
| 2.2. |  | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 152.437,50 |
| 2.3. |  | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | 54.037,50 |
| 2.4. |  | Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta | 3.000,00 |
| 2.5. |  | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 7.000,00 |
| 2.6. |  | Popravak šahtova, revizionih okana | 3.000,00 |
| 2.7. |  | Popravak slivnika | 3.000,00 |
| 2.8. |  | Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda | 2.000,00 |
| 2.9. |  | Zamjena i popravak cijevnih propusta | 2.000,00 |
| 2.10. |  | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | 2.000,00 |
| 2.11. |  | Popravak ograda uz nerazvrstane ceste | 3.000,00 |
| 2.12. |  | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 5.000,00 |
| 2.13. |  | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 60.000,00 |
| 2.14. |  | Sanacija manjih klizišta | 10.000,00 |
| 2.15. |  | Zimska služba | 300.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 685.206,25 |
| - ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE |  |  |  |
| 3.1 |  | Čišćenje kanala i potoka Bistrice | 13.380,12 |
| U K U P N O: |  |  | 13.380,12 |
| - JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 4.1. |  | Održavanje javne rasvjete | 312.000,00 |
| 4.2. |  | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 950.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 1.262.000,00 |
| - PRIGODNO UREĐENJE GRADA |  |  |  |
| 5.1. |  | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 64.037,50 |
| U K U P N O: |  |  | 64.037,50 |
| - ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |  |
| 6.1. |  | Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 5.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 5.000,00 |
| - ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |  |  |
| 7.1. |  | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 10.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 10.000,00 |
| 8. SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA |  |  |  |
| 8.1. | Sanacija divljih deponija |  | 10.000,00 |
| U K U P N O: |  |  | 10.000,00 |
| S V E U K U P N O: |  |  | 2.620.000,00 |

4.	ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, gradonačelnik može izvršiti     preraspodjelu sredstava između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom.

4.2.  Plan zimske službe za razdoblje 2013./2014. godine, Troškovnik redovitog čišćenja i   održavanja javnih zelenih i prometnih površina grada Ivanca za 2014. godinu i Cjenik za radove na održavanju nerazvrstanih cesta i odvodnje grada Ivanca za 2014. godinu sastavni su dijelovi ovog Programa.

Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša utvrđuje Terminski plan radova na održavanju nerazvrstanih cesta kojim se pobliže definiraju lokacije i količine radova. Interventni radovi, radovi van Terminskog plana izvodit će se na temelju prijavljenih i od Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša odobrenih ukazanih potreba, a na teret sredstava neraspoređenih terminskim planom.

4.3.   Ovaj Program objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA GRADA IVANCA:

Edo Rajh, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE UZ PROGRAM ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini planirana su u iznosu od 2.620.000,00 kuna.

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, a u nastavku se daje prikaz poslova.

| 1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA - RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA Cilj radova na čišćenju i održavanju javnih zelenih površina je što veća uređenost grada, u svrhu podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja, unapređenja i zaštite okoliša. Zakonska osnova: - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), - drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke. Aktivnosti: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| A) | RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |
| 1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 164.599,69 |
| 2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 22.912,50 |
| 3. | Održavanje živih ograda | 17.893,75 |
| 4. | Uređivanje drveća | 20.395,50 |
| 5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 68.143,75 |
| 6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 18.990,00 |
| 7. | Sadnja trajnog raslinja | 124.855,00 |
| 8. | Održavanje javnih zelenih površina malčanjem | 56.250,00 |
| 9. | Održavanje zelenih površina igrališta i dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 8.125,00 |
| U K U P N O: |  | 502.165,19 |  |

Ukupni financijski plan iznosi 502.165,19 kuna, a odnosi se na:

1. Čišćenje i održavanje travnatih površina: čišćenje travnjaka od raznog komunalnog otpada s odvozom u kontejner; proljetno izgrabljivanje travnjaka od raznog otpada s utovarom i odvozom nastalog otpada do deponije; jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka, staza, između grmlja i grupacija drveća s utovarom i odvozom nastalog otpada do deponije; košnja travnjaka kosilicama, skupljanje otkosa, utovar i odvoz nastalog otpada (po potrebi) do deponije; košnja korovišta sa skupljanjem, utovarom i odvozom nastalog otpada (po potrebi) do deponije;

2. Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja: proljetno čišćenje grmlja od raznog otpada s utovarom i odvozom nastalog otpada do deponije; prikraćivanje i prorijeđivanje grmlja s odvozom nastalog otpada do deponije; plijevljenje i okopavanje nasada grmlja s izradom obruba uz travnjake i odvozom nastalog otpada do deponije; otresanje snijega sa crnogoričnog i bjelogoričnog grmlja;

3. Održavanje živih ograda: proljetno čišćenje živice od raznog otpada s odvozom nastalog otpada do deponije; prikraćivanje i formiranje žive ograde s utovarom i odvozom nastalog otpada do deponije; otresanje snijega sa živica;

4. Uređivanje drveća: oblikovanje krošnji drveća, obsjecanje grana, uklanjanje suhih i polomljenih grana, utovar i odvoz nastalog otpada do deponije; sječa suhog drveća rezanjem na ogrjevno drvo s utovarom i odvozom nastalog otpada do deponije; zalijevanje mladog drveća;

5. Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera: uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica, prekopavanje gredica, prihranjivanje, fino planiranje, te utovar i odvoz nastalog otpada do deponije; zalijevanje cvjetnih

gredica i održavanje; nabava sezonskog cvijeća za sadnju i njihovo održavanje; postava i sadnja visećih cvjetnih posuda sezonskim cvijećem s troškovima održavanja;

6. Održavanje staza i parkovnih elemenata: zasijecanje rubova travnjaka uz staze, uklanjanje korova sa staze, utovar i odvoz nastalog otpada do deponije; dobava, doprema i razvoz  sipine po stazama; održavanje bilja u betonskim posudama; održavanje postojećih klupa i ostale urbane opreme;

7. Sadnja trajnog raslinja: nabava, doprema i sadnja drveća, grmlja i egzota;

8. Održavanje javnih zelenih površina malčanjem: košnja (strojno malčiranjem) korovišta sa skupljanjem, utovarom i odvozom nastalog drvenastog otpada do deponije;

9. Održavanje zelenih površina igrališta i dječjih igrališta na području Grada Ivanca.

- RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Cilj radova na čišćenju i održavanju javnih prometnih površina je što veća uređenost

grada, u svrhu podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja, unapređenja

i zaštite okoliša.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09,

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| B) | RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 5.505,50 |
| 2. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 9.812,81 |
| 3. | Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 6.393,75 |
| 4. | Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće | 30.000,00 |
| 5. | Zasijecanje zemljane površine uz rigole prometnica | 1.498,88 |
|  | U K U P N O: | 53.210,94 |

Ukupni financijski plan iznosi 53.210,94 kuna, a odnosi se na:

1. Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone sa skupljanjem i odvozom otpada u kontejner;

2. Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone, uključujući javna parkirališta uz stambene zgrade, sa skupljanjem i odvozom otpada u kontejner;

3. Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone, sa skupljanjem i odvozom otpada na deponiju;

4. Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće na području čitavog Grada, uključujući i parkovne košarice, odvoz skupljenog otpad u kontejner;

5. Zasijecanje zemljane površine uz rigole prometnica, sa skupljanjem i odvozom nastalog otpada do deponije.

- RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA

Cilj radova na čišćenju i održavanju spomenika i spomen-obilježja je održavanje

i poštivanje kulturnog i povijesnog naslijeđa.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 ),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| C) | RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja | 15.000,00 |
|  | U K U P N O: | 15.000,00 |
| Ukupni financijski plan iznosi 15.000,00 kuna, a odnosi se na održavanje površina (košnju trave, šljunčanje, održavanje čistoće vode, i drugo). |  |  |

2.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Cilj radova na održavanju nerazvrstanih cesta je skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom   godine na  nerazvrstanim cestama uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 78.731,25 |
| 2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 152.437,50 |
| 3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi | 54.037,50 |
| 4. | Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta | 3.000,00 |
| 5. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 7.000,00 |
| 6. | Popravak šahtova, revizionih okana | 3.000,00 |
| 7. | Popravak slivnika | 3.000,00 |
| 8. | Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda | 2.000,00 |
| 9. | Zamjena i popravak cijevnih propusta | 2.000,00 |
| 10. | Popravak betonskih kanalica i rubnjaka | 2.000,00 |
| 11. | Popravak ograda uz nerazvrstane ceste | 3.000,00 |
| 12. | Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima | 5.000,00 |
| 13. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 60.000,00 |
| 14. | Sanacija manjih klizišta | 10.000,00 |
| 15. | Zimska služba | 300.000,00 |
| U K U P N O: |  | 685.206,25 |

Ukupni financijski plan iznosi 685.206,25 kuna, a odnosi se na:

1. Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje;

2. Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa;

3. Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta, izrada muldi;

4. Čišćenje i odštopavanje slivnika od nanosa otpada i mulja, čišćenje cijevnih propusta;

5. Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša;

6. Popravak šahtova, revizionih okana;

7. Popravak slivnika;

8. Sanacija zacijevljenih kanala oborinskih voda;

9. Zamjena i popravak cjevnih propusta;

10. Popravak betonskih kanalica i rubnjaka;

11. Popravak ograda uz nerazvrstane ceste;

12. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima u svrhu preglednog i sigurnog prometovanja;

13. Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije u što je uključena redovna godišnja izrada, odnosno obnova horizontalne signalizacije;

14. Sanacija manjih klizišta na lokacijama manjeg intenziteta;

15. Zimska služba za održavanje ulica u Ivancu i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima.

3. ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE

Cilj radova na čišćenju kanala i potoka Bistrice je održivost istih u protočnom i funkcionalnom stanju.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- Zakon o vodama (153/09, 63/11, 130/11, 56/13)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| 3. | ČIŠĆENJE KANALA I POTOKA BISTRICE |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Čišćenje kanala i potoka Bistrice | 13.380,12 |
| U K U P N O: |  | 13.380,12 |

Ukupni financijski plan iznosi 13.380,12 kuna, a odnosi se na čišćenje kanala i potoka Bistrice i održavanje istih u protočnom i funkcionalnom stanju kako bi se spriječilo plavljenje okolnih zemljišta i izljev na nerazvrstane ceste.

4.  JAVNA RASVJETA

Cilj radova na javnoj rasvjeti je održavanje javne rasvjete u funkcionalnom stanju.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| 4. | JAVNA RASVJETA |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Održavanje javne rasvjete | 312.000,00 |
| 4.2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 950.000,00 |
|  | U K U P N O: | 1.262.000,00 |

Ukupni financijski plan iznosi 1.262.000,00 kuna, a odnosi se na:

1. Redovno održavanje javne rasvjete; zamjenu polomljenih stupova javne rasvjete na području grada; zamjenu dotrajalih drvenih stupova i žice na javnoj rasvjeti u Kuljevčici;

2. Potrošnju električne energije za javnu rasvjetu.

5.  PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Cilj prigodnog uređenja grada je što kvalitetnije u okvirima mogućnosti urediti grad povodom    božićnih i novogodišnjih blagdana.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| 5. | PRIGODNO UREĐENJE GRADA |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 64.037,50 |
| U K U P N O: |  | 64.037,50 |

Ukupni financijski plan iznosi 64.037,50 kuna, a on obuhvaća dobavu i montažu božićnih i novogodišnjih ukrasa, njihovo servisiranje u tijeku uporabe, demontažu i skladištenje, dobavu i postavu jele na središnjem gradskom trgu u Ivancu, odvoz i zbrinjavanje otpada.

6. ODRŽAVANJE GROBLJA

Cilj održavanja groblja je skup mjera u svrhu što bolje uređenosti groblja na način  koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje brige o zaštiti okoliša, a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima, te poštovanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Odluka o upravljanju grobljima (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, 4/00, 45/09),

- pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 5.000,00 |
| U K U P N O: |  | 5.000,00 |

Ukupni financijski plan iznosi 5.000,00 kuna, a odnosi se na održavanje grobne kuće, prostora za ispraćaj pokojnika, staza na groblju, klupa i ograda.

7. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

Cilj održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme je održavati ih sigurnima i ispravnima za sve korisnike, odnosno osigurati sigurno i bezbrižno korištenje istih, te što prije ukloniti nedostatke sa istih.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10),

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13),

- pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| 7. | ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 10.000,00 |
| U K U P N O: |  | 10.000,00 |

Ukupni financijski plan iznosi 10.000,00 kuna, a odnosi se na održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme u ispravnom i funkcionalnom stanju.

8. SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Cilj radova na sanaciji divljih deponija je sanacija otpadom onečišćenog okoliša, u što većoj mjeri smanjiti štetan utjecaj otpada na okoliš, te zbrinjavanje otpada na propisan način.

Zakonska osnova:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/,04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),

- Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09 ),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Redni broj | Opis poslova | Procjena troškova |
| --- | --- | --- |

| 8. | SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Sanacija divljih deponija | 10.000,00 |
| U K U P N O: |  | 10.000,00 |

Ukupni financijski plan iznosi 10.000,00 kuna, a odnosi se na sanaciju otpadom onečišćenog okoliša.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša