O B R A Z L O Ž E N J E
uz Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca

 za 2019. godinu


Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.
Proračun grada Ivanca za 2019. godinu donesen je dana 30. studenog 2018. godine na 18. sjednici Gradskog vijeća, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 79/18.

U izvještajnom razdoblju donijete su:

- prve Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu i to na 23. sjednici Gradskoga vijeća, održanoj 24. svibnja 2019. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 34/19;

- druge Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu i to na 26. sjednici Gradskoga vijeća, održanoj 24. rujna 2019. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 60/19;
- treće Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu i to na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 25. studenog 2019. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 75/19.

Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu  („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 34/19, 60/19), Gradonačelnik je 31. prosinca 2019. godine donio Zaključak kojim je preraspodjelio sredstva Proračuna, te će u dijelu ovog Obrazloženja izvijestiti Gradsko vijeće o učinjenoj preraspodjeli sredstava.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Sredstva za pokriće iz prethodnih godina, dok je u Posebnom djelu dano izvršenje Proračuna u okviru zadanih programa i projekata.

Godišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu prikaz je realizacije zadanih, planskih ciljeva, a kako bi se stekao potpuniji uvid u poslovanje Proračuna u 2019. godini. U nastavku je dan osvrt na iste stavke u prethodnoj, 2018. godini, kao i objašnjenje izvršenja posebnog dijela Proračuna, na izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o preraspodjeli proračunskih sredstava,  potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, na izvještaj o zaduživanju, na izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza.

Planom Proračuna za 2019. godinu uključeni su kompletni prihodi i rashodi proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice), te su isti sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu.
I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 45.514.743,64 kuna.  Struktura ostvarenih prihoda poslovanja izgleda kako slijedi:

	Opis
	Izvršenje za 2019.
	Udio

	Prihodi od poreza
	33.139.384,67
	72,8 %

	Pomoći od subjekata unutar opće države
	4.009.814,36
	8,8 %

	Prihodi od imovine
	543.278,16
	1,2 %

	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim  propisima
	7.293.404,94
	16,0 %

	Prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga
	446.956,53
	1,0 %

	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	81.904,98
	0,2 %

	U k u p n o :
	45.514.743,64
	100,0%


Izvršenje prihoda poslovanja, u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini dano je u nastavku:
	Opis
	Plan
za 2019.
	Izvršenje za 2019.
	Indeks
	Izvršenje za 2018.
	Indeks

	1
	2
	3
	4 (3/2)
	5
	6 (3/5)

	Prihodi od poreza
	32.890.000,00
	33.139.384,67
	100,8
	29.041.518,00
	114,1

	Pomoći od subjekata unutar opće države
	6.438.082,31
	4.009.814,36
	62,3
	5.583.636,84
	71,8

	Prihodi od imovine
	351.880,00
	543.278,16
	154,4
	1.331.853,09
	40,8

	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
	7.133.286,00
	7.293.404,94
	102,2
	6.976.948,76
	104,5

	Prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga
	437.720,00
	446.956,53
	102,1
	445.843,65
	100,3

	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	85.000,00
	81.904,98
	96,4
	186.030,00
	44,0

	U k u p n o :
	47.335.968,31
	45.514.743,64
	96,2
	43.565.829,62
	104,5



U evidentiranim ukupnim prihodima poslovanja nalaze se i prihodi poslovanja proračunskih korisnika (vlastiti prihodi), i to:

-Dječji vrtić „Ivančice“ u iznosu od 2.066.718,00 kuna,

-Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ u iznosu od 109.642,46 kuna.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio, od 72,8% odnosi se na prihode od poreza, zatim sa 16% prihodi po posebnim propisima i od administrativnih pristojbi, pomoći od subjekata unutar opće države sa 8,8%, prihodi od imovine sa 1,2%, prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga sa 1,0%, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi sa 0,2%.

Prihodi od poreza sastoje se od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.

U svim pobrojanim kategorijama evidentirane su značajnije promjene izvršenja u odnosu na prethodnu godinu.

Porez i prirez na dohodak bilježi rast u ostvarenju u odnosu na prethodnu godinu iznosom od 4.090.928,72 kuna, odnosno veći su za 14,9%. 

Tijekom 2019. godine u odnosu na godinu ranije ostvarenje poreza i prireza na dohodak veće je za iznos od 3.169.237,79 kuna, te je ostvaren prihod od fiskalnog izravnanja u iznosu od 921.690,93 kuna.

Porez na imovinu pokazuje neznačajniji pad u odnosu na prethodno razdoblje, i to iznosom od 6.901,00 kuna, a isto se odnosi na porez na promet nekretninama.
Porez na robu i usluge tijekom 2019. godine imao je promjene u odnosu na ostvarenje prethodne godine u vidu rasta od 20.004,00 kuna, odnosno 5,1%. Rast bilježi porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznosom od 14.031,00 kuna, te mali rast bilježi prihod od poreza na tvrtku od 5.973,00 kuna, obzirom da je isti porez ukinut sa 01.01.2017. godine, te se radi o naplati potraživanja u postupcima prisilne naplate.


Pomoći od subjekata unutar opće države u ukupnom iznosu od 4.009.814,36 kuna primljene su iz slijedećih izvora:

Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa

općinski i gradski proračuni          


                      79.501,60 kn


(namjena: sufin. programa male škole i sufinanc.

            programa za djecu s teškoćama u razvoju

            kod pror. kor.Dječji vrtić "Ivančice")


Varaždinska županija





          41.800,00 kn

(namjena: sufinanciranje troškova ogrijeva prema

                            Programu socijalne skrbi)

Ministarstvo graditeljstva   



                    391.000,00 kn


(namjena: asfaltiranje nerazvrstanih cesta)

Ministarstvo kulture                                                                         20.000,00 kn


(namjena: izložba obitelj Ožegović) 
Ministarstvo kulture                                                                          50.000,00 kn


(namjena: nabava knjiga i opremanje kod Gradske 

             Knjižnice i čitaonice)

Ministarstvo kulture                                                                          300.000,00 kn            


(namjena: Muzej planinarstva) 

Ministarstvo regionalnog razvoja                                                     174.858,51 kn            


(namjena: suf. nac. komponenta EO DD Lančić-Knapić ) 

            Ministarstvo branitelja                                                                        35.000,00 kn       
            (namjena: Braniteljska zgrada-prilaz za invalide)


Hrvatske vode                                                                               1.110.216,98 kn


(namjena: sanacija klizišta uz NC)


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU                                 250.000,00 kn


(namjena: uređenje prostora V. Nazora 46)


Fond za zaštitu okoliša                                                                     247.989,00 kn

            (namjena: edukacija o otpadu-Eu sredstva)


EU sredstva                                                                                      414.473,34 kn


(namjena: energetska obnova DD Lančić-Knapić)


EU sredstva                                                                                       786.219,74 kn

           (namjena: Projekt izgradnje NC i parkirališta

             u Prigorocu)


Grad Novi Marof                                                                                  19.800,00 kn

(namjena: uređenje groblja)

Općina Vidovec                                                                                   72.692,80 kn


(namjena: uređenje groblja)


Hrvatski zavod za zapošljavanje                                                         16.262,76 kn
           (namjena: stručno osposobljavanje)

Struktura prihoda od imovine ostala je gotovo ista kao i prošle godine, a sastoji se od financijske imovina (kamate na depozite po viđenju, prihoda od zateznih kamata, prihoda od pozitivnih tečajnih razlika) i od nefinancijske imovine (naknada za dimnjačarsku koncesiju, prihoda od zakupa nekretnina,  prihoda od spomeničke rente, prihod od naknade za korištenje deponije, naknade za korištenje puta za DTK mrežu).

Manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je s osnove naknade za korištenje deponije, dok je prvi puta u izvještajnom razdoblju ostvaren prihod od naknade za korištenje puta za DTK mrežu.

U skupini prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u odnosu na prethodno razdoblje evidentirani je rast od 316.456,18 kuna, odnosno 4,5%.

Najveće promjene u donosu na isto razdoblje lani bilježi prihod od komunalnog opremanja, i to temeljem sklopljenog ugovora za parcelu u Industrijskoj zoni.
Promjene su vidljive i s osnove prihoda od komunalnog doprinosa, koji je ostvario 57% prošlogodišnjeg prihoda (290.000,00 kn).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su manjim iznosom nego godinu ranije.

Prihodi od kazna i upravnih mjera sastoje se od naplaćenih kazna izrečenih za prekršaje u prometu i kazna izrečenih po Zakonu o komunalnom redarstvu, kao i prihoda s osnove prisilne naplate.

Manje ostvarenje vidljivo je s osnove prihoda od nasljedstva, obzirom da u izvještajnom razdoblju ta vrsta prihoda nije ostvarena.
    PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 349.174,03 kuna u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kako slijedi:
	Opis
	Plan za 2019.
	Izvršenje za 2019.
	Indeks
	Izvršenje za 2018.
	Indeks

	1
	2
	3
	4 (3/2)
	5
	6 (3/5)

	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
	380.400,00
	311.814,05
	82,0
	259.145,99
	120,3

	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                    
	40.934,10
	37.359,98
	91,3
	   95.027,68
	39,3

	U k u p n o:
	421.335,10
	349.174,03
	82,9
	354.173,67
	98,6


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu izvršenih kupoprodaja.
2. RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA
U 2019. godini ostvareni su rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 27.767.675,58 kuna. Struktura ostvarenih rashoda  izgleda kako slijedi:

	Opis
	Izvršenje za 2019.
	Udio

	Rashodi za zaposlene
	7.591.083,02
	27,3%

	Materijalni rashodi
	10.533.623,15
	37,9%

	Financijski rashodi
	50.370,78
	0,2%

	Subvencije 
	795.290,00 
	2,9%

	Pomoći unutar opće države
	604.323,83
	2,2%

	Naknade građanima i kućanstvima
	1.265.027,83
	4,6%

	Ostali rashodi
	6.927.956,97
	24,9%


	U k u p n o :
	27.767.675,58
	100,0%


Izvršenje rashoda poslovanja, u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini dano je u nastavku.

	Opis
	Plan za 2019.
	Izvršenje za 2019.
	Indeks
	Izvršenje za 2018.
	Indeks

	1
	2
	3
	4 (3/2)
	5
	6 (3/5)

	Rashodi za zaposlene
	7.845.463,08
	7.591.083,02
	96,8
	6.875.506,24
	110,4

	Materijalni rashodi
	11.695.130,51
	10.533.623,15
	90,1
	11.135.437,83
	94,6

	Financijski rashodi
	59.225,00
	50.370,78
	85,0
	54.940,43
	91,7

	Subvencije 
	826.000,00
	795.290,00 
	96,3
	22.830,00 
	3.486

	Pomoći unutar opće države
	804.925,00
	604.323,83
	75,1
	449.572,06
	134,4

	Naknade građanima i kućanstvima
	1.421.100,00
	1.265.027,83
	89,0
	937.811,96
	134,9

	Ostali rashodi
	7.237.559,12
	6.927.956,97
	95,7
	5.592.776,87
	  123,9

	U k u p n o :
	29.889.402,81
	27.767.675,58
	92,9
	25.068.875,39
	  110,8


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini iznose 18.302.470,31kuna. Struktura istih te indeksi izvršenja u odnosu na plan za 2019. godinu i u odnosu na 2018. godinu, izgledaju kako slijedi:
	Opis
	Plan za 2019.
	Izvršenje za 2019.
	Indeks
	Izvršenje za 2018.
	Indeks

	1
	2
	3
	4 (3/2)
	5
	6 (3/5)

	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
	1.372.000,10
	1.035.408,65
	75,5
	1.253.597,13
	82,6

	Rashodi za nabavu proizvedene imovine
	11.217.073,73
	10.400.450,83
	92,7
	9.479.066,50
	109,7

	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
	250.000,00
	50.010,00
	20,0
	0,00
	0,0

	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini
	8.332.998,47
	6.816.600,83
	81,8
	4.173.887,66
	163,3

	U k u p n o :
	21.172.072,30
	   18.302.470,32
	86,4
	   14.906.551,29
	122,8



U ukupnim evidentiranim rashodima poslovanja i rashodima za nabavu nefinancijske imovine sadržani su rashodi koji se odnose na proračunske korisnike financirani iz vlastitih prihoda, i to:

· Dječji vrtić „Ivančice“ u iznosu od 2.088.340,04 kuna,

· Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ u iznosu od 113.342,28 kuna.

Ukupni ostvareni rezultat poslovanja Proračuna za 2019. godinu, i to višak prihoda u iznosu od 3.099.789,80 kuna, razgraničen na Grad Ivanec i proračunske korisnike daje se u nastavku, uz napomenu da su podaci s uključenim rezultatom poslovanja prethodne godine (2017.):
-Grad Ivanec- višak prihoda u iznosu od 3.094.389,02 kuna

-Gradska knjižnica i čitaonica- višak prihoda u iznosu od 6.841,68 kuna

-Dječji vrtić- manjak prihoda u iznosu od 1.440,90 kuna.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 3.094.389,02 kuna sastoji se od:

-prihoda od poreza u iznosu od 2.553.000,56 kuna

-prihoda od naknade za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 173.008,67 kuna

-prihoda od komunalnog opremanja u iznosu od 13.045,56 kuna

-prihoda od doprinosa za šume u iznosu od 12.210,10 kuna

-prihoda od komunalne naknade u iznosu od 206.152,61 kuna

-prihoda od naknade za legalizaciju u iznosu od 10.025,01 kuna

-prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 37.344,63 kuna

-prihoda od naknade za korištenje deponije u iznosu od 89.601,88 kuna

3. OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 2.567.617,93 kuna.

Struktura obveza sastoji se od:

 -obveze za zaposlene 237.988,57 kuna

 -obveze za materijalne rashode 386.841,42 kuna

 -obveze za financijske rashode 1.724,53 kuna

 -obveze za subvencije 3.010,00 kuna

 -obveze za naknade građanima o kućanstvima 8.524,78 kuna

 -obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 14.838,75

 -ostale tekuće obveze 84.795,05 kuna

 -obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.686.741,64 kuna

 -obveze za zajmove 143.153,19 kuna.

Ukupne obveze na dan 31.12.2019. godine sastoje se od nedospjeli obveza u iznosu od 2.489.663,84 i dospjelih obveza u iznosu od 77.954,09 kuna.

4.POTRAŽIVANJA 

Stanje ukupnih potraživanja za više plaćene poreze i ostala potraživanja, depozite, jamčevne pologe i potraživanja od zaposlenih, za prihode od poslovanja i prodaje nefinancijske imovine iznose 3.917.835,99 kuna. 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Ivanca iskazano je izvršenje ukupnih rashoda u iznosu od 46.213.299,57 kuna prema strukturi financijskog plana, a isti daje informacije o stvarnoj potrošnji po svakom programu, aktivnosti i projektu. 

U nastavku je dan pregled programa i projekata Proračuna, udio pojedinog programa,  projekta i aktivnosti u ukupnim rashodima te indeks izvršenja.
	OPIS PROGRAMA / PROJEKATA
	Plan za 2019. 
	Izvršenje za 2019.
	Indeks

	1
	2
	3
	5 (3/2)

	Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela
	689.000,00
	587.983,43
	85,3

	Aktivnost: Gradsko vijeće i Gradonačelnik
	665.000,00
	575.893,43
	86,6

	Aktivnost: Savjet mladih grada Ivanca
	24.000,00
	12.090,00
	50,4

	Program: Program političkih stranaka
	118.000,00
	118.000,00
	100,0

	Aktivnost: Rad političkih stranaka
	118.000,00
	118.000,00
	100,0

	Program:  Financiranje osnovnih aktivnosti javne uprave i administracije
	6.091.570,33
	5.527.247,48
	90,7

	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih tijela
	3.586.875,00
	3.281.980,11
	91,5

	Aktivnost: Program javnih radova
	32.943,90
	32.943,90
	100,0

	Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela
	1.750.893,92
	1.522.455,52
	86,9

	Aktivnost: Financijski rashodi
	45.000,00
	36.522,65
	81,2

	Aktivnost: Nabava opreme
	93.000,00
	81.171,16
	87,3

	Tekući projekt: In-LoRe
	1.157,51
	0,00
	0,0

	Aktivnost: Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba
	296.325,12
	294.427,17
	99,4

	Aktivnost: Ivanečke novine
	245.374,88
	237.746,97
	96,9

	Aktivnost: Aktivnosti vjerskih zajednica
	40.000,00
	40.000,00
	100,0

	Program: Protupožarna zaštita i sigurnost
	1.696.166,65
	1.612.588,57
	95,1

	Aktivnost: Vatrogasna zajednica
	1.605.566,65
	1.536.411,07
	95,7

	Aktivnost: Sustav civilne zaštite
	90.600,00
	76.177,50
	84,08

	Program: Javne potrebe u kulturi
	4.391.999,000
	4.011.370,79
	91,3

	Aktivnost: Djelatnost ustanova i udruga u 

                  kulturi
	938.000,00
	913.164,76
	97,4

	Aktivnost: Advent u Ivancu
	250.000,00
	181.422,74
	72,6

	Kapitalni projekt: Muzej planinarstva
                         
	1.778.000,00
	1.756.885,32
	98,8

	Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Ivanca
	330.000,00
	327.455,50
	99,2

	Aktivnost: Obilježavanje blagdana i održavanje kulturno-zabavnih manifestacija
	239.137,50
	182.313,59
	76,2

	Aktivnost: Djelatnost knjižnice
	611.861,50
	603.842,28
	98,7

	Kapitalni projekt: Otkup zbirke stalnog postava
	250.000,00
	50.010,00
	   20,0

	Tekući projekt: Obitelj Ožegović u belsko-radovanskom kraju
	25.000,00
	24.997,74
	100,0

	Program: Javne potrebe u športu
	2.094.305,00
	1.992.837,86
	   95,2

	Aktivnost: Redovna djelatnost zajednice sportskih udruga Grada Ivanca
	743.500,00
	736.143,31
	99,0

	Aktivnost: Najam i održavanje objekata
	 670.000,00
	591.786,59
	88,3

	Kapitalni projekt: Rekreacijski centar Lančić Knapić
	375.805,00
	367.216,71
	97,7

	Kapitalni projekt: Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu
	305.000,00
	297.691,25
	97,6

	Program: Predškolski odgoj
	7.502.979,68
	7.374.336,99
	98,3

	Aktivnost: Vrtić i predškola
	6.532.279,68
	6.496.030,71
	99,4

	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtićima
	1.039.350,54
	1.036.908,41
	99,8

	Aktivnost: Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića
	152.075,00
	150.132,26
	98,7

	Kapitalni projekt: Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančice“
	50.000,00
	39.250,00
	78,5

	Program: Javne potrebe iznad standarda u

                 školstvu         
	970.700,00
	878.306,28
	90,5

	Aktivnost: Potpore ustanovama i programima

                 u školstvu
	460.800,00
	399.395,60
	86,7

	Aktivnost: Studentske stipendije
	254.900,00
	250.700,00
	98,4

	Aktivnost: Adaptacija škola
	255.000,00
	228.210,68
	89,5

	Program: Program socijalne skrbi i novča-

                nih pomoći                                       
	1.102.875,10
	1.023.451,83
	92,8

	Aktivnost: Naknade za suf. boravka i obroka

                  djece
	5.000,00
	2.295,00
	45,9

	Aktivnost: Socijalne potpore
	223.000,00
	192.185,95
	86,2

	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima                                          
	491.125,00
	450.470,88
	91,7

	Aktivnost: Socijalno humanitarne udruge i prog.
	96.750,00
	91.500,00
	94,6

	Kapitalni projekt: Dnevni centar za starije i nemoćne (gerontološki centar)
	287.000,10
	287.000,00
	100,0

	Program: Javne potrebe ostalih udruga građana
	204.500,00
	188.500,00
	   92,2

	Aktivnost: Djelatnost ostalih udruga građana, fundacija i ustanova
	      204.500,00
	188.500,00
	92,2

	Program: Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada
	4.848.382,52
	3.541.022,34
	73,0

	Aktivnost: Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore
	  608.330,00
	516.992,53
	85,0

	Kapitalni projekt: Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem
	  295.000,00
	0,00
	     0,0

	Kapitalni projekt: Energetska obnova stare škole u Salinovcu
	 323.000,00
	105.759,15
	32,7

	Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Kaniža
	  22.000,00
	14.569,48
	  66,2

	Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Osečka
	20.000,00
	1.068,19
	   5,3

	Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec
	436.591,50
	411.876,5
	94,3

	Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma Škriljevec
	385.834,95
	348.053,63
	90,2

	Kapitalni projekt: Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora
	 220.207,60
	207.035,58
	94,0

	Kapitalni projekt: Adaptacija prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)
	50.000,00
	46.886,31
	93,8

	Kapitalni projekt: Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem
	362.750,00
	346.774,92
	95,6

	Kapitalni projekt: Energetska obnova društvenog doma u Lančiću
	1.096.293,47
	1.076.582,77
	  98,2

	Kapitalni projekt: Klub za mlade
	1.028.375,00
	     465.423,28
	  45,3

	Program: Stanovanje
	   106.408,76
	43.408,76
	   40,8

	Aktivnost: Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada
	106.408,76
	43.408,76
	   40,8

	Program: Održavanje komunalne infrastr.
	4.882.916,84
	4.493.690,41
	92,0

	Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca
	992.168,63
	823.818,30
	83,0

	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
	1.713.988,38
	1.632.781,08
	95,3

	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete
	1.503.809,58
	1.445.607,40
	96,1

	Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih blagdana
	119.000,25
	119,000,25
	100,0

	Aktivnost: Čišćenje kanala i potoka 
	113.950,00
	112.700,00
	98,9

	Aktivnost: Održavanje opreme na igralištima za djecu
	370.000,00
	327.437,50
	88,5

	Aktivnost: Održavanje groblja
	10.000,00
	0,00
	0,0

	Aktivnost: Sanacija divljih deponija
	10.000,00
	0,00
	0,0

	Aktivnost: Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama
	50.000,00
	32.345,88
	64,7

	Program: Gradnja objekata i uređaja komun.

                 infrastrukture
	13.589.134,83
	12.299.806,28
	90,5

	Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta
	368.000,00
	364.335,85
	99,0

	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje prometnih površina
	7.568.134,83
	6.665.855,80
	88,1

	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta
	3.303.000,00
	3.206.529,06
	97,1

	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
	705.000,00
	655.220,39
	92,9

	Kapitalni projekt: Uređenje trgova i parkova
	621.000,00
	566.175,00
	91,2

	Kapitalni projekt: Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom
	250.000,00
	193.779,56
	77,5

	Kapitalni projekt: Uređenje groblja
	749.000,00
	635.410,62
	84,8

	Kapitalni projekt: Bežićni internet
	25.000,00
	12.500,00
	50,0

	Program: Urbanizam
	173.000,00
	172.500,00
	99,7

	Kapitalni projekt: Urbanizam i stanje u prostoru
	173.000,00
	172.500,00
	99,7

	Program: Zaštita okoliša
	1.159.055,59
	799.152,52
	68,9

	Aktivnost: Komunalne usluge
	448.000,00
	426.978,41
	95,3

	Aktivnost: Deratizacija
	66.000,00
	49.067,00
	74,3

	Aktivnost: Akcija zelena čistka
	25.000,00
	20.572,20
	82,3

	Aktivnost: Skupljanje i zbrinjavanje lešina s javnih površina
	16.000,00
	15.500,00
	96,9

	Aktivnost: Poslovi hvatanja i skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja
	67.000,00
	57.750,00
	  86,2

	Aktivnost: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
	165.000,00
	116.097,37
	  70,4

	Aktivnost: Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije
	30.000,00
	0,00
	   0,0

	Aktivnost: Dezinsekcija
	15.000,00
	1.125,00
	   7,5

	Aktivnost: nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada
	266.000,00
	228.159,91
	 85,8

	Program: Programi razvoja poduzetništva
	2.281.980,81
	2.210.074,81
	 96,9

	Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetništva
	111.000,00
	64.845,19
	58,4

	Kapitalni projekt: Poslovna zona: Ivanec
	1.232.803,58
	1.232.803,58
	100,0

	Aktivnost: Gospodarski sajam
	87.552,23
	80.551,04
	 92,0

	Aktivnost: Projektni ured grada Ivanca
	785.000,00
	785.000,00
	100,0

	Aktivnost: Recertifikacija gradova s povoljnim poslovnim okruženjem
	65.625,00
	       46.875,00
	 71,4

	Program: Razvoj turizma
	210.000,00
	183.837,50
	87,5

	Aktivnost: Djelatnost zajednice u turizmu
	150.000,00
	150.000,00
	100,0

	Aktivnost: Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja
	50.000,00
	23.837,50
	47,7

	Kapitalni projekt: Centar za posjetitelje
	10.000,00
	10.000,00
	100,0

	Program: Poljoprivreda
	56.250,00
	25.490,00
	 43,4

	Aktivnost: sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi
	69.200,00
	24.030,00
	34,7

	Program: Šumarstvo
	8.000,00
	8.000,00
	100,0

	Aktivnost: Centar za urbane i privatne šume
	8.000,00
	8.000,00
	100,0

	UKUPNO RASHODI / IZDACI
	51.206.475,11
	46.213.299,57
	  90,2


Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela

Program rada predstavničkih i izvršnih tijela ostvaren je kroz slijedeće aktivnosti:

-Gradsko vijeće i gradonačelnik- planirani i realizirani su rashodi za naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (dužnosnici, članovi Savjeta mladih) u iznosu od 5,89 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično u iznosu od 469.130,50 kuna, rashodi za reprezentaciju u iznosu od 63.747,96 kn, članarine u iznosu od 37.819,08 kuna, troškovi protokola u iznosu od 5.190,00 kn;

-Savjet mladih grada Ivanca- realizirani rashodi u iznosu od 12.090,00 kn.

Program: Program političkih stranaka

Redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću realizirano je iznosom od 118.000,00 kuna.

Program: Financiranje osnovnih aktivnosti javne uprave i administracije

Kroz Program financiranje osnovnih aktivnosti realizirani su rashodi koje se odnose na službenike i namještenike gradske uprave, rashode za javne radove, rashode koji nastaju u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada.

Također, ovdje su iskazani i rashodi koje se inače u proračunskog dijelu prate unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a odnose se na aktivnosti:

-odnosi s javnošću, informiranje i promidžba- realizirani iznosom od 294.427,17 kuna, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te je omogućeno građanima sveobuhvatno i transparentno informiranje o radu svih segmenata Grada Ivanca kao tijela javne vlasti,

-Ivanečke novine- realizirane kroz rashode u iznosu od 237.746,97 kuna;

-aktivnosti vjerskih zajednica- realizirane kroz kapitalne donacije za potrebe župa iznosom od 40.000,00 kuna.
Program: Protupožarna zaštita i sigurnost

Realizacija navedenog Programa provodi se financiranjem aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Ivanca za aktivnosti vatrogasnih društava, te sustava civilne zaštite, iznosom od 1.612.588,57 kuna, čime su realizirane sve planirane aktivnosti.
Program: Javne potrebe u kulturi

Programom javnih potreba u kulturi osiguravaju se, odnosno raspoređuju sredstva Proračuna Grada Ivanca namijenjena za obavljanje kulturnih djelatnosti sukladno posebnim Zakonima, a posebice Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi.

DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec Ivanec“ kao proračunski korisnik te Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec čiji je osnivač Grad Ivanec, sukladno odlukama nadležnih tijela dostavljaju Financijska izvješća i Izvješća o radu na razmatranje Gradskom vijeću Grada Ivanca te je iz istih vidljiva i realizacija sredstava za redovitu djelatnost osiguranih Proračunom Grada Ivanca za 2019. godinu. Za potrebe kapitalnog projekta rekonstrukcije kino dvorane utrošen je iznos od 634.464,76 kuna. Projekt rekonstrukcije kino dvorane u Ivancu, kao sveobuhvatna rekonstrukcija dovršen je krajem 2016. kada je dvorana i stavljena u funkciju. Projekt se izvodi u skladu sa Strategijom razvoja Grada Ivanca 2014.-2020., u suradnji Grada Ivanca i Pučkog otvorenog učilišta. Navedenim projektom, a temeljem identificiranih problema u Strategiji – „nedostatak kulturnih sadržaja„, adaptacijom kino dvorane u multifunkcijsku dvoranu riješen je dio istih, kroz kinoprikazivačku djelatnost, razna scenska događanja, sadržaje za djecu i prigodne 

svečanosti, te se izdvojenim sredstvima iz Proračuna obogaćuje društveni i kulturni život grada.

	Pokazatelj rezultata – Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“
	Polazna vrijednost 2019.
	Ostvarena vrijednost 2019.

	Povećanje aktivnosti kroz broj članova knjižnice
	1124
	1138


	Pokazatelj rezultata – Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“
	Polazna vrijednost 2019.
	Ostvarena vrijednost 2019.

	Kinoprikazivačka djelatnost – broj posjetitelja na godišnjoj razini
	10000
	14260

	Korištenje kino dvorane –predstave, promocije i sl.
	350
	370


KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM

Kulturno umjetnički amaterizam realiziran je kroz izvršavanje programa sukladno prijavama na Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi, te Zaključku Gradonačelnika o raspodjeli sredstava na prijedlog Povjerenstva za udruge. Udruge koje se bave raznim oblicima kulturnih djelatnosti izravno utječu na svijest  građana, naročito mlađe populacije prigradskih sredina te ujedno predstavljaju izravne korisnike navedenih sredstava, dok su indirektni korisnici svi stanovnici grada Ivanca koji iskazuju interes za aktivnim ili pasivnim sudjelovanjem u sadržajima, programima  i manifestacijama koje nude kroz svoje programe. 

U organizacije civilnog društva građani se udružuju zbog promicanja zajedničkih interesa. Udruga ima svoj vlastiti ustroj i upravu, neprofitnog je statusa te u svoje aktivnosti uključuje volontere, a građani postaju članovi na dobrovoljnoj osnovi. Udruge koje se bave područjem kulturno-umjetničkog amaterizma na području grada Ivanca čuvari su kulturne baštine našeg kraja, te promotori Grada na nacionalnoj i međunarodnoj razini. O svemu tome svjedoče brojna priznanja i nagrade te mnoštvo manifestacija u organizaciji OCD-a. 


Potpore se udrugama dodjeljuju temeljem Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), članka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/15). Za programe/projekte javnih potreba u kulturi u 2019. godini osigurana sredstva su iznosila 188.000,00 kuna, dok su realizirana u iznosu od 168.700,00 kuna.

	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost 2019.
	Ostvarena vrijednost 2019.

	Ukupan broj udruga koje ostvaruju zadane programe i rade na očuvanju baštine i promicanju vrijednosti lokalne zajednice 
	13
	13

	Ukupan broj realiziranih programa 
	27
	26


KNJIŽEVNE I KULTURNE MANIFESTACIJE

Za obilježavanje blagdana i održavanje  kulturno-umjetničkih manifestacija osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, dok je ukupno realizirano 182.313,59 kuna. Za tradicionalno obilježavanje Dana Grada uz niz kulturno-zabavnih sadržaja utrošena su sredstva u iznosu od 298.734,36 kuna. 

	Pokazatelj rezultata 
	Polazna vrijednost 2019.
	Ostvarena vrijednost 2019.

	Broj posjetitelja manifestacija
	1850
	2000


MUZEJ PLANINARSTVA 

Provedene aktivnosti:

Tijekom 2019. godine na Muzeju su dovršeni građevinski radovi na dijelu namijenjenom muzejskom izložbenom prostoru i depoima te su stvoreni preduvjeti za nastavak radova koji uključuju uređenje unutarnjeg prostora. 

Provedbene metode i djelovanje

Projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja Grada Ivanca 2014.-2020. g. i Akcijskim planom za 2019. godinu. Uređenje i prenamjena prostora Stare škole u muzej te njegova dogradnja sukladno projektnoj dokumentaciji, dio je projekta uređenja centra grada te dio povezivanja kulturno-turističkih projekata utvrđenih Strategijom razvoja grada Ivanca. Proceduru praćenja provedbe projekta vodi voditelj projekta uz stalnu koordinaciju s drugim čimbenicima provedbe projekta. Kako se radi o muzejskoj djelatnosti u projekt su uključeni stručni suradnici (muzeolog, arheolog, povjesničar umjetnosti, arhitekti) na  razinu savjetovanja i koordinacije.

Provedene aktivnosti u Muzeju planinarstva

1. Manifestacije u Muzeju planinarstva: 

· „Noć muzeja – Snježna prostranstva“

Muzej planinarstva, 31. siječnja 2019.

organizator: Muzej planinarstva i Grad Ivanec

autor stručne koncepcije: Ivančica Peharda


autor likovnog postava: Ivančica Peharda

izložba planinarske opreme, predmeta, fotografija i memorabilija vezanih uz ivanečku planinarsku baštinu s programom za širu publiku i planinare a namijenjena široj publici

· „Prirodni i umjetni speleleološki objekti šireg ivanečkog područja“

Muzej planinarstva, 24.travnja 2019.

organizator: Muzej planinarstva i Grad Ivanec

autor stručne koncepcije: Ivančica Peharda


autor likovnog postava: Ivančica Peharda

speleološke fotografije i predstavljanjem stručno-edukativne publikacije “Rudnik Kraševski zviri”, autorica Vinke Dubovečak i Valentine Kraš. namijenjena široj publici

· „Život „Pod Belom“. Utjecaj obitelji Ožegović na svakodnevicu stanovništva belsko-radovanskog kraja“

Muzej planinarstva, rujan -listopad 2019 

organizator: Muzej planinarstva i Grad Ivanec

autor stručne koncepcije: Ana Škriljevečki

autor likovnog postava: Ana Škriljevečki

Na izložbi je u pet tematskih cjelina predstavljena je obitelj Ožegović i belsko vlastelinstvo te gospodarstvo, školstvo, vjera i društveni život Pod Belom u vrijeme Ožegovića a namijenjena široj publici

· Predstavljanje knjige “Maša i Filip izvan okvira” autorice Edita Slunjski i Marina Lančić 

2. Tiskovine i promocija

· brošura izložbe  Život „Pod Belom“. Utjecaj obitelji Ožegović na svakodnevicu stanovništva belsko-radovanskog kraja , listopad 2019.

· brošura izložbe „Snježna prostranstva“ siječanj 2019.

· Muzej planinarstva Ivanec prvi je put predstavljen na 38. izložbi izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, koja se održala u sklopu ovogodišnjeg Interlibera, 42. međunarodnog sajma knjiga, na Zagrebačkome Velesajmu.

3. Predavanja

· Speleološka udruga „Kraševski zviri“ 

Dvodnevna manifestacijom održana 15. i 16. ožujka 2019 Speleološka udruga Kraševski zviri Ivanec obilježila je  10 godina svoga rada.

· Ana Škriljevečki 

predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola na temu povijesti obitelji Ožegović iz belsko- radovanskog kraja

· dr. sc. Eduard Kušen 

autorski koncept turističke prostorne organizacije “Vršne zone” Medvednice, kroz izložbu i popratno predavanje.

· Kolovrat rieči  7. srpnja 2019. godine u Muzeju planinarstva održana već tradicionalna manifestacija Kolovrat riječi, koja okuplja pjesnike iz raznih krajeva.

4. Radionice i igraonice

· radionice za učenike nižih razreda osnovne škole o Muzeju planinarstva s izradom makete muzeja.

5. Ostalo

Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja

· organizacija muzejsko-edukativnih aktivnosti za učenike Osnovne škole „Ivana Kukuljevića Sakcinskog“ Ivanec i povezivanje sadržaja sa školskim projektom Mali građani

Terenska nastava iz Povijesti  u Muzeju planinarstva 

· učenici četvrtih razreda Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec održali su terensku nastavu iz lokalne povijesti u Muzeju s radionicama izrade makete muzeja.

	Pokazatelj rezultata 
	Ciljana vrijednost 2019.
	Ostvarena vrijednost 2019.

	Broj posjetitelja/godišnje
	1700
	1858


ADVENT U IVANCU

Po prvi puta  Grad Ivanec je 2019. godine organizirao manifestaciju Advent u Ivancu  koji je proteklih blagdanskih dana pridonijela procvatu društvenog života u gradskom centru. Za ovu manifestaciju  utrošena su sredstva u visini od 181.422,74 kuna.
Program: Javne potrebe u športu

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinica lokalne samouprave osnivaju se sportske zajednice. Članovi sportskih zajednica su pravne osobe iz sustava sporta., a mogu biti i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom. Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava. Sredstva za djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Ivanca izvršena su unutar planiranog iznosa u visini od 650.000,00 kuna koji je prema utvrđenim kriterijima rasporedila Zajednica sportskih udruga grada Ivanca sportskim klubovima i udrugama s područja grada Ivanca koje djeluju unutar Zajednice, što je obveza sukladno odredbama Zakona o sportu, koji u svojim odredbama određuje obveze Grada o čemu se podnosi posebno izvješće Zajednice u tabelarnom prikazu priloženom ovom Izvješću.

DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA IVANCA

Za djelatnost Zajednice sportskih udruga sukladno Zakonu o sportu u proračunu su osigurana i realizirana sredstva u visini od 650.000,00 kuna koja Zajednica sukladno svojim kriterijima i javnom natječaju raspodjeljuje i transferira na račune udruga – članica Zajednice kako slijedi: 

	1.  Rukometni klub "IVANČICA IVANEC" Ivanec
	135.748,62

	2. Srednjoškolski ženski rukometni klub Ivanec
	55.469,36

	3. Košarkaški klub "IVANČICA" Ivanec
	67.210,16

	4. Nogometni klub "IVANČICA" Ivanec
	92.497,78

	5. Nogometni klub "MLADOST" Margečan
	34.355,80

	6. Kuglački klub "IVANČICA" Ivanec
	10.043,54

	7. Teniski klub „Ivanec 97" Ivanec
	8.936,63

	8. Karate klub Ivanec
	28.086,17

	9. Sportski streljački klub "JEDINSTVO" Ivanec
	9.098,98

	10. Klub padobranskog jedrenja "LET" Ivanec
	26.130,63

	11. Sportsko ribolovno društvo Ivanec
	45.252,86

	12. Taekwon-do klub "HWARANG" Ivanec
	7.202,47

	13. Trkački klub „Ivančica“ Ivanec
	14.987,74

	14. Ženski odbojkaški klub Ivanec
	34.979,26

	15. Hrvatsko planinarsko društvo "IVANČICA" Ivanec
	5.000,00

	16. Društvo za sportsku rekreaciju „LANČIĆ-KNAPIĆ“
	7.996,30

	17. Društvo za sportsku rekreaciju "IVANEC" Ivanec
	2.633,30

	18. Društvo za sportsku rekreaciju „SALINOVEC“ Salinovec
	10.957,10

	19. Udruga za kulturu i sport "BEDENEC" Bedenec
	1.413,30

	20. Shito-ryu Shukokai Croatia
	500,00

	21. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca
	51.500,00

	UKUPNO
	650.000,00


SPORTSKE MANIFESTACIJE

Sredstva za održavanje sportskih manifestacija su namijenjenima sportskim udrugama koje organiziraju značajnije sportske manifestacije, kao pomoć u njihovoj realizaciji. Istim manifestacijama osigurava se masovnost u sportu i rekreaciji, kao ostvarivanje jednog od glavnih ciljeva Programa javnih potreba u sportu i Zakona o sportu. Za sportske manifestacije i programe od značaja za Grad Ivanec osigurana su i realizirana  sredstva u iznosu od 33.500,00 kuna. 

ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA

Za održavanje sportskih terena NK „Ivančica“ Ivanec i NK „Mladost“ Margečan, sve s ciljem zadržavanja kvalitetne razine korištenja terena od strane nogometnih klubova u smislu treninga i natjecanja, utrošena su sredstva u visini od 50.000,00 kuna.

NAJAM DVORANA

S ciljem omogućavanja odvijanja sportskih aktivnosti sportskih klubova i udruga koje djeluju na području grada Ivanca, odnosno korištenja sportskih dvorana osnovnih i srednje škole bez naknade, u proračunu Grada Ivanca osiguravaju se sredstva za najam dvorana. Na taj se način klubovima i udrugama s područja Grada Ivanca omogućava korištenje sportskih dvorana bez naknade sukladno posebno zaključenim ugovorima između škola i Zajednice sportskih udruga, a sve s obzirom na činjenicu da Grad Ivanec osim otvorenih igrališta i objekata koji se koriste kao pomoćni objekti nema u vlasništvu javnu sportsku građevinu koja se trajno koristi u izvođenju programa javnih potreba u sportu. Za najam sportskih dvorana osnovnih i srednje škole, čime se osigurava prostor za odvijanje aktivnosti sportskih klubova i udruga, osigurana su sredstva u Programu javnih potreba u sportu, a koja su realizirana u visini od 219.472,84 kuna. 

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 

Sredstva za djelatnost sportskih školskih klubova realizirana su temeljem iskazanih potreba školskih sportskih klubova s područja Grada Ivanca, a korištena su za opremu na školskim natjecanjima te sufinanciranje edukativnih sportskih programa. Za tekuće donacije sportskim školskim klubovima u osnovnim i srednjoj školi na području grada Ivanca osigurano je 10.000,00  kuna, dok je realizirano 8.848,31 kuna.

ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - ODRŽAVANJE

Jedna od glavnih zadaća jedinice lokalne samouprave je da svojim građanima stvara uvjete za kvalitetniji život, a sport je djelatnost koja svojim postojanjem i djelovanjem potiče građane na kvalitetniji i zdraviji život, posebice mladih, ali i ostalih skupina građana. Kako bi se što veći broj stanovnika potaknulo na bavljenje sportom potrebna su ulaganja u razvoj i održavanje sportske  infrastrukture. U  tu svrhu osigurana su sredstva u visini od 130.000,00 kuna, a utrošeno je 52.313,75 kuna.

REKREACIJSKI CENTAR LANČIĆ-KNAPIĆ


Temeljem projektne dokumentacije i izdane dozvole za građenje prišlo se realizaciji projekta u I. fazi pristupilo se izvođenju zemljanih radova na površini budućeg igrališta, a nakon toga su slijedili su radovi na izgradnji komentiranog sportskog igrališta radovi. Investitor ovog projekta je Grad Ivanec.Činjenica da se budući centar nalazi uz vodni prostor kojim upravlja ŠRD Ivanec, iziskuje posebnu  suradnju ŠRD i Grada Ivanca, s ciljem izvršavanja svih posebnih zahtjeva zaštite vodnog dobra.
IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA SUKLADNO UREDBI O MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Sportskim udrugama i klubovima dodijeljena su sredstva u iznosu od 43.795,00 kuna bez objavljivanja javnog natječaja,  sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15). Sredstva su dodjeljivana u opravdanim i iznimnim slučajevima, a  temeljem pozitivnog mišljenja Zajednice sportskih udruga grada Ivanca na predanu zamolbu. 

POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE U SALINOVCU

Grad je s ciljem osiguravanja propisanih uvjeta za funkcioniranje kluba iprišao uređenju pomoćnog nogometnog igrališta u Salinovcu  Vrijednost radova iznosila je 297.691,25 kuna, a obuhvaćala je opsežne zahvate na velikoj površini od oko 10.000 m2 (iskop i odvoz zemlje, nasipavanje i ugradnja kamenog materijala radi denivelacije), kao i uređenje travnatog dijela igrališta. U sklopu radova uredio se i betonski propust preko ceste, kao  i drugi prateći radovi.

KAPITALNA POMOĆ ZA UREĐENJE KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA

Grad Ivanec odazvao se zamolbi Srednje škole Ivanec te kapitalnom donacijom od 20.000 kuna omogućio postavljanje novog asfaltnog pokrova na košarkaškom igralištu.
Uz srednjoškolce koji ovo igralište koriste u nastavi tjelesne kulture, poznato je da ga velikim dijelom koristi i Košarkaški klub Ivančica za utakmice i treninge, a stoji na raspolaganju i djeci, mladima i svim rekreativcima, za koje je uvijek otvoreno i mogu ga koristiti po volji.

KAPITALNA POMOĆ ZA SANACIJU KROVIŠTA SPORTSKE DVORANE

U sklopu trećeg rebalansa proračuna za 2019. godinu osigurano je  250.000 kuna za sufinanciranje obnove krova srednjoškolske sportske dvorane. Naime, 2019. godine  su se obavljali radovi na energetskoj obnovi sportske dvorane Srednje škole Ivanec, ali tim projektom nije obuhvaćena obnova krova dvorane. S obzirom na to da je krov bio u lošem stanju te se nikakvi radovi na njemu nisu obavljali od izgradnje školske dvorane 80-tih godina, Grad je odlučio osigurati četvrtinu od ukupno potrebnih milijun kuna za novi krov. Treba napomenuti kako je ovo još jedno  znatno financijsko izdvajanje koje je Grad Ivanec usmjerio u izgradnju i opremanje sportskih objekata i infrastrukture na gradskom području.
Program: Predškolski odgoj

Ostvaren kroz djelatnost Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec iznosom od 5.269.740,04 kuna, kroz sufinanciranje boravka djece u ostalim vrtićima u iznosu od 1.036.908,41 kuna, otplatu anuiteta po kreditu za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 150.132,26 kuna, te proširenje smještajnih kapaciteta u predškolskom odgoju, kroz dogradnju Dječjeg vrtića „Ivančice“ iznosom od 39.250,00 kuna.
Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu

Program je realiziran kroz aktivnosti:
-tekuće pomoći školama za plivanje- 14.999,50 kn

-sufinanciranje prijevoza učenika – obuhvaća prijevoza učenika u osnovnim školama koji ne ostvaruju pravo na besplatni prijevoz na temelju kriterija nadležnih državnih i županijskih tijela ( unutar udaljenosti do 5 km) ,i učenika srednje škole na području Grada Ivanca koji ne ostvaruju pravo na plaćanje troškova prijevoz na temelju kriterija udaljenosti od mjesta stanovanja do škole iznosi do 5 km- 134.232,00 kn

-naknade učenicima i mentorima- 25.800,00 kn

-naknade u novcu za radne bilježnice- 224.364,00 kn

-studentske stipendije sukladno Odluci o stipendiji Grada Ivanca- 250.700,00 kn
-sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji s ciljem osiguranja standarda školstva u Gradu Ivancu- 228.210,68 kn

Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Programom javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2019. godini planirana su sredstva u visini 1.102.875,00 kuna, a ostvareno je, odnosno utrošena su

sredstva u visini 1.023.451,83 kuna, odnosno 92,8 % od planiranih sredstava, te se može zaključiti da nije bilo većih odstupanja u realizaciji Programa.

Ostvarivanjem prava na podmirenje troškova stanovanja u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi ispunjavaju se zakonom određeni uvjeti i podmiruju osnovne životne potrebe socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih socijalnih prilika ili drugih okolnosti nisu u mogućnosti iste zadovoljiti, a ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19).

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Pravo na podmirenje dijela troškova stanovanja jedinica lokalne samouprave priznaje korisniku zajamčene minimalne naknade  i to do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da jedinica lokalne samouprave, djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

U 2019. godini od strane nadležnog Upravnog odjela donijeta su rješenja za 38 korisnika zajamčene minimalne naknade temeljem kojih se ostvaruje pravo plaćanja troškova stanovanja iz proračuna Grada Ivanca, te je u tu svrhu utrošeno 53.030,64 kuna. 

Također, proveden je program rada za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, a temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ivanec i komunalnom tvrtkom Ivkom. Pozivu na rad za opće dobro odazvalo se svega 5 korisnika, a rad je bio je organiziran u 2 grupe. O obavljenom radu za opće dobro redovito se izvješćuje nadležni Centar za socijalnu skrb, jer sukladno odredbama Zakona radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna naknada umanjuje se za pripadajući udio tog člana kućanstva ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. 

Pravo na potporu za novorođeno dijete ostvaruju roditelji djeteta do navršene prve godine života ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: - novorođeno dijete ima hrvatsko državljanstvo i ima prijavljeno prebivalište na području Grada Ivanca u kontinuitetu od rođenja, - barem jedan od roditelja ili skrbnik novorođenog djeteta ima prijavljeno prebivalište na području Grada Ivanca u trenutku rođenja djeteta. Programom su za ovu namjenu osigurana sredstva u iznosu od 185.000,00 kuna, od kojih je realizirano 174.000,00 kuna.

Programom se također osiguravaju sredstva  za djelatnost udruga umirovljenika te udruga osoba s invaliditetom te intelektualnim oštećenjem, a raspodjeljuju se temeljem valorizacije prijavljenih programa udruga na Javni poziv za predlaganje projekata i programa u skladu sa posebnim zakonskim propisima i aktima Grada Ivanca. U 2019. godini pojedine udruge iz ove oblasti ostvarile su sljedeća sredstva iz proračuna

	UDRUGA
	PROGRAM
	IZNOS

	            HVIDR-a Ivanec 
	"Da se ne zaboravi"i sudjelovanje na sportskim igrama ratnih vojnih invalida
	                                   4.500,00 kn

	Udruga "Ivanečko sunce" za osobe s intelektualnim oštećenjem 
	   Podrška institucionalnom i organizacijskom radu udruge
	                                 15.000,00 kn

	Udruga "Ivanečko sunce" za osobe s intelektualnim oštećenjem
	Palačinkijada Ivanečkog sunca
	                                   1.000,00 kn

	Invalidsko društvo ILCO Varaždin
	Udruga resocijalizira, educira i psihološki pomaže svojim stomičarima
	                                   2.000,00 kn

	Udruga tjelesnih invalida "ILO" Ivanec


	Za bolji i kvalitetniji život osoba s invaliditetom
	                                 18.000,00 kn

	Udruga udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec
	Podrška po mjeri korisnika
	                                   2.550,00 kn

	Udruga udomitelja i obiteljskih domova "Nada" Ivanec
	Žene za žene 
	                                  5.950,00 kn

	Udruga apstinenata Varaždinske županije „Hrabrost“
	Prezentacija rada udruge , međusektorska suradnja i mogućnosti nastavka liječenja
	                                 1.000,00 kn

	  UKUPNO
	
	50.000,00 kn

	Udruga umirovljenika Ivanec
	Dnevni boravak, socijalizacija i briga o zdravlju umirovljenika
	26.000,00 kn

	Udruga umirovljenika Radovan
	Potpora institucionalnom organiziranju 
	10.000,00 kn

	        UKUPNO
	
	                     36.000,00 kn


Potpora osobama starije životne dobi dodjeljuje se jednom godišnje u pravilu povodom božićnih blagdana kao podrška skupini osoba treće životne dobi pod jednakim uvjetima za sve pripadnike skupine osoba treće životne dobi, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo i društveni život Grada Ivanca. U 2019. godini realizirano je 170.345,88

kuna od osiguranih 200.000,00 kuna.

Pravo na pomoć u plaćanju troškova maturalnih i đačkih putovanja u osnovnim i srednjoj školama , imaju roditelji, udomitelji ili skrbnici učenika, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Ivanca i koji ispunjavaju i druge uvjete utvrđene Pravilnikom  o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi( službeni vjesnik varaždinske županije br. 32/15,1/18 i 13/19). Grad Ivanec  je za sufinanciranje ove stavke osigurao sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna, a utrošeno je  2.295,00 kuna.

Pravo na potporu za pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je prema procjeni odobrenih posebnih programa Crvenog križa Varaždinske županije, a može ju pružati i druga pravna ili fizička osoba koja ispunjava propisane uvjete za pružanje tih usluga i s kojom Grad Ivanec sklopi Ugovor o pružanju usluga , zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a takva osoba, koja je po zakonu dužna brinuti se o njoj ne postoji ili nije u mogućnosti to činiti. U tu svrhu osigurano je i realizirano  13.725,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se samcu ili obitelji, državljanima RH s prebivalištem i trajno nastanjenim strancima s boravištem na području Grada Ivanca, a koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a prvenstveno u slučaju bolesti korisnika ili člana kućanstva, smrti člana kućanstva čiji su prihodi činili značajniji dio zajedničkih prihoda kućanstva i dr. Od 12.000,00 kuna osiguranih sredstava utrošeno je 11.500,00 kuna.

Za pomoć u naravi po pojedinačnim zahtjevima  za  2019. godinu osigurano je 66.000,00 kuna, a realizirano je 50.584,12 kuna. Pomoć u naravi korisnik ostvaruje temeljem zahtjeva koji se podnosi Odjelu u situacijama uzrokovanim prvenstveno štetom/ kvarovima na stambenim objektima osoba koje nisu u mogućnosti samostalno financirati nužne popravke, a s ciljem zaštite života i zdravlja prvenstveno starijih osoba i obitelji s malodobnom djecom. 

Roditelj ili skrbnik pod uvjetima utvrđenima Pravilnikom  o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi ( Službeni vjesnik varaždinske županije br. 32/15,1/18 i 13/19) ostvaruje potporu za opremanje djeteta kod polaska u prvi razred osnovne škole na području Grada Ivanca. Sredstva za potporu su osigurana i realizirana u visini od 92.400,00 kuna.

Pravo na podmirenje 50% troškova javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada za samačka domaćinstva preko 70 godina starosti, odobrava nadležni upravni odjel rješenjem, temeljem zahtjeva samačkog domaćinstva preko 70 godina starosti. U tu namjenu iz Proračuna su izdvojena sredstva u iznosu od 35.271,19 kuna.

Program: Potrebe ostalih udruga građana

Realizacija navedenog Programa provedena je kroz financiranje prijavljenih programa udruga u iznosu od 82.500,00 kuna, Gradskog društva Crvenog križa u iznosu od 105.000,00 kuna.

Program: Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada
Izgradnja društvenog doma u Jerovcu Gornjem- projekt prijavljen na natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Zbog administrativne procedure davatelja sredstava u izvještajnom razdoblju nije se prišlo realizaciji projekta.

Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu- Izrađena je projektna dokumentacija uređenja/adaptacije i energetske obnove zgrade, te je projekt prijavljen na natječaj unutar mjere 7 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Financiranje projekta nije odobreno.

U izvještajnom razdoblju prišlo se interventnom održavanju sustava grijanja u zgradi.
Izgradnja društvenog doma u Kaniži – U novo izgrađenom Društvenom domu u Kaniži koji građevinski radovi su izvršeni,   radilo se na unutarnjem opremanju.
Izgradnja društvenog doma u Osečkoj - U novo izgrađenom Društvenom domu u Osečkoj koji građevinski radovi su izvršeni,   radilo se na unutarnjem opremanju.
Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec – Izvedeni građevinski radovi u prostoru.
Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu Izvedeni građevinski radovi u prostoru.
Adaptacija prostora u V. Nazora – u izvještajnom razdoblju vršili su se radovi unutarnjeg uređenja i opremanja prostora.
Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja – izvršeni su radovi uređenja vanjskog prilaza zgradi prilagođeni ulasku osoba sa posebnim potrebama. Isti radovi ostvareni su sufinanciranjem od strane Ministarstva branitelja.
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem – Nakon legalizacije objekta , koji nije bio dovršen,  prišlo se izvođenju građevinskih i obrtničkih radova s ciljem uređenja Društvenog doma za potrebe udruga, mjesnog odbora i građana Jerovca Donjeg.

Energetska obnova društvenog doma u Lančiću- - u projektu energetske obnove zgrada društvene namjene sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih potpisanog između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstvima Operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija    izvršen je projekt energetske obnove Društvenog doma. 

Program: Stanovanje

Realiziran kroz osnove rashode koji su obveza Proračuna Grada Ivanca.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

U nastavku se daje financijski prikaz i provedene aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

      Troškovi čišćenja i održavanja javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca procijenjeni su u iznosu od 992.168,63 kuna, a realizirani su u iznosu od 823.818,30 kuna.

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu 
	Realizirano u 2019. godini

	1.  ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU GRADA IVANCA

	A) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

	1.
	Čišćenje i održavanje travnatih površina
	260.000,00
	262.217,19

	2.
	Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja
	23.500,10
	23.050,07

	3.
	Održavanje živih ograda
	31.925,00
	31.727,76

	4.
	Uređivanje drveća
	55.000,00
	49.819,35

	5.
	Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera
	96.999,03
	100.678,20

	6.
	Održavanje staza i parkovnih elemenata
	31.000,50
	12.001,23

	7.
	Sadnja trajnog raslinja
	20.000,00
	3.250,00

	8.
	Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem
	180.000,00
	150.974,78

	9.
	Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca
	62.500,00
	38.549,58

	
	U K U P N O:
	                760.924,63
	        672.268,16

	B) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

	1.
	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone
	8.470,00
	9.740,50

	2.
	Ručno čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone
	22.936,25
	22.936,26

	3.
	Ručno čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone
	8.893,75
	8.893,75

	4.
	Ručno čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima
	20.744,00
	20.744,00

	5.
	Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće
	30.200,00
	33.200,00

	U K U P N O:
	    91.244,00
	                95.514,51

	C) RADOVI NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN-OBILJEŽJA

	1.
	Čišćenje i održavanje spomenika i spomen-obilježja
	140.000,00
	56.035,63

	U K U P N O:
	140.000,00
	56.035,63

	S V E U K U P N O:
	992.168,63
	823.818,30

	Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršeno je rušenje drveća u Dječjem vrtiću „Ivančice“; sanacija spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 242 009 m². 


 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.713.988,38 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.632.781,08 kuna.

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019.       godini

	1.
	Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje
	380.000,00
	342.012,35

	2.
	Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa 
	165.000,00
	161.343,75

	3.
	Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi
	220.000,00
	200.643,26

	4.
	Oborinska odvodnja-čišćenje i sanacija slivnika i zacijevljenih kanala, popravak cijevnih propusta 
	260.000,00
	301.554,19

	5.
	Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša
	30.000,00
	29.700,07

	6.
	Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste
	25.000,00
	15.877,50

	7.
	Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima
	75.000,00
	70.170,25

	8.
	Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije
	100.000,00
	84.796,83

	9.
	Sanacija manjih klizišta
	15.000,00
	994,50

	10.
	Zimska služba
	403.988,38
	403.988,38

	11.
	Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina
	40.000,00
	21.700,00

	U K U P N O:
	1.713.988,38
	1.632.781,08

	Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 785 m³. Zbog većih kišnih oborina tijekom godine bilo je potrebno izvršiti radove na sanaciji i poravnanju nerazvrstanih cesta. Također su izvršeni radovi na proširenju jednog dijela ulice Biškupovec u Margečanu. U Prigorcu je izvršena sanacija potpornog zida na dijelu NC 1-018 kod izvora Bijeli Zdenci. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 8395 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima, a izvršeni su i sljedeći radovi: Knapić-izrada asfaltne mulde u dužini od 280 m na NC 2-152; sanacija asfalta parkirališta kod gradske vijećnice na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu. Oborinska odvodnja: Gečkovec-sanacija propusta na NC 3-055; Gečkovec-Vuglovec-sanacija propusta kod igrališta; Bedenec-čišćenje kanala oborinske odvodnje u dužini od 150 m na NC 3-021; Bedenec-čišćenje kanala oborinske odvodnje u dužini od 190 m na NC 3-027; Ivanec-čišćenje kanala oborinske odvodnje u dužini od 280 m na NC 2-078; Ivanec-sanacija zacijevljenja oborinske odvodnje na spoju ulica A. Mihanovića i Ak. M. Maleza; Horvatsko-sanacija propusta na NC 2-115; Cerje Tužno-sanacija propusta na NC 3-154; Punikve-sanacija propusta na NC 3-263; Ivanec, A. G. Matoša-sanacija oborinske odvodnje; Ivanec, N. Fallera-sanacija oborinske odvodnje; Knapić-sanacija oborinske odvodnje na NC 2-145; Knapić-sanacija oborinske odvodnje na NC 2-155; Ivanec, Zavojna-sanacija oborinske odvodnje; Vitešinec-sanacija oborinske odvodnje na spoju NC 2-187 i LC 25197; Ivanec, Kalnička-sanacija oborinske odvodnje; Prigorec-sanacija oborinske odvodnje u odvojku Sevri; Prigorec-sanacija oborinske odvodnje na NC 1-018. Čišćenje nerazvrstanih cesta bilo je potrebno izvršiti poslije većih kiša, odnosno nanosa šljunka i mulja. Radovi na popravku ograde uz nerazvrstane ceste izvršeni su u Željeznici na NC 3-113. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, srpnju i listopadu u ukupnoj dužini od 98490 m. U sklopu redovnog održavanja izvršena je postava 9 komada prometnih znakova STOP na području grada, izvršena je nabava i postava 1 prometnog zrcala, izvršena je sanacija i zaštita 12 komada oglasnih ploča, te je izvršena zamjena 10 komada pozdravnih ploča na prometnim ulazima u Grad Ivanec. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištu nerazvrstane ceste NC 1-033 u Škriljevcu. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalozima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. Pod radovima na održavanju i uređenju nogostupa i sličnih javno-prometnih površina realizirana je sanacija parapeta kod Malog parka u Ivancu, te čišćenje nogostupa od zemlje u ulici R. Rajtera u Ivancu. 


ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 50.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 32.345,88 kuna.

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019. godini

	1.
	Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama
	50.000,00
	32.345,88

	U K U P N O:
	50.000,00
	32.345,88

	Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.  


ČIŠĆENJE POTOKA I KANALA

        Troškovi čišćenja potoka i kanala procijenjeni su u iznosu od 113.950,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 112.700,00 kuna.

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019. godini

	1.
	Čišćenje potoka i kanala 
	113.950,00
	112.700,00

	U K U P N O:
	113.950,00
	112.700,00

	Obrazloženje izvršenja: radovi na čišćenju potoka i kanala izvršeni su u okviru planiranih sredstava. Izvršeni su radovi na čišćenju korita potoka Bistrica u dužini od 800 metara u ulici Bistrica i ulici R. Rajtera u Ivancu; radovi na čišćenju korita potoka Bukovec u Kaniži u dužini od 260 metara; radovi na čišćenju korita kanala „Jarak Krči“ u naselju Ivanec u dužini od 270 metara; radovi na čišćenju kanala u naselju Ivanečki Vrhovec u dužini od 70 metara; radovi na čišćenju kanala u naselju Jerovec (Kuljevčica) u dužini od 140 metara.

 


JAVNA RASVJETA

        Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.485.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od   1.445.607,40 kuna.

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019. godini

	1.
	Održavanje javne rasvjete
	385.000,00
	326.797,82

	2.
	Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
	1.100.000,00
	1.118.809,58

	U K U P N O:
	1.485.000,00
	1.445.607,40

	Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete, a izvršeni su i sljedeći radovi: uređenje postojeće javne rasvjete u ulici Dr. Đure Arnolda u Ivancu iza FINE zbog rekonstrukcije ulice; izmještanje postojećih stupova javne rasvjete u ulici Ljudevita Gaja u Ivancu zbog rekonstrukcije ulice;. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima.

	PRIGODNO UREĐENJE GRADA
       Troškovi prigodnog uređenja grada procijenjeni su u iznosu od 119.000,25 kuna, a realizirani su u iznosu od 119.000,25 kuna.



	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019. godini

	1.
	Božićno i novogodišnje uređenje Grada
	119.000,25
	119.000,25

	U K U P N O:
	119.000,25
	119.000,25

	Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju Grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava. 


ODRŽAVANJE GROBLJA

        Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, te nisu utrošeni.

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019. godini

	1.
	Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu
	10.000,00
	0,00

	U K U P N O:
	10.000,00
	0,00

	Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima. 


ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME

        Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 370.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 327.437,50 kuna. 

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019. godini

	1.
	Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme
	370.000,00
	327.437,50

	U K U P N O:
	370.000,00
	327.437,50

	Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su radovi na popravku opreme na dječjim i sportskim igralištima. Također su izvršeni radovi na sanaciji, odnosno uređenju terena na igralištima u Jerovcu Gornjem (kod osnovne škole), Ivanečkoj Željeznici, Gačicama, Gečkovcu-Vuglovcu, Vitešincu, Kaniži, Salinovcu i Ivanečkom Naselju. 


SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

        Troškovi sanacije divljih deponija procijenjeni su u iznosu od 10.000,00 kuna, te nisu utrošeni..

	Redni broj
	Opis poslova
	Planirano za 2019. godinu
	Realizirano u 2019. godini

	1.
	Sanacija divljih deponija
	10.000,00
	0,00

	U K U P N O:
	10.000,00
	0,00

	Obrazloženje izvršenja: radovi na sanaciji divljih deponija nisu izvršavani jer nije bilo potrebe za istima.


	S V E U K U P N O:
	4.864.107,26
	4.493.690,41


Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 4.864.107,26 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini utrošeno 4.493.690,41 kuna, te da realizacija Programa iznosi 92,62 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U nastavku se daje financijski prikaz i provedena ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture u odnosu na plan po područjima:

1. JAVNE POVRŠINE 

Troškovi gradnje javnih površina u 2019. godini planirani su u iznosu od 1.763,000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.578.421,47 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2019. godinu
	Izvršeno u 2019. godini

	JAVNE POVRŠINE 
	1.763.000,00
	1.578.421,47

	1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA
	368.000,00
	364.335,85

	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca
	368.000,00
	364.335,85

	1.1. Projektna dokumentacija
	10.000,00
	10.000,00

	1.2. Gradnja
	85.000,00
	81.335,85

	1.3. Oprema
	273.000,00
	273.000,00

	2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA
	621.000,00
	566.175,00

	2.1. Uređenje Malog parka u Ivancu
	10.000,00
	10.000,00

	2.1.1. Oprema
	10.000,00
	10.000,00

	2.2. Glavni gradski trg
	15.000,00
	13.050,00

	2.2.1. Glavni projekt
	0,00
	0,00

	2.2.2. Geodetski projekt - izmjena
	15.000,00
	13.050,00

	2.3. Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole
	41.000,00
	33.750,00

	2.3.1. Gradnja
	0,00
	0,00

	2.3.2. Oprema
	0,00
	0,00

	2.3.3. Nadzor
	0,00
	0,00

	2.3.4. Projektna dokumentacija
	41.000,00
	33.750,00

	2.4. Trg u Margečanu
	60.000,00
	56.875,00

	2.4.1. Gradnja
	0,00
	0,00

	2.4.2. Nadzor
	0,00
	0,00

	2.4.3. Projektna dokumentacija
	60.000,00
	56.875,00

	2.5. Tržnica
	40.000,00
	0,00

	2.5.1. Projektna dokumentacija
	40.000,00
	0,00

	2.6. Glavni gradski park
	455.000,00
	452.500,00

	2.6.1. Revitalizacija parka u glavnom parku
	425.000,00
	423.000,00

	2.6.2. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje
	17.000,00
	17.000,00

	2.6.3. Nadzor
	13.000,00
	12.500,00

	3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA
	749.000,00
	635.410,62

	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec
	329.000,00
	326.243,75

	3.1.1. Gradnja
	327.000,00
	326.243,75

	3.1.2. Geodetski elaborat
	2.000,00
	0,00

	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec
	337.000,00
	228.625,00

	3.2.1. Gradnja
	285.000,00
	226.625,00

	3.2.2. Projektna dokumentacija (proširenje groblja Margečan)
	50.000,00
	0,00

	3.2.3. Geodetska mjerenja groblje Margečan - klizište
	2.000,00
	2.000,00

	3.3. Gradnja i uređenje groblja u Kamenici – grobna kuća
	33.000,00
	32.487,37

	3.3.1. Kapitalna donacija
	33.000,00
	32.487,37

	3.4. Gradnja groblja – grobnice i okviri
	50.000,00
	48.054,50

	3.4.1. Gradnja
	50.000,00
	48.054,50

	4. BEŽIČNI INTERNET
	25.000,00
	12.500,00

	4.1. WIFI4EU – projekt bežičnog interneta na javnim površinama
	25.000,00
	12.500,00

	Obrazloženje izvršenja: 

2019. godine izrađen je tipski projekt uređenja dječjih igrališta, uređeno je dječje igralište u ulici E. Kumičića u Ivancu, te dječja igrališta u naseljima Jerovec, Ivanečka Željeznica, Gačice, Gečkovec, Vitešinec, Kaniža i Salinovec.

U Malom parku u Ivancu postavljene su dvije klupe.

Za potrebe ishođenja Lokacijske dozvole bilo je potrebno izmijeniti geodetski projekt.

Tijekom 2019. godine dovršena je projektna dokumentacija za uređenje skate parka i biciklističkog poligona kod Osnovne škole u Ivancu.

Dovršen je glavni projekt za uređenje trga u Margečanu, i pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole.

Stavka tržnice – projektna dokumentacija nije realizirana jer je za izradu koncepcijskog rješenja uređenja tržnice bio potreban i plan budućeg uređenja autobusnog kolodvora, a koji nije dostavljen od strane vlasnika kolodvora, te Grad Ivanec nije imao sve potrebne elemente za početak izrade projektne dokumentacije za tržnicu.

Na grobljima u Ivancu, Margečanu, Radovanu i Prigorcu izvodili su se radovi sukladno višegodišnjem planu uređenja groblja, a koji su se odnosili uglavnom na uređenje pješačkih staza.

S obzirom na to da dio stanovnika s područja Grada Ivanca koristi groblje u Kamenici, Grad Ivanec sufinancira radove na uređenju grobne kuće.

Za potrebe EU projekta besplatnog bežičnog interneta na javnim površinama, izrađena je projektna dokumentacija i započela priprema za raspisivanje natječaja.

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa za izvedene radove i usluge.


2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE 

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2019. godini planirani su u iznosu od 10.961.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 9.872.384,86 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2019. godinu
	Izvršeno u 2019. godini

	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
	10.961.000,00
	9.872.384,86

	1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA
	7.711.000,00
	7.026.308,47

	1. Oborinska odvodnja uz ŽC 2101 u Bedencu
	250.000,00
	247.830,27

	1.1. Gradnja – pomoć ŽUC-u
	250.000,00
	247.830,27

	2. Autobusna stajališta
	345.000,00
	305.203,12

	2.1. Gradnja
	180.000,00
	179.331,00

	2.2. Projektna dokumentacija
	25.000,00
	22.000,00

	2.3. Otkup zemljišta
	125.000,00
	99.247,12

	2.4. Geodetski radovi
	15.000,00
	4.625,00

	3. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta
	3.303.000,00
	3.206.529,06

	3.1. Gradnja
	3.255.000,00
	3.174.804,95

	3.2. Nadzor
	28.000,00
	27.898,76

	3.3. Ostali troškovi na provedbi projekta
	20.000,00
	3.825,35

	4. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste
	2.192.000,00
	2.066.098,26

	4.1. Projektna dokumentacija
	87.000,00
	65.000,00

	4.2. Gradnja
	2.045.000,00
	1.973.598,26

	4.3. Nadzor
	60.000,00
	27.500,00

	5. Nerazvrstane ceste u Bedencu – oborinska odvodnja
	0,00
	0,00

	5.1. Projektna dokumentacija
	0,00
	0,00

	6. Parkiralište - groblje Ivanec
	345.000,00
	58.875,00

	6.1. Gradnja – I. faza
	0,00
	0,00

	6.2. Otkup zemljišta
	285.000,00
	0,00

	6.3. Glavni projekt
	60.000,00
	58.875,00

	7. Prometnica i parkiralište iza FINA-e u Ivancu
	707.000,00
	682.713,66

	7.1. Gradnja
	600.000,00
	585.724,96

	7.2. Nadzor
	13.000,00
	12.375,00

	7.3. Glavni projekt
	24.000,00
	23.125,00

	7.4. Otkup zemljišta
	70.000,00
	61.488,40

	8. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu
	65.000,00
	0,00

	8.1. Projektna dokumentacija
	65.000,00
	0,00

	9. Nogostup u ul. P. Preradovića (MUP)
	3.000,00
	2.250,00

	9.1. Izrada troškovnika za javni poziv
	3.000,00
	2.250,00

	10. Evidentiranje nerazvrstanih cesta
	107.000,00
	107.750,00

	10.1. Geodetski elaborati izvedenog stanja
	107.000,00
	107.750,00

	11. Oborinska odvodnja u Poslovnoj zoni Ivanec
	261.000,00
	218.028,75

	11.1. Gradnja
	261.000,00
	218.028,75

	12. Rekonstrukcija potpornog zida na parkiralištu kod društvenog doma Knapić
	114.000,00
	112.988,99

	12.1. Gradnja
	104.000,00
	103.238,99

	12.2. Projektna dokumentacija
	10.000,00
	9.750,00

	13. Oborinska odvodnja u Prigorcu
	19.000,00
	17.840,00

	13.1. Gradnja
	19.000,00
	17.840,00

	14. Parkiralište kod stadiona u Ivancu
	0,00
	201,36

	14.1. Ostali troškovi – vodni doprinos
	0,00
	201,36

	2.  MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
	3.250.000,00
	2.846.076,39

	2.1. Modernizacija u MO Ivanec

· Ul. LJ. Gaja

· A. Mihanovića

· Spoj V. Nazora - L. Šabana (osnovna škola)

· L. Šabana (staza i parkiralište)

· Frankopanska ulica
	1.302.800,00
	1.148.871,80

	2.1.2. Gradnja
	1.278.000,00
	1.124.438,14

	2.1.2. Nadzor
	24.800,00
	24.433,66

	2.2. Modernizacija u MO Prigorec
	152.000,00
	151.054,04

	2.2.1. Gradnja
	149.000,00
	147.822,13

	2.2.2. Nadzor
	3.000,00
	3.231,91

	2.3. Modernizacija u MO Lukavec
	183.000,00
	166.486,63

	2.3.1. Gradnja
	180.000,00
	162.920,60

	2.3.2. Nadzor
	3.600,00
	3.566,03

	2.4. Modernizacija u MO Cerje Tužno
	509.300,00
	343.069,48

	2.4.1. Gradnja
	500.000,00
	333.773,40

	2.4.2. Nadzor
	9.300,00
	9.296,08

	2.5. Modernizacija u MO Gačice
	408.500,00
	407.412,66

	2.5.1. Gradnja
	400.000,00
	398.701,10

	2.5.2. Nadzor
	8.500,00
	8.711,56

	2.6. Modernizacija u MO Stažnjevec
	76.900,00
	71.137,75

	2.6.1. Gradnja
	75.000,00
	69.480,66

	2.6.2. Nadzor
	1.900,00
	1.657,09

	2.7. Modernizacija u MO Iv. Vrhovec
	27.600,00
	23.031,38

	2.7.1. Gradnja
	27.000,00
	22.539,30

	2.7.2. Nadzor
	600,00
	492,08

	2.8. Modernizacija u MO Horvatsko
	117.000,00
	118.188,63

	2.8.1. Gradnja
	115.000,00
	115.661,43

	2.8.2. Nadzor
	2.000,00
	2.527,20

	2.9. Modernizacija u MO Margečan
	19.500,00
	18.724,61

	2.9.1. Gradnja
	19.000,00
	18.323,66

	2.9.2. Nadzor
	500,00
	400,95

	2.10. Modernizacija u MO Radovan
	178.500,00
	154.134,55

	2.10.1. Gradnja
	175.000,00
	150.841,90

	2.10.2. Nadzor
	3.500,00
	3.292,65

	2.11. Modernizacija u MO Jerovec
	116.400,00
	115.679,62

	2.11.1. Gradnja
	114.000,00
	113.201,01

	2.11.2. Nadzor
	2.400,00
	2.478,61

	2.12. Modernizacija u MO Ribić Breg
	43.000,00
	31.063,03

	2.12.1. Gradnja
	42.000,00
	30.400,85

	2.12.2. Nadzor
	900,00
	662,18

	2.13. Troškovnici
	7.000,00
	6.500,00

	2.14. Modernizacija u MO Ivanečka Željeznica
	115.000,00
	97.222,21

	2.14.1. Gradnja
	115.000,00
	97.222,21

	Obrazloženje izvršenja: 

2019. godine započelo je uređenje oborinske odvodnje županijske ceste u Bedencu,u zoni izvođenja radova na sanitarnoj kanalizaciji naselja Bedenec, a koje radove sufinancira Grad Ivanec.

Za uređenje autobusnog stajališta u Jerovcu izrađena je projektna dokumentacija, te su uređena autobusna stajališta u Lovrečanu i Ribić Bregu. Dovršen je otkup zemljišta za stajališta u Ribić Bregu i Seljancu.

Završeni su svi radovi na EU projektu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Prigorcu, asfaltirano je 1.200 m ceste i uređeno 1.500 m makadama, sa oborinskom odvodnjom, te je uređeno novo parkiralište sa 65 parkirnih mjesta.

Završena je sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama u Gačicama (Gužvinci) i u Margečanu (Cvjetna ulica), te je izvedena većina radova na sanaciji klizišta u Salinovcu (Severin-Šatornjak), a započeta je i izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Vuglovcu.

Završena je projektna dokumentacija za izgradnju pristupne prometnice i parkirališta za groblje u Ivancu.

2019. godine izrađen je glavni projekt, ishođena građevinska dozvola, te je izgrađeno parkiralište iza FINA-e u Ivancu.

Evidentirano je 7.8 km nerazvrstanih cesta, u naseljima Ivanec (ulice Zeleni dol – odvojak, odvojak Frankopanske, Fallerove), Ivanečkoj Željeznici, Prigorcu, Jerovcu, Ribić Bregu, Lančiću, Knapiću, Radovan, Lovrečanu, Osečkoj, Stažnjevcu i Cerju Tužnom.

Dovršeni su radovi na oborinskoj odvodnji u Poslovnoj zoni Ivanec.

Rekonstruiran je dotrajali potporni zid na parkiralištu kod društvenog doma u Knapiću.

Tijekom 2019. godine u suradnji sa ŽUC-om uređena je oborinska odvodnja u Prigorcu.

Modernizirano je više od 5 km nerazvrstanih cesta, u Mjesnim odborima Prigorec, Lukavec, Cerje Tužno, Gačice, Stažnjevec, Ivanečki Vrhovec, Horvatsko, Margečan, Radovan, Jerovec, Ribić Breg i Ivanečkoj Željeznici. Rekonstruirana je i dionica ulice Lj, Gaja u Ivancu, od raskrižja sa ul. V. Nazora do ul. L. Šabana, sa modernizirane su i dionice u ulicama A. Mihanovića, L. Šabana, Frankopanska ulica.

Zbog postupka uueđenja imovinskih odnosa nisu realizirane stavke na izradi projektne dokumentacije za proširenje ulice A. Cesarca i parkirališta – groblje Ivanec.

Iako Programom stavka parkirališta kod stadiona u Ivancu nije bila planirana, zbog fakturiranja troškova vodnog doprinosa u 2019. godini, te posljedično potrebnog usklađenja Programa sa ostalim dijelovima Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu, potrebno je u izvršenje Programa uključiti i ove troškove.

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa za izvedene radove i usluge.


3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2019. godini planirani su u iznosu od 705.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 655.220,39 kuna.

	 Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2019. godinu
	Izvršeno u 2019. godini

	JAVNA RASVJETA
	705.000,00
	655.220,39

	1. Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića u Ivancu
	220.000,00
	215.502,13

	1.1. Gradnja
	212.000,00
	209.252,13

	1.2. Nadzor
	8.000,00
	6.250,00

	2. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca
	165.000,00
	123.134,63

	2.1.Dopuna
	165.000,00
	123.134,63

	3. Osvjetljavanje pješačkih prijelaza
	267.000,00
	266.049,25

	3.1 Projektna dokumentacija
	8.000,00
	8.000,00

	3.2. Gradnja
	253.000,00
	252.049,25

	3.3. Nadzor
	6.000,00
	6.000,00

	4. Javna rasvjeta uz NC u Prigorcu
	20.000,00
	18.430,63

	4.1. Pripremni radovi
	20.000,00
	18.430,63

	5. Javna rasvjeta javne površine u Gačicama
	33.000,00
	32.103,75

	5.1. Gradnja
	33.000,00
	32.103,75

	Obrazloženje izvršenja: 

2019. godine započela je izgradnja javne rasvjete u ulici P. Preradovića u Ivancu, postavljeno je 9 stupova i 250 m' podzemnih instalacija.

U Mjesnim odborima Gačice, Stažnjevec, Prigorec, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Punikve, Bedenec, Cerje Tužno, Kaniža. Lovrečan, Radovan i Knapić dopunjavana je javna rasvjeta.

Za potrebe povećanja sigurnosti na pješačkim prijelazima, izrađena je projektna dokumentacija, te su dodatno osvijetljeni prioritetni pješački prijelazi u Ivancu, sa 41 specijalnom svjetiljkom.

Za potrebe dodatnih sadržaja i buduće javne rasvjete novog parkirališta u Prigorcu, izvedeni su pripremni radovi.

U Gačicama je postavljena javna rasvjeta javne površine (igralište).

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenim računima za izvedene radove.


4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2019. godini planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 193.779,56 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2019. godinu
	Izvršeno u 2019. godini

	GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	250.000,00
	193.779,56

	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»
	50.000,00
	21.100,00

	1.1.Sanacija i nadzor – kapitalna donacija
	50.000,00
	21.100,00

	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada
	200.000,00
	172.679,56

	2.1. Gradnja – kapitalna donacija
	200.000,00
	172.679,56

	Obrazloženje izvršenja: 

Tijekom 2019. godine na odlagalištu komunalnog otpada u Jerovcu provodio se stalni monitoring (zrak i vode).

Izvedeni su pripremni radovi na budućem reciklažnom dvorištu građevinskog otpada u Jerovcu.

Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa..


5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prvobitnim Programom za 2019. godinu planirani su troškovi na gradnji i uređenju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, međutim kasnijim Izmjenama i dopunama Programa nisu više predviđena nikakva sredstva jer je iz dinamike projekta aglomeracije Ivanec bilo razvidno da neće biti nikakvih troškova koji bi teretili Grad Ivanec. 

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2019. godinu
	Izvršeno u 2019. godini

	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
	0,00
	0,00

	1. Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec
	0,00
	0,00

	1.1. Gradnja – kapitalna donacija
	0,00
	0,00

	Obrazloženje izvršenja: 

Nije bilo troškova.


	S V E U K U P N O
	13.679.000,00
	12.299.806,28


Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 13.679.000,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini utrošeno 12.299.806,28 kuna, te da realizacija Programa iznosi 90%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Program: Urbanizam

Za izradu izmjena prostorno-planske dokumentacije utrošeno je 77.500,00 kuna.

Za GIS komunalnog sustava ukupno je utrošeno 95.000,00 kuna, a od čega je 50.000,00 kuna utrošeno na proširenje sustava, a ostatak na održavanje. 

Program: Zaštita okoliša

· Na području Grada provedena je jedna akcija deratizacije, prema višegodišnjem ugovoru, te se vršio nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, kontinuirano su se vršile aktivnosti na zakonskoj obvezi skupljanja i zbrinjavanja lešina, te hvatanja i skupljanja napuštenih životinja
· Kontinuirano se postupalo po odredbama odluka o agrotehničkim mjerama i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, o obavljanju dimnjačarskih usluga, o grobljima, o odvodnji otpadnih voda, o uređenju prometa na nerazvrstanim cestama, držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama itd.

· Uređeni su prostori za smještaj kontejnera za komunalni otpad kod stambenih zgrada u Ivancu

· Provodile su se izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom

Program: Programi razvoja poduzetništva

Realiziran kroz aktivnosti: 

-poticanje razvoja poduzetništva ostvaren kroz subvenciju kamata po kreditima i nastup na sajmovima
-kroz plaćanje anuiteta po dugoročnom zaduženje Poslovne zone d.o.o., 
-organizaciju i održavanje Gospodarskog sajma u Ivancu, kroz manifestaciju „Poslovni uzlet 2018.“
-aktivnosti Projektnog ureda
-recertifikacije gradova s povoljnim poslovnim okruženjem.

Program: Razvoj turizma

Cilj aktivnosti, djelatnost zajednice u turizmu,  je stvaranje i promicanje turističkih proizvoda i turističkih manifestacija koji se ističu kao glavne atrakcijske osnove Grada Ivanca, a koje stvaraju i promiču zajednice u turizmu kao glavni nositelji aktivnosti. Sredstva Proračuna po toj osnovi izvršena su iznosom od 150.000,00 kuna.

Aktivnost „Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja“ realizirana je iznosom od 23.837,50 kuna.

Za projekt Centar za posjetitelje realizirana su planirana sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna za izradu idejnog rješenja.

Program: Poljoprivreda

Realiziran kroz sufinanciranje aktivnosti iznosom od 25.490,00 kuna.

Program: Šumarstvo

Aktivnosti realizirane kroz Ugovor o sufinanciranju rada Centra za urbane i privatne šume unutar Šumarskog instituta Jastrebarsko.
III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE 

Rashodi na ime proračunske pričuve tijekom 2019. godine izvršavani su na temelju Zaključaka  Gradonačelnika, u ukupnom  iznosu od  38.831,69 kuna i to kako slijedi: 

	Datum


	   Namjena
	Iznos (kn)



	09.01.2019.

	Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedenec- financijska pomoć za izradu strojarske projektne dokumentacije
	         4.750,00

	08.02.2019.
	Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedenec- financijska pomoć za uređenje prostorija i održavanja Skupštine povodom proslave obljetnice
	         8.500,00

	08.02.2019.
	Dobrovoljno vatrogasno društvo Gačice- financijska pomoć za izradu projektne dokumentacije i geodetskog snimka za potrebe legalizacije izgrađenog objekta
	         9.125,00

	20.02.2019.
	Lovni ured Ivanec- financijska pomoć za održavanje Zimskog kupa u gađanju glinenih golubova
	            670,00

	27.02.2019.
	Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedenec- financijska pomoć za realizaciju priključenja na distribucijski sustav zemnog plina
	         6.963,19

	26.04.2019.
	Vladimir Huzjan, Zagrebačka 47, Varaždin- kupnja 4 primjerka internacionalnog časopisa umjetničke fotografije „Galerija“ br. 1-4
	            500,00

	28.05.2019.
	Osnovna škola I.Kukuljevića Sakcinskog Ivanec- troškovi prijevoza na Brač za sudjelovanje na „XXIV. Nazorovim danima“
	            800,00

	28.06.2019.
	Udruga za kulturu i sport Bedenec- nabava opreme za organizaciju memorijalnog malonogometnog turnira
	         1.023,50

	15.10.2019.
	Udruga specijalne policije „Roda“- izgradnja spomen obilježja poginulim i nestalim policijskim službenicima PU Varaždinske u Domovinskom ratu
	         5.000,00

	25.10.2019.
	Osnovna škola Ivanec- organiziranje posjeta Spomen području Jasenovac za učenike PŠ Salinovec
	         1.500,00

	
	                                                                    UKUPNO
	       38.831,69


Ukupno planirano: 50.000,00 kuna

Utrošeno:               38.831,69 kuna

Raspoloživo:          11.168,31 kuna

IV. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA

Sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 79/18, 60/19) rashodi proračuna mogu se izvršavati do iznosa planiranih, odnosno ostvarenih u prihodnoj strani proračuna.

Iznimno od navedenog, odredbom članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu, Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci donesenoj od strane Gradskog vijeća koja se umanjuje.
O učinjenoj preraspodjeli, gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće u sklopu Godišnjeg obračuna Proračuna.

S obzirom na procjenu izvršenja proračunskih rashoda do kraja godine moguće je da za pojedine namjene na proračunskim stavkama neće biti dostatna planirana sredstva, a na pojedinim stavkama proračunska sredstva neće biti utrošena u potpunosti,  potrebno je izvršiti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar proračunskih razdjela u Proračunu Grada Ivanca za 2019. godinu, a o čemu su Gradonačelniku dostavljeni pojedinačni prijedlozi od strane pročelnika Upravnih odjela.

Također, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo očitovao se o navedenim prijedlozima na način da se isti smatraju opravdanim, da ne prelaze ovlasti zakonskih mogućnosti, te se prihvaćanjem navedenih prijedloga neće izmijeniti ukupan iznos Proračuna Grada Ivanca za 2019. godinu, pa je tako napravljena slijedeća preraspodjela na proračunskim stavkama rashoda:

Razdjel 002- Upravni odjel za poslove gradonačelnika:

1. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Aktivnosti A1000007 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba, povećanje u iznosu od 1.625,12 kuna u odnosu na planirana sredstva;

2. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Aktivnosti A100091 Ivanečke novine, smanjenje u iznosu od 1.625,12 kuna.

Razdjel 003- Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu:

1. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Aktivnosti A100011 Vatrogasna zajednica, povećanje u iznosu od 3.174,48 kuna u odnosu na planirana sredstva;

2. ekonomska klasifikacija 329, ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar Aktivnosti A100011 Vatrogasna zajednica, povećanje u iznosu od 737,17 kuna u odnosu na planirana sredstva;

3. ekonomska klasifikacija 381, tekuće donacije, unutar Aktivnosti A100024, Sufinanciranje boravka djece u vrtićima, povećanje u iznosu od 84.350,54 kuna u odnosu na planirana sredstva;

4. ekonomska klasifikacija 322, rashodi za materijal i energiju, unutar Kapitalnog projekta K100039 Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora, povećanje u iznosu od 11.442,60 kuna u odnosu na planirana sredstva;

5. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Aktivnosti 100040 Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada, povećanje u iznosu od 3.408,76 kuna u odnosu na planirana sredstva;

6. ekonomska klasifikacija 451, dodatna ulaganja na građevinskim objektima unutar Kapitalnog projekta K100095 Klub za mlade, smanjenje u iznosu od 54.125,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;

7. ekonomska klasifikacija 451, dodatna ulaganja na građevinskim objektima unutar Kapitalnog projekta K100094 Energetska obnova stare škole u Salinovcu, smanjenje u iznosu od 17.000,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;

8. ekonomska klasifikacija 421, građevinski objekti unutar Kapitalnog projekta K100037 Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec, smanjenje u iznosu od 22.978,50 kuna u odnosu na planirana sredstva;

9. ekonomska klasifikacija 421, građevinski objekti unutar Kapitalnog projekta K100038 Izgradnja društvenog doma Škriljevec, smanjenje u iznosu od 9.010,05 kuna u odnosu na planirana sredstva;

10. ekonomska klasifikacija 329, ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar Aktivnosti 100014 Djelatnost knjižnice, povećanje u iznosu od 475,67 kuna u odnosu na planirana sredstva;

11. ekonomska klasifikacija 322, rashodi za materijal i energiju unutar Aktivnosti 100014 Djelatnost knjižnice, povećanje u iznosu od 103,39 kuna u odnosu na planirana sredstva;

12. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Aktivnosti 100014 Djelatnost knjižnice, povećanje u iznosu od 1.164,90 kuna u odnosu na planirana sredstva;

13. ekonomska klasifikacija 311, plaće (bruto) unutar Aktivnosti 100014 Djelatnost knjižnice, smanjenje u iznosu od 994,81 kuna u odnosu na planirana sredstva;

14. ekonomska klasifikacija 313, doprinosi na plaće unutar Aktivnosti 100014 Djelatnost knjižnice, smanjenje u iznosu od 164,15 kuna u odnosu na planirana sredstva;

15. ekonomska klasifikacija 321, naknade troškova zaposlenima unutar Aktivnosti 100014 Djelatnost knjižnice, smanjenje u iznosu od 858,00 kuna u odnosu na planirana sredstva.

Razdjel 004- Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša:

1. ekonomska klasifikacija 322, rashodi za materijal i energiju unutar Aktivnosti 100045 Održavanje javne rasvjete, povećanje u iznosu od 18.809,58 kuna u odnosu na planirana sredstva;

2. ekonomska klasifikacija 329, ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar Aktivnosti A100061 Komunalne usluge, povećanje u iznosu od 59.055,59 kuna u odnosu na planirana sredstva;

3. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Aktivnosti A100082 Poslovi hvatanja, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, povećanje u iznosu od 12.000,00 kuna u odnosu na planirana sredstva;

4. ekonomska klasifikacija 421, građevinski objekti unutar Kapitalnog projekta K100053 Izgradnja i uređenje prometnih površina, smanjenje u iznosu od 89.865,17 kuna u  odnosu na planirana sredstva;

Razdjel 005- Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo:

1. ekonomska klasifikacija 323, rashodi za usluge unutar Aktivnosti A100066 Redovna djelatnost, povećanje u iznosu od 28.735,52 kuna u odnosu na planirana sredstva;

2. ekonomska klasifikacija 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar Aktivnosti A100066 Redovna djelatnost, povećanje u iznosu od 1.387,97 kuna u odnosu na planirana sredstva;

3. ekonomska klasifikacija 323 rashodi za usluge unutar Aktivnosti A100066 Redovna djelatnost, smanjenje u iznosu od 17.909,39 kuna u odnosu na planirana sredstva;

4. ekonomska klasifikacija 323 rashodi za usluge unutar Aktivnosti A100066 Redovna djelatnost, smanjenje u iznosu od 9.672,84 kuna u odnosu na planirana sredstva;

5. ekonomska klasifikacija 323 rashodi za usluge unutar Aktivnosti A100066 Redovna djelatnost, smanjenje u iznosu od 2.541,26 kuna u odnosu na planirana sredstva.

V. POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Evidentirane potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku iznose 497.182,56 kuna, a ista se odnosi na:

	TUŽITELJ
	TUŽENIK
	OPIS PRIRODE SPORA
	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA SPORA
	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA

	 
	 
	 
	 
	 

	GRAD IVANEC
	HRVATSKI TELEKOM d.d.
	rješavanje imovinsko pravnog odnosa oko korištenja prava puta na nekretninama u vlasništvu Grada Ivanca radi pristupa, postavljanja, korištenja, popravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture
	497.182,56
	31.12.2020.


VI. IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA IZ FONDOVA EU

U izvještajnom razdoblju u provedbi su bila dva projekta koja su financirana iz EU fondova.

Na dan 31.12.2019. godine u bilanci su iskazana potraživanja za kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.666.120,23 kuna za slijedeće projekte:

-Energetska obnova društvenog doma Lančić-Knapić u iznosu od 140.157,13 kuna,

-Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta u iznosu od 1.525.963,10 kuna.
VII. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom 2019. godine Grad Ivanec nije se kreditno zaduživao.

Stanje tijekom 2019. godine po postojećim kreditnim zaduženjima:

-Hrvatska banka za obnovu i razvitak- iznos kreditnog zaduženja 572.614,24 kuna za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, i sufinanciran sredstvima europskog Fonda za regionalni razvoj i nacionalnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kredit je realiziran 2016. godine. Kredit je uzet sa rokom otplate od 4 godine, te je ugovorena otplata posljednjeg anuiteta 31.10.2020. godine.
Stanje glavnice na dan 1.1.2019. godine iznosi 286.306,87 kuna.
Otplata glavnice počinje 2018. godine, a u izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu od 6.978,58 kuna, te glavnica u iznosu od 143.153,68 kuna.
Stanje glavnice po navedenom kreditu na dan 31.12.2019. godine iznosi 143.153,19 kuna. 
Ukupno zaduženje Grada Ivanca s osnove primljenih zajmova, na dan 31.12.2019. godine iznosi 143.153,19 kuna
VIII. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA 
Gradsko vijeće Grada Ivanca 24. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o davanju jamstva Pučkom ovorenom učilištu „Đuro Arnold“ Ivanec.
Radilo se o jamstvu za dugoročno zaduživanje (za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog objekta Učilišta, nabavu informatičke i svjetlosne opreme) Ustanove Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec za dugoročno zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., na iznos od 1.400.000,00 kuna, na rok od 10 godina ( do 31.7.2028. godine)

Na spomenutu Odluku dobivena je suglasnost Ministarstva financija 4. lipnja 2018. godine.

Ugovor o jamstvu između Grada Ivanca i Privredne banke Zagreb d.d. sklopljen je 18. lipnja 2018. godine.

Jamstvo nije aktivirano.

Stanje jamstva na dan 01.01.2019. iznosilo je 1.341.667,00 kuna.

Stanje jamstva na dan 31.12.2019. iznosi 1.236.667,00 kuna.

Gradsko vijeće Grada Ivanca 23. ožujka 2017. godine donijelo je Odluku o davanju jamstva trgovačkom društvu Poslovna zona Ivanec d.o.o..

Radilo se o jamstvu za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredit kod J&T banke korištenom za komunalno opremanje gospodarskih zona, za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., na iznos od 5.742.359,57 kuna, na rok od 5 godina ( do 31.3.2022. godine)

Na spomenutu Odluku dobivena je suglasnost Ministarstva financija 26. svibnja 2017. godine.

Ugovor o kreditu sklopljen je 30. svibnja 2017. godine.

Jamstvo nije aktivirano.

Stanje jamstva na dan 01.01.2019. iznosilo je 1.341.667,00 kuna.

Stanje jamstva na dan 31.12.2019. iznosi 1.236.667,00 kuna.






                  Upravni odjel za proračun, 

financije i gospodarstvo
PAGE  
7

