GRAD IVANEC

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA I NJIHOVO IZVRŠENJE ZA GRAD IVANEC OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE

| R.BR. | EV.BR. IZ PLANA NABAVE | EV. BR. IZ EVIDENCIJE UGOVORA | NAZIV PREDMETA NABAVE |  | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | IZNOS UGOVORA – BEZ PDV-A | IZNOS PDV-A | UKUPNI IZNOS | OZNAKA CPV RIJEČNIKA | BROJ OBJAVE IZ EOJN | ROK | NAZIV PONUDITELJA S KOJIM SE SKLOPLJEN UGOVOR, SJEDIŠTE I OIB, PODUGOVARATELJ AKO POSTOJI | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA/ RASKIDA UGOVORA | IZNOS BEZ PDV-A | KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ PLATIO (S PDV-OM) | RAZLOG VIŠE/MANJE PLAĆANJA | VRSTA POSTUPKA | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03/20 | 06/20 | Ugovor o poslovnoj suradnji u 2020. |  | 03.01.2020. | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |  |  | 31.12.2020. | VTV - Varaždinska televizija d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 6a, Varaždin, OIB: 50371265075 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
| 2. | 85/20 | 08/20 | Ugovor o korištenju i održavanju SPI računalnih programa |  | 01.01.2020. | 144.663,00 | 36.165,75 | 180.828,75 |  |  | 31.12.2020. | Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7a, Zagreb, OIB: 14506572540 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 1/20 | 50/20 | Ugovor o pružanju poštanskih usluga |  | 20.01.2020. | 154.045,34 | 116,75 | 154.162,09 |  |  | 31.12.2020. | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 17/19 | 67/20 | Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji Društvenog doma Jerovec Gornji | 31.01.2020. |  | 312.888,74 | 78.222,18 | 391.110,92 |  |  | 60 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 15.06.2020. |  | 387.971,22 |  | Jednostavna nabava (putem sustava Agronet) |  |
|  | 62/20 | 69/20 | Projektna dokumentacija – Glavni projekt – Rekonstrukcija Ulice E. Kumičića u Ivancu | 4.2.2020. |  | 41.860,00 | 10.465,00 | 52.325,00 |  |  | 4.5.2020. | Bomra d.o.o. Mozdernjak 73/a, Varaždin Breg, OIB:70728842961 | 14.07.2020. |  | 52.325,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 19/20 | 79/20 | Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta dogradnje dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec |  | 11.02.2020. | 188.200,00 | 47.050,00 | 235.250,00 |  |  | 3 mjeseca | Aris d.o.o., Varaždin, Frana Supila 50/a, OIB: 14886985205 | 12.08.2020. |  | 235.250,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 96/19 | 98/20 | Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova te ugradnji septičkih jama i odvodnje |  | 03.01.2020. | 44.945,00 | 11.236,25 | 56.181,25 |  |  | 30 dana | Instalacijski sustavi Fištrek, Ivanec, Jezerski put 28, OIB: 45913546403 | 18.02.2020. |  | 56.181,25 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 58/20 | 144/20 | Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Pece (predio Šalamoni) |  | 18.2.2020. | 98.880,25 | 24.720,06 | 123.600,31 |  |  | 18.2.2020. | TTG d.o.o., Donja Višnjica 1G, LEPOGLAVA, OIB: 32988756209 | 28.04.2020. |  | 122.118,58 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 59/20 | 151/20 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama: Prigorec (Jazvečina 1 i Jazvečina 2) i Pece (zaseok Šalamoni) |  | 19.02.2020. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  |  | Klizište Pece rok 90 dana, Prigorec 120 dana | GEOS-INFO d.o.o., Frana Supila 48, Varaždin, OIB 46736910523 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 68/20 | 155/20 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta |  | 26.2.2020. | 34.800,00 | 8.700,00 | 43.500,00 |  |  | 2.7.2020. | Bomra d.o.o. Mozdernjak 73/a, Varaždin Breg, OIB:70728842961 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 05/20 | 160/20 | Ugovor o pružanju usluga tiska Ivanečkih novina u 2020. godini |  | 02.01.2020. | 64.108,00 | 16.027,00 | 80.135,00 |  |  | 12 mjeseci | KERSCHOFFSET d.o.o. za grafičku djelatnost i nakladništvo, Zagreb, Ježdovečka 112, OIB: 84934386922 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 57/20 | 161/20 | Ugovor o revitalizaciji Malog parka i parka u ulici Đ. Arnolda, te sanaciji drvoreda u Arnoldovoj, Kumičićevoj, Varaždinskoj i Malezovoj ulici |  | 6.3.2020. | 246.172,00 | 54.412,36 | 300.584,36 |  |  | 15.4.2020. | CEDRUS - USLUGE U LOVSTVU I ŠUMARSTVU, Franje Bučara 19, Čakovec, OIB 40508169270 | 06.05.2020. |  | 298.331,51 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 50/20 | 163/20 | Ugovor za nabavu i instalaciju pristupnih točaka za javni bežični internet |  | 09.03.2020. | 89.329,97 | 22.332,39 | 111.662.46 |  |  | Isporuka predmeta nabave - 90, implementacija - 60 dana od dana isporuke | OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a, OIB: 36004425025 | 07.09.2020. |  | 111.662,46 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 66/20 | 213/20 | Nova ulica u Ivancu, nogostup - gradnja |  | 16.3.2020. | 141.795,00 | 35.448,75 | 177.243,75 |  |  | 16.5.2020. | TTG d.o.o., Donja Višnjica 1G, Lepoglava, OIB: 32988756209 | 15.06.2020. |  | 186.444,59 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 69/20 | 214/20 | Javna rasvjeta u ulici P. Preradovića u Ivancu - gradnja |  | 16.3.2020. | 69.990,40 | 17.497,60 | 87.488,00 |  |  | 16.5.2020. | ELEKTRO GOLUB d.o.o. Horvatsko 62, Ivanec, OIB 82929687758 | 19.08.2020. |  | 87.488,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 67/20 | 262/20 | Ugovor o modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca u 2020. godini |  | 2.4.2020. | 2.423.920,32 | 605.980,09 | 3.092.900,41 | 45233142-6 - Radovi na popravljanju cesta | 2020/S OF2-0006823 | 2.7.2020. | PZC Varaždin d.d., Kralja Krešimira IV 25, Varaždin, OIB 77718926011 | - u tijeku |  |  |  | Otvoreni postupak javne nabave |  |
|  | 72/20 | 268/20 | Ugovor o održavanju postojećeg sustava GIS Ivanec |  | 14.4.2020. | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 |  |  | 30.4.2021. | PROMET I PROSTOR d.o.o., Dubovačka 38, Zagreb, OIB 70482234704 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 94/20 | 270/20 | Evidentiranje nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca |  | 15.4.2020. | 33.500,00 | 8.375,00 | 41.875,00 |  |  | 15.8.2020. | Geoizmjera d.o.o., M. Maleza 3, Ivanec, OIB 63231099989 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 89/20 | 275/20 | Ugovor o dugoročnom najmu - operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti motornog vozila |  | 15.04.2020. | 113.166,46 | 28.291,62 | 141.458,08 |  |  | 60 mjeseci | AGRAM LEASING D.O.O., Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 38/20 | 277/20 | Uređenje dječjih igrališta - oprema |  | 22.4.2020. | 184.852,80 | 46.213,20 | 231.066,00 |  |  | 31.8.2020. | KOVA d.o.o., Braće Radića 122 B, Velika Gorica, OIB 31948370674 | 17.07.2020. |  | 248.547,25 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 91/20 | 278/20 | Gradnja i uređenje groblja Ivanec - projektna dokumentacija |  | 22.4.2020. | 99.000,00 | 24.750,00 | 123.750,00 |  |  | 22.8.2020. | GEOS -INFO d.o.o., Frana Supila 48, Varaždin, OIB 46736910523 | 29.09.2020. |  | 123.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 48/20 | 279/20 | Gradnja i uređenje groblja Margečan - projektna dokumentacija |  | 22.4.2020. | 99.200,00 | 24.800,00 | 124.000,00 |  |  | 22.8.2020. | GEOS -INFO d.o.o., Frana Supila 48, Varaždin, OIB 46736910523 | 19.08.2020. |  | 124.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 54/20 | 280/20 | Autobusno stajalište Seljanec - projektna dokumentacija |  | 22.4.2020. | 22.000,00 | 5.500,00 | 27.500,00 |  |  | idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta-15 dana; konačna isporuka projektne dokumentacije-25 dana od dana ishođenja posebnih uvjeta | PRE - CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, Varaždin | 17.07.2020. |  | 27.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 93/20 | 281/20 | Reciklažno dvorište Ivanec- projektna dokumentacija |  | 22.4.2020. | 49.500,00 | 12.375,00 | 61.875,00 |  |  | 40 dana | IPC- inženjering d.o.o., Đ. Arnolda 6, Ivanec, OIB: 93379380828 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 56/20 | 284/20 | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste – Prigorec (Jazvečina 1 i Jazvečina 2 |  | 4.5.2020 | 552.094,40 | 138.023,60 | 690.118,00 | 45453000-7 | 2020/S OF2-0007707 | 4.9.2020. | Završni radovi Krešo d.o.o., Čret 168 a, Krapinske Toplice, OIB 16154988512 | - u tijeku |  |  |  | Otvoreni postupak javne nabave |  |
|  | 34/20 | 291/20 | Ugovor br. 291/20 o izvođenju građevinsko – obrtničkih radova na rekonstrukciji zgrade bivšeg „Retra“ u prostor za udruge II. Faza |  | 20.05.2020. | 472.538,80 | 118.134,70 | 590.673,50 |  |  | 60 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 91/20 | 292/20 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca |  | 21.05.2020. | 918.153,60 (Okvirna ugovorna vrijednost za ugovoreno razdoblje) |  |  |  |  | 31.12.2020. | HEP-OPSKRBA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379 | - u tijeku |  |  |  | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti – objedinjena nabava |  |
|  | 70/20 | 299/20 | Javna rasvjeta u glavnom gradskom parku u Ivancu - gradnja |  | 17.06.2020. | 54.116,00 | 13.529,00 | 67.645,00 |  |  | 30 dana | Ivkom d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96b, Ivanec, OIB 31407797858 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 14/20 | 306/20 | Ugovor o gradnji rasvjete na nogometnom igralištu nogometnog kluba "Ivančica" Ivanec |  | 25.06.2020. | 119.994,00 | 29.998,50 | 149.992,50 |  |  | 60 dana | CONEXIN d.o.o., Ivanec, Varaždinska 20, OIB: 59816734317 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 100/20 | 307/20 | Ugovor o rekonstrukciji javne rasvjete u ulici V. Nazora u Ivancu |  | 29.06.2020. | 104.340,90 | 26.085,23 | 130.426,13 |  |  | 60 dana | ELEKTRO GOLUB d.o.o. Horvatsko 62, Ivanec, OIB 82929687758 | - u tijeku |  |  |  | Jednostavna nabava |  |

Ažurirano: 06.10.2020.