

 REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 GRAD IVANEC

 GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-01/21-01/04

URBROJ: 2186/012-03/33-21-1

Ivanec, 15. ožujka 2021.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), te članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 - pročišćeni tekst, 13/18, 8/20 i 15/21), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 46. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi

**PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2024. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom gradnje i održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Grada Ivanca planiraju radovi na gradnji i održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda kao što su zacievljenje, izgradnja mulde, izgradnja propusta, ugradnja i čišćenje slivnika, ugradnja i čišćenje kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalica u četverogodišnjem razdoblju, od 2021.- 2024. godine.

Ovim se Programom određuju radovi gradnje i održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Grada Ivanca, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje i održavanja građevina javne odvodnje na području Grada Ivanca za razdoblje 2021.-2024. godine, osigurat će se iz proračuna Grada Ivanca, temeljem Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture za svaku godinu ovoga Programa.

 Troškovi zahvata na gradnji i održavanju građevina javne odvodnje procijenjeni su temeljem Koncepcijskog rješenja - Projekta Održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za naselja na području Grada Ivanca, oznake: KO-46/20, te važećih cijena radova istih ili sličnih zahvata u vrijeme izrade ovog programa.

Prikaz procijenjenih troškova radova gradnje i održavanja građevina javne odvodnje na području Grada Ivanca kroz svaku godinu utvrđenu ovom Programom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GODINA** | **GRADNJA (sa PDV)** | **ODŽAVANJE (sa PDV)** |
| 2021. godina | 362.000,00 | 150.000,00 |
| 2022. godina | 271.000,00 | 170.000,00 |
| 2023. godina | 250.000,00 | 215.000,00 |
| 2024. godina | 225.000,00 | 240.000,00 |
| **UKUPNO:** | **1.108.000,00** | **775.000,00** |

1. **GRADNJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA ZA RAZDOBLJE 2021.-2024. GODINE**

Ovim Programom utvrđuje se radovi i zahvati na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda po naseljima na području Grada Ivanca, sa prikazanim opisom problematike, te opisom rješavanja iste kao i procijenjenim troškovima zahvata za svaku godinu ovoga Programa.

* 1. **PLANIRANI RADOVI NA GRADNJI I ODRŽAVANJU GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2021. GODINI**
		1. **GRADNJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2021. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja** | **Procjena troškova (sa PDV)** |
| 1. | Ivanec, M. Hrga (kbr. 1) | zadržavanje vode na kolniku | ugradnja dodatnog slivnika | 5.000,00 |
| 2. | Ivanec, Vinogradska 33 | slijevanje oborinskih voda na dvorište | ugradnja linijske rešetke | 14.000,00 |
| 3. | Lovrečan NC 2-299 i NC 3-226 | potrgani propust | izgradnja novog propusta | 12.000,00 |
| 4. | Prigorec NC 2-166 (kbr. 125) | zadržavanje vode na kolniku | izrada zacijevljenja i linijske rešetke | 30.000,00 |
| 5. | Seljanec, Savica | oštećenje bankina i asfalta | ugradnja betonskih kanalica | 25.000,00 |
| 6. | Škriljevec (kbr. 4/A i 4/C) | neuređena odvodnja | iskop kanala i izgradnja 3 propusta |  100.000,00 |
| 7. | Margečan, Cukovec | oštećenje bankina i asfalta | zacijevljenje odvodnog jarka | 75.000,00 |
| 8. | Vitešinec NC 2-195 (k.č.br. 10770) | erozija terena  | izgradnja novog propusta | 6.000,00 |
| 9. | Vitešinec NC 2-195 (k.č.br. 10778/1) | erozija terena i oštećenje ceste | ugradnja betonskih kanalica | 10.000,00 |
| 10. | Cerje Tužno, k.č.br.1489/4 k.o. Cerje Tužno  | Otvoreni kanal po sredini parcele | Izmicanje i zacjevljenje kanala | 30.000,00 |
| 11. | Margečan, k.č.br. 4146 k.o. Radovan | neuređena odvodnja | prikupiti i usmjeriti vodu |  10.000,00 |
| 12. | Bedenec, NC 2-338 | odvodnja sa nerazvrstane ceste | ugradnja kanalica - nastavak | 25.000,00 |
| 13. | Ivanec, Bistrica 66 | voda s nerazvrstane ceste ulazi na dvorište | izrada mulde | 5.000,00 |
| 14. | Ivanec, Vinogradska 51 | zadržavanje vode na kolniku, stvara se led | postava drenažne cijevi 65 m i spajanje u šaht | 10.000,00 |
| 15. | Ivanec, Kalnička ulica | otvoreni kanal kod ulaza na parcelu | izrada betonskog okna sa slivnikom | 5.000,00 |
| **UKUPNO:** | **362.000,00** |

* + 1. **ODŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2021. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja** | **Procjena troškova (sa PDV)** |
| 1. | Lančić (od kbr. 51 do 63) | zamuljeni kanal | čišćenje kanala | 60.000,00 |
| 2. | Lančić (od kbr. 59 do bajera) | zamuljeni kanal | čišćenje kanala | 30.000,00 |
| 3. | Radovan (kanal kod sportskog igrališta) | zamuljeni kanal | čišćenje kanala | 10.000,00 |
| 4. | Ivanečki Vrhovec (od kbr. 3 do 6/B) | erozija terena  | iskop novog kanala | 10.000,00 |
| 5. | Ivanec, Rajterova kbr. 216-222 | neuređena odvodnja | iskop novog kanala | 23.000,00 |
| 6. | Ivanec, Rajterova kbr. 216-222 | neuređena odvodnja | obnova jarka  | 17.000,00 |
| **UKUPNO:** | **150.000,00 kn** |

* 1. **PLANIRANI RADOVI NA GRADNJI I ODRŽAVANJU GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2022. GODINI**
		1. **GRADNJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2022. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja**  | **Procjena troškova (sa PDV)** |
| 1. | Bedenec kbr. 149, NC 2-091 | zamuljeni cestovni jarak | zacijevljenje cca 60 m i čišćenje | 44.000,00 |
| 2. | Lovrečan kbr. 102 i 104 | zamuljeni kanal-izlijevanje po dvorištima | od ŽC 2065 zacijevljenje cca 50 m | 55.000,00 |
| 3. | Salinovec NC 3-125 | oštećenje propusta na kanalu Hrv.voda | izgradnja propusta od bet. cijevi | 30.000,00 |
| 4. | Salinovec ŽC 2105 (kod škole) | zamuljeni cestovni jarak | zacijevljenje cca 90 m | 17.000,00 |
| 5. | Ivanec, Rajterova kbr. 216-222 | neuređena odvodnja | zacijevljenje odvodnje | 50.000,00 |
| 6. | Ivanečki Vrhovec NC 2-211 | Oštećenje bankina i asvalta, urušavanje | Zacijevljenje odvodnog jarka | 75.000,00 |
| **UKUPNO:** | **271.000,00** |

* + 1. **ODŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2022. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja**  | **Procjena troškova (sa PDV)** |
| 1. | Škriljevec (Njegovci) kbr. 43 i 44 | zamuljeni kanal oborinske odvodnje | profiliranje kanala cca 200 m | 88.000,00 |
| 2. | Seljanec, K. Zvonimira | Zamuljeni kanal | revitalizacija kanala cca 600 m | 60.000,00 |
| 3. | Seljanec, Barunska  | Zamuljeni kanal | profiliranje postojećeg jarka | 22.000,00 |
| **UKUPNO:** | **170.000,00** |

* 1. **PLANIRANI RADOVI NA GRADNJI I ODRŽAVANJU GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2023. GODINI**
		1. **GRADNJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2023. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja** | **Procjena troškova** **(sa PDV)** |
| 1. | Prigorec, k.č.br. 14068 k.o. Ivanec | neuređeni otvoreni kanal | zacijevljenje cca 70 m | 88.000,00 |
| 2. | Ivanec, V. Nazora 96/c | zadržavanje vode na kolniku | izgradnja mulde sa slivnicima | 38.000,00 |
| 3. | Ivanec, Ivanuševec | neuređena odvodnja | izgradnja rubnjaka s rigolom | 44.000,00 |
| 4. | Ivanuševec, Kraševec | neuređena odvodnja | asfaltiranje mulde ili betonskim pločama | 80.000,00 |
| **UKUPNO:** | **250.000,00** |

* + 1. **ODŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2023. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja** | **Procjena troškova** **(sa PDV)** |
| 1. | Bedenec, između ŽC 2243 i kbr. 245 | zamuljeni kanal oborinske odvodnje | čišćenje cca 150 m | 38.000,00 |
| 2. | Bedenec, između ŽC 2243 i kbr. 250 | zamuljeni kanal oborinske odvodnje | čišćenje cca 150 m | 38.000,00 |
| 3. | Lukavec | zamuljeni kanal | uređenje cca 55 m | 24.000,00 |
| 4. | Lukavec | zamuljeni kanal | uređenje cca 240 m | 45.000,00 |
| 5. | Cerje Tužno | zamuljeni kanal | uređenje cca 500 m | 70.000,00 |
| **UKUPNO:** | **215.000,00 kn** |

* 1. **PLANIRANI RADOVI NA GRADNJI I ODRŽAVANJU GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2024. GODINI**
		1. **GRADNJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2024. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja** | **Procjena troškova (sa PDV)** |
| 1. | Jerovec  | zamuljeni kanal | iskop i profiliranje novog jarka | 55.000,00 |
| 2. | Salinovec | neuređena odvodnja | izgradnja i profiliranje novog kanala | 100.000,00 |
| 3. | Škriljevec | neuređena odvodnja | zacjevljenje i ugradnja kanalica | 48.000,00 |
| 4. | Ivanec – križanje ulice I.K.Sakcinskog i Varaždinske | zadržavanje oborinske vode na prometnici | postaviti linijsku rešetku za prihvat oborinske vode | 22.000,00 |
| **UKUPNO:** | **225.000,00** |

* + 1. **ODŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA U 2024. GODINI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naselje** | **Opis problema** | **Opis rješenja** | **Procjena troškova (sa PDV)** |
| 1. | Jerovec  | zamuljeni kanal | regulacija kanala i zamjena propusta | 100.000,00 |
| 2. | Gačice | zamuljeni kanal kraj asfaltiranog igrališta | Regulacija kanala i zamjena propusta | 68.000,00 |
| 3. | Cerje Tužno | Neuređena odvodnja | Uređenje kanala | 47.000,00 |
| 4 | Ivanec, S. Vukovića | Neuređene bankine | Utvrđivanje bankina | 25.000,00 |
| **UKUPNO:** | **240.000,00** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
	1. Grad Ivanec svake proračunske godine predlaže Hrvatskim vodama dionice na svojem području, koje spadaju u njihovu nadležnost, a za koje su potrebni određeni zahvati gradnje ili održavanja radi uvrštavanja istih u godišnji Program Hrvatskih voda.
	2. Ukoliko se za određene dionice u nadležnosti Hrvatskih vode, a koje nisu u godišnjem Programu Hrvatskih voda, ukaže potreba za hitnim intervencijama, Grad Ivanec može svojim sredstvima pristupiti realizaciji istih.
	3. U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa.
	4. Dinamika realizacije Programa prilagoditi će se proračunskim mogućnostima Grada Ivanca, kroz godišnje programe građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture, kao i godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca.

 Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG

 VIJEĆA GRADA IVANCA:

 Ksenija Sedlar Đunđek, mag.oec.