GRAD IVANEC

**PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA U JAVNOJ NABAVI I NJIHOVO IZVRŠENJE ZA GRAD IVANEC OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.BR.** | **EV.BR. IZ PLANA NABAVE** | **EV. BR. IZ EVIDEN. UGOVORA** | **NAZIV PREDMETA NABAVE** | **DATUM SKLAPANJA UGOVORA** | **IZNOS UGOVORA – BEZ PDV-A** | **IZNOS PDV-A** | **UKUPNI IZNOS** | **OZNAKA CPV RIJEČNIKA** | **BROJ OBJAVE IZ EOJN** | **ROK** | **NAZIV PONUDITELJA S KOJIM SE SKLOPLJEN UGOVOR, SJEDIŠTE I OIB, PODUGOVARATELJ AKO POSTOJI** | **KONAČNI DATUM IZVRŠENJA/ RASKIDA UGOVORA** | **IZNOS BEZ PDV-A** | **KONAČNI IZNOS KOJI JE NARUČITELJ PLATIO (S PDV-OM)** | **RAZLOG VIŠE/ MANJE PLAĆANJA** | **VRSTA POSTUPKA** | **NAPOMENA** |
|  | 02/21 | 01/21 | Ugovor o pružanju usluga tiska gradskog lista „Ivanečke novine“ u 2021. godini | 04.01.2021. | 64.108,00 | 16.027,00 | 80.135,00 | 79822400-6 |  | 12 mjeseci | KERSCHOFFSET d.o.o. za grafičku djelatnost i nakladništvo, Ježdovečka 112, 10250 Lučko - Zagreb, OIB: 84934386922 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 07/21 | 02/21 | Godišnji ugovor o kupoprodaji oglasnog prostora - eVaraždin.hr | 04.01.2021. | 13.870,00 | 3.467,50 | 17.337,50 | 22200000-2 |  | 12 mjeseci | Fine'sa Consors d.o.o., eVaraždin za medijske usluge – Podružnica Varaždin, Varaždin, Ivana Kukuljevića 23, OIB: 27496296991 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 07/21 | 03/21 | Godišnji ugovor o kupoprodaji oglasnog prostora - eTV | 04.01.2021. | 3.750,00 | 937,50 | 4.687,50 | 22200000-2 |  | 12 mjeseci | Fine'sa Consors d.o.o., eVaraždin za medijske usluge – Podružnica Varaždin, Varaždin, Ivana Kukuljevića 23, OIB: 27496296991 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 03/21 | 04/21 | Ugovor o pružanju usluge distribucije gradskog lista „Ivanečke novine“ u 2021. godini | 04.01.2021. | 69.990,00 | 17.526,00 | 87.516,00 | 64100000-7 |  | 12 mjeseci | LUKAVEČKI J.D.O.O., Lukavec 18, Lukavec, OIB: 96812380935 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 08/21 | 08/21 | Ugovor o održavanju internetskih stranica Grada Ivanca | 11.01.2021. | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 48224000-4 |  | 12 mjeseci | NORDO, obrt za kreativne usluge, Ključ, V. Čolje 80, Novi Marof, OIB: 00629736098 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 05/21 | 09/21 | Ugovor o poslovnoj suradnji za 2021. godinu | 04.01.2021. | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 64216200-5 |  | 12 mjeseci | VTV - Varaždinska televizija, Kralja Petra Krešimira IV. 6a, Varaždin, OIB: 50371265075 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 112/20 | 11/21 | Ugovor o izradi prostorno -planske dokumentacije | 18.01.2021. | 68.000,00 | 17.000,00 | 85.000,00 | 71000000 |  | sukladno rokovima iz Odluka o izradi pojedinog plana | ARHEO d.o.o., za projektiranje i prostorno planiranje, Vinogradi I, odvojak 6, Zagreb, OIB 02095263263 | 15.3.2021. | 68.000,00 | 85.000,00 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 14/21 | 12/21 | Ugovor o korištenju i održavanju SPI računalnih programa | 18.01.2021. | 144.663,00 | 36.165,75 | 180.828,75 | 72710000-0 |  | 12 mjeseci | LIBUSOFT CICOM d.o.o., Remetinečka cesta 7a, Zagreb, OIB: 14506572540 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 01/21 | 28/21 | Ugovor o pružanju poštanskih usluga | 27.01.2021. | 142.321,60 | 0,00 | 142.321,60 | 64114000-8 |  | 12 mjeseci | HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 41/21 | 29/21 | Ugovor – usluge Projektnog ureda | 18.01.2021. | 680.000,00 | 170.000,00 | 850.000,00 | 75112100-5 |  | 12 mjeseci | Poslovna zona d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, OIB: 87283813100 |  |  |  |  | Postupak izuzet od primjene zakona | U tijeku |
|  | 42/20 | 30/21 | Ugovor - Glavni gradski trg-projektna dokumentacija (Glavni projekt) | 29.01.2021. | 95.000,00 | 23.750,00 | 118.750,00 | 71242000-6 | 2020/S OF2-0043007 | 24.2.2021. | STUDIO NEXAR d.o.o., Ulica ak. M. Maleza 30, Ivanec, OIB 95758443121 | 24.2.2021. | 95.000,00 | 118.750,00 |  | Otvoreni postupak javne nabave |  |
|  | 39/21 | 36/21 | Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih, elektroinstalaterskih te strojatskih radova na adaptaciji zgrade Društvenog doma Punikve (Energetska obnova) | 10.2.2021. | 299.880,00 | 74.970,00 | 374.850,00 | 45000000-7 |  | 90 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 05.05.2021 | 331.568,00 | 414.461,00 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 43/21 | 112/21 | Ugovor o uređenju zelenih površina u glavnom gradskom parku u Ivancu | 1.3.2021. | 195.000,00 | 48.750,00 | 243.750,00 | 45112700-2 |  | do 15.4.2021. | Ivkom d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, Ivanec, OIB:31407797858 | 31.3.2021. | 191.500,00 | 239.375,00 | stvarno izvedene količine | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 79/21 | 113/21 | Ugovor o izmicanju javne rasvjete u Ulici E. Kumičića u Ivancu | 8.3.2021. | 209.524,70 | 52.381,18 | 261.905,88 | 34993000-4 |  | 35 kalendarskih dana od uvođenja u posao | ELEKTRO GOLUB, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, Ivanec, OIB: 82929687758, | 10.5.2021. | 214.994,34 | 268.742,93 |  | Postupak jednostavne nabave | Aneks na ukupni iznos 268.742,93 kn rok 10.5. |
|  | 78/21 | 116/21 | Ugovor o uređenju odvojka u Ulici E. Kumičića u Ivancu - rubnjaci | 12.3.2021. | 119.984,00 | 29.996,00 | 149.980,00 | 45233140-2 |  | 15.4.2021. | TTG d.o.o., Donja Višnjica 1G, 42250 Lepoglava OIB: 32988756209, | 15.4.2021. | 99.547,60 | 124.434,50 | stvarno izvedene količine | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 42/21 | 130/21 | Ugovor o uređenju dječjih igrališta - oprema | 16.3.2021. | 74.180,00 | 18.545,00 | 92.725,00 | 45112723-9 |  | 45 dana | Ivkom d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, Ivanec, OIB:31407797858 | 29.4.2021. | 74.180,00 | 92.725,00 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 66/21 | 146/21 | Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta u 2021. godini | 24.3.2021. | 23.000,00 | 5.750,00 | 28.750,00 | 71521000-6 |  | Do završetka projekta | Bomra d.o.o., Mozdrnjak 37/A, Varaždinske Toplice, OIB 70728842961 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 68/21 | 193/21 | Ugovor o dopuni javne rasvjete | 1.4.2021. | 158.510,50 | 39.627,63 | 198.138,13 | 34993000-4 |  | 60 dana | Ivkom d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, Ivanec, OIB:31407797858 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 56/21 | 195/21 | Ugovor o uređenju Ulice L. Šabana u Ivancu (parkiralište) | 2.4.2021. | 104.923,64 | 26.230,91 | 131.154,55 | 45223300-9 |  | 30 dana | TTG d.o.o., Donja Višnjica 1G, 42250 Lepoglava OIB: 32988756209, | 25.5.2021. | 96.333,24 | 120.416,55 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 87/21 | 204/21 | Ugovor o krajobraznom uređenju glavnog gradskog parka u Ivancu | 12.4.2021. | 59.591,00 | 14.897,75 | 74.488,75 | 45112700-2 |  | 21 dan | Zeleni ured d.o.o., Zagreb, II. Bizek 59, OIB: 82170737877, | 23.4.2021. | 59.591,00 | 74.488,75 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 65/21 | 205/21 | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca u 2021. godini. | 13.4.2021. | 1.452.528,52 | 363.132,13 | 1.815.660,65 | 45233142-6 | 2021/S OF2-0008772 | 90 dana | PZC d.d. Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25, 42000 Varaždin, OIB: 77718926011 |  |  |  |  | Otvoreni postupak javne nabave | U tijeku |
|  | 88/21 | 206/21 | Ugovor o obavljanju poslova skupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina | 12.04.2021. | 48.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 90923000-3 |  | 4 godine | Veterinarska stanica d.o.o. Ivanec, Ivanec, Varaždinska 15, OIB: 13839398830 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 74/21 | 207/21 | Ugovor o obavljanju poslova deratizacije na području grada Ivanca | 13.04.2021. | 96.740,00 | 24.185,00 | 120.925,00 | 90923000-3 |  | 12 mjeseci | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin, Ivana Meštrovića 1/11, OIB: 20184981156 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 54/21 | 209/21 | Ugovor o sanaciji nerazvrstane ceste Knapić (Skradnjak) | 14.4.2021. | 389.423,26 | 97.355,82 | 486.779,08 | 45453000-7 |  | 120 dana | TTG d.o.o., Donja Višnjica 1G, 42250 Lepoglava OIB: 32988756209, |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 89/21 | 210/21 | Ugovor za dodatne zemljane nasipe u glavnom gradskom parku | 14.4.2021. | 72.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | 45112310-1 |  | 29.4.2021. | Ivkom d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, Ivanec, OIB:31407797858 | 26.4.2021. | 72.000,00 | 90.000,00 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 71/21 | 248/21 | Ugovor o održavanju postojećeg sustava GIS Ivanec | 20.04.2021. | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 48700000-5 |  | do 30.04.2022. | Promet i prostor d.o.o., Dubovačka 38, Zagreb, OIB 70482234704 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 90/21 | 258/21 | Opremanje pomoćnog nogometnog igrališta u Salinovcu | 21.04.2021. | 124.415,08 | 31.103,77 | 155.518,85 | 43327000-1 |  | 30 dana | Gregur-Invest d.o.o., Metoda Hrga 19, Ivanec, OIB: 85409993966 | 29.06.2021. | 124.411,10 | 155.513,88 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 67/21 | 263/21 | Elaborat javne rasvjete - projektna dokumentacija (Glavni projekt) | 23.04.2021. | 69.850,00 | 17.462,50 | 87.312,50 | 71242000-6 |  | 150 dana | TESLA d.o.o., Horvatsko 18, Ivanec, OIB: 24079480259 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 72/21 | 265/21 | Ugovor o obavljanju poslova skloništa za životinje | 01.04.2021. | 20.000,00 (godišnja naknada) + 1.000,00 kuna po psu | 0,00 (nije u sustavu PDV-a) | 20.000,00 (godišnja naknada) + 1.000,00 kuna po psu | 90923000-3 |  | 12 mjeseci | Udruga za zaštitu životinja „Spas“ Varaždin, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 39, OIB: 02445847446 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 33/21 | 266/21 | Ugovor o izradi fasade na Društvenom domu Kaniža | 28.04.2021. | 127.906,80 | 31.976,70 | 159.883,50 | 45443000-4 |  | 30 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 12.08.2021. | 114.553,33 | 143.191,66 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 34/21 | 267/21 | Ugovor o izradi fasade na Društvenom domu Osečka | 28.04.2021. | 129.482,60 | 32.370,65 | 161.853,25 | 45443000-4 |  | 30 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 12.08.2021. | 105.586,64 | 131.983,30 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 83/21 | 268/21 | Ugovor o izradi fasade na Društvenom domu Škriljevec | 28.04.2021. | 115.728,00 | 28.932,00 | 144.660,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT ĐURAS, vl. Dragutin Đuras, Margečan, Ulica Breznice 12, OIB: 88914943013 | 30.06.2021. | 115.728,00 | 144.660,00 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 84/21 | 269/21 | Ugovor o izradi fasade na Društvenom domu Vuglovec | 28.04.2021. | 113.103,00 | 28.275,75 | 141.378,75 | 45443000-4 |  | 30 dana | ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT ĐURAS, vl. Dragutin Đuras, Margečan, Ulica Breznice 12, OIB: 88914943013 | 30.06.2021. | 113.103,00 | 141.378,75 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 55/21 | 274/21 | Ugovoru o pružanju usluge stručnog nadzora klizišta na nerazvrstanoj cesti Knapić (Skradnjak) | 3.5.2021. | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | 71521000-6 |  | za vrijeme trajanja radova | Aris d.o.o, Frana Supila 50/A, Varaždin, OIB:14886985205 |  |  |  |  | Postupak jednostavne nabave | U tijeku |
|  | 86/21 | 276/21 | Ugovor o uređenju prometa u zoni Osnovne škole Ivanec | 4.5.2021. | 64.820,00 | 16.205,00 | 81.025,00 | 45223300-9 |  | 30 dana | Ivkom d.d. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, Ivanec, OIB:31407797858 | 19.5.2021. | 64.820,00 | 81.025,00 |  | Postupak jednostavne nabave |  |
|  | 47/21 | 296/21 | Trg u Margečanu- gradnja II. faza | 25.05.2021. | 822.909,85 | 205.727,46 | 1.028.637,31 | 45112700-2 | 2021/S OF2-0014971 | 120 dana | Graditeljstvo Andrija Grabar, Varaždinska 7A, Ivanec, OIB: 54386125775 |  |  |  |  | Otvoreni postupak javne nabave | U tijeku |
|  | 37/21 | 311/21 | Ugovor o izvođenju građevinskih radova na adaptaciji i rušenju dijela zgrade javne i društvene namjene – Stara škola Salinovec, Salinovec 19, na kč.br. 7121/1, k.o. Ivanec – Faza I. | 29.06.2021. | 723.969,34 | 180.992,34 | 904.961,68 | 45000000-7 | 2021/S 0F2-0012900 | 120 dana | Art line d.o.o., Kranjčevićeva 53, Zagreb, OIB: 38161803350, i Konstrukt Požega d.o.o., Hrvatskih dragovoljaca 13b, Požega (podugovaratelj), OIB:76065779736 |  |  |  |  | Otvoreni postupak javne nabave | U tijeku |
| NARUDŽBENICE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 04/21 | 3 | Roba za reprezentaciju | 04.01.2021. |  |  |  | 15860000-4 |  | 12 mjeseci | CHIBO vl. Ivan Čibarić t.p., Ivanec, I.Gundulića 2/b, OIB: 01274363157 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 13/21 | 6 | Uredski materijal | 04.01.2021. |  |  |  | 22800000-8 |  | 12 mjeseci | FRIŠČIĆ TRGOVINA I USLUGE IVANEC, vl. Andreja Galić, Ivanec, V. Nazora 3/5, OIB: 18223996310 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 10/21 | 94 | Obilježavanje blagdana i spomendana | 03.03.2021. |  |  |  | 79952100-3 |  | 12 mjeseci | Salon cvijeća „Dalija“, vl. J. Koranić, Ivanec, Augusta Cesarca 1, OIB: 56432702282 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 16/21 | 14 | Geodetske usluge | 12.01.2021. |  |  |  | 71355000-1 |  | 12 mjeseci | Geoizmjera d.o.o., M. Maleza 3, Ivanec, OIB 63231099989 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 15/21 | 20 | Nabava tonera | 18.01.2021. |  |  |  | 22800000-8 |  | 12 mjeseci | Rog Varaždin, Varaždin, B.Radića 147, OIB: 39483344029 | 09.02.2021. | 6.856,40 | 8.570,63 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 30/21 | 22 | Bojanje zidova dvorane vijećnice | 25.01.2021. | 2.880,00 | 720,00 | 3.600,00 | 45450000-6 |  | 30 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 09.02.2021. | 2.952,00 | 3.690,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 55/21 | 24 | Kontrola projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na NC u naselju Knapić (predio Skradnjak) | 26.01.2021. | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 71521000-6 |  | 4 mjeseca | GEOBOND d.o.o. Zagreb, Trg Senjskih uskoka 8, Zagreb, OIB:51555534187 | 02.03.2021. | 8.000,00 | 10.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 66/21 | 79 | Izrada troškovnika i kontrola postojećih troškovnika za modernizaciju – asfaltiranje NC u 2021. godini | 11.02.2021. | 5.200,00 | 1.300,00 | 6.500,00 | 71521000-6 |  | 4 mjeseca | Bomra d.o.o. Mozdernjak 73/a, Varaždin Breg, OIB:70728842961 | 26.04.2021. | 5.200,00 | 6.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 39/21 | 80 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji Društvenog doma Punikve | 12.02.2021. | 9.500,00 | 2.375,00 | 11.875,00 | 45000000-7 |  | 90 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 27.05.2021. | 9.500,00 | 11.875,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 40/21 | 83 | Nabava računalne opreme | 19.02.2021. | 33.425,00 | 8.356,25 | 41.781,25 | 30141200-1 |  | 30 dana | NET COMPUTERS vl. Davor Varga, Trnovec Bartolovečki, Vrtna 11, OIB: 34270211531 | 18.03.2021. | 33.425,00 | 41.781,25 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 56/21 | 85 | Glavni projekt uređenja parkirališta u ulici L. Šabana u Ivancu | 22.02.2021. | 6.800,00 | 1.700,00 | 8.500,00 | 45223300-9 |  | 3 mjeseca | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 | 07.04.2021. | 6.800,00 | 8.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 79/21 | 86 | Izrada projektne dokumentacije – grafički dio i troškovnik za zamjenu javne rasvjete u ulici E. Kumičića | 23.02.2021. | 3.200,00 | 800,00 | 4.000,00 | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 27.05.2021. | 3.200,00 | 4.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 68/21 | 87 | Izrada projektne dokumentacije za dopunu javne rasvjete u ulici E. Kumičića | 23.02.2021. | 1.400,00 | 350,00 | 1.750,00 | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 27.05.2021. | 1.400,00 | 1.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 68/21 | 88 | Izrada projektne dokumentacije za produžetak javne rasvjete parkirališta u ulici V. Nazora u Ivancu | 23.02.2021. | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 27.05.2021. | 1.200,00 | 1.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 68/21 | 89 | Izrada projektne dokumentacije za produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec | 23.02.2021. | 2.700,00 | 675,00 | 3.375,00 | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 27.05.2021. | 2.400,00 | 3.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 68/21 | 90 | Izrada projektne dokumentacije za produžetak javne rasvjete u naselju Salinovec | 23.02.2021. | 900,00 | 225,00 | 1.125,00 | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 27.05.2021. | 1.200,00 | 1.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 87/21 | 108 | Projekt hortikulturnog uređenja parka u Ivancu | 11.03.2021. | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | 45112700-2 |  | 20 dana | Zeleni ured d.o.o., Zagreb, Bizek II 59, OIB:82170737877 | 18.03.2021. | 3.000,00 | 3.750,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 25/21 | 111 | Projektna dokumentacija - izgradnja temelja za postavu objekta na pomoćnom nogometnom igralištu u Salinovcu | 11.03.2021. | 22.000,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | 45236200-2 |  | 60 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 18.06.2021. | 22.000,00 | 27.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 82/21 | 119 | Nabava i montaža cirkulacijskog kotla za potrebe grijanja Gradske vijećnice | 26.03.2021. | 56.800,00 | 14.200,00 | 71.000,00 | 42515000-9 |  | 30 dana | Instalacijski sustavi Fištrek, vl. Tomo Fištrek, Ivanec, Jezerski put 28, OIB: 45913546403 | 07.04.2021. | 56.800,00 | 71.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 79/21 | 120 | Stručni elektrotehnički nadzor nad izvođenjem radova zamjene javne rasvjete u ulici E. Kumičića | 26.03.2021. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 34993000-4 |  | 2 mjeseca | CTing d.o.o. Lepoglava, Ivana Mažuranića 4/A OIB:46523827321 | 25.06.2021. | 6.000,00 | 7.500,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 83/21 | 121 | Nabava tender dokumentacije za izvođenje fasaderskih radova na Društvenom domu Škriljevec | 26.03.2021. | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 27.05.2021. | 1.500,00 | 1.875,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 84/21 | 122 | Nabava tender dokumentacije za izvođenje fasaderskih radova na Društvenom domu Vuglovec | 26.03.2021. | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 27.05.2021. | 1.500,00 | 1.875,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 33/21 | 123 | Nabava tender dokumentacije za izvođenje fasaderskih radova na Društvenom domu Kaniža | 26.03.2021. | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 27.05.2021. | 1.500,00 | 1.875,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 34/21 | 124 | Nabava tender dokumentacije za izvođenje fasaderskih radova na Društvenom domu Osečka | 26.03.2021. | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 27.05.2021. | 1.500,00 | 1.875,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 56/21 | 134 | Stručni nadzor radova na uređenju parkirališta u L. Šabana | 06.04.2021. | 2.400,00 | 600,00 | 3.000,00 | 45223300-9 |  | 3 mjeseca | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 | 18.06.2021. | 2.400,00 | 3.000,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 30/21 | 138 | Bojanje zidova dvorane vijećnice, kuhinje i hodnika | 08.04.2021. | 5.220,00 | 1.305,00 | 6.525,00 | 45450000-6 |  | 30 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 21.04.2021. | 5.220,00 | 6.525,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 37/21 | 140 | Izrada tender dokumentacije za adaptaciju i rušenje dijela zgrade na adresi Salinovec 19, k.č.br. 7121/1, k.o. Ivanec | 09.04.2021. | 4.500,00 | 1.125,00 | 5.625,00 | 45000000-7 |  | 120 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 | 27.05.2021. | 4.500,00 | 5.625,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 46/21 | 151 | Idejni projekt – izmjene i dopune postojeće dokumentacije za lokacijsku dozvolu – Produžetak Kolodvorske ulice u Ivancu | 22.04.2021. | 8.700,00 | 2.175,00 | 10.875,00 | 71242000-6 |  | 60 dana | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 91/21 | 152 | Opločenje terase Prostora za mlade, na adresi Vladimira Nazora 46, Ivanec | 22.04.2021. | 31.296,00 | 7.824,00 | 39.120,00 | 45432112-2 |  | 21 dan | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 13.05.2021. | 31.296,00 | 39.120,00 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 33/21 | 160 | Stručni nadzor kod izvođenja fasaderskih radova (DD Kaniža) | 28.04.2021. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 34/21 | 161 | Stručni nadzor kod izvođenja fasaderskih radova (DD Osečka) | 28.04.2021. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 83/21 | 162 | Stručni nadzor kod izvođenja fasaderskih radova (DD Škriljevec) | 28.04.2021. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 84/21 | 163 | Stručni nadzor kod izvođenja fasaderskih radova (DD Vuglovec) | 28.04.2021. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 45443000-4 |  | 30 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 15/21 | 168 | Toneri | 30.04.2021. | 10.747,00 | 2.686,75 | 13.433,75 | 22800000-8 |  | 12 mjeseci | b.t.c. d.o.o., V. Karlovića 12a, 40305 Nedelišće, OIB: 01260195608 | 21.05.2021. | 10.747,00 | 13.433,75 |  | Jednostavna nabava |  |
|  | 48/21 | 191 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju trga u Margečanu II. faza | 19.05.2021. | 19.300,00 | 4.825,00 | 24.125,00 | 71521000-6 |  | 6 mjeseci | STUDIO NEXAR d.o.o., Ivanec, Ak. M. Maleza 30, OIB: 95758443121 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 38/21 | 196 | Stručni nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji i rušenju dijela zgrade stare škole u Salinovcu – Faza I | 25.05.2021. | 38.000,00 | 9.500,00 | 47.500,00 | 71356100-9 |  | 120 dana | IPC-inženjering d.o.o., Ivanec, Đure Arnolda 6, OIB: 93379380828 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 55/21 | 197 | Prometni elaborat nove turističke prometne signalizacije na županijskim i nerazvrstanim cestama na području grada Ivanca | 27.05.2021. | 3.200,00 | 1.200,00 | 4.000,00 | 71521000-6 |  | 30 dana | PRE-CON d.o.o., Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7, OIB: 51808332482 |  |  |  |  | Jednostavna nabava | U tijeku |
|  | 92/21 | 242 | Uređenje okoliša Prostora za mlade (V. Nazora 46) | 29.06.2021. | 32.120,00 | 8.030,00 | 40.150,00 | 45262640-9 |  | 20 dana | ISF d.o.o., Ivanec, Varaždinska 52, OIB: 55974487189 | 21.07.2021. | 32.120,00 | 40.150,00 |  | Jednostavna nabava |  |

*Ažurirano: 25.08.2021.*