Obrazloženje prijedloga Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu – uz Proračun

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim su Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu planiraju rashodi i izdaci za izvršenje Programa u iznosu 13.560.000,00 kuna, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 75.000,00 |  |  |
| 1.1. Oprema | 75.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 75.000,00 kn, a odnosi se na opremanje dječjih igrališta u naseljima Gačice, Stažnjevec, Punivke i Ivanec.

Projekcija za 2023. i 2024. godinu temelji se na procjeni troškova radova na nastavku projekta uređenja i opremanja dječjih igrališta.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),

- Zakon o gradnji (NN 153/13),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA | 1.770.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2.1. Glavni gradski trg | 750.000,00 |  |  |
| 2.1.1. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište) | 750.000,00 |  |  |
| 2.2. Biciklistički poligon u Ivancu | 1.020.000,00 |  |  |
| 2.2.1. Uređenje | 1.000.000,00 |  |  |
| 2.2.2. Nadzor | 20.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 1.770.000,00 kn, a odnosi se na troškove uređenje imovinsko-pravnih odnosa na glavnom gradskom trgu u Ivancu, te uređenje bivšeg biciklističkog poligona kod Osnovne škole.

Projekcija za 2023. i 2024. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka započetih aktivnosti i početka uređenja glavnog gradskog trga te nastavka uređenja javnih površina.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA | 775.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 400.000,00 |  |  |
| 3.1.1. Gradnja i projekti | 200.000,00 |  |  |
| 3.1.2. Otkup zemljišta | 200.000,00 |  |  |
| 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan | 320.000,00 |  |  |
| 3.2.1. Gradnja | 320.000,00 |  |  |
| 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 55.000,00 |  |  |
| 3.3.1. Gradnja | 55.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 775.000,00 kn, a odnosi se na troškove nastavka uređenja groblja u Ivancu,  Margečanu i Radovanu.

Projekcija za 2023. i 2024. godinu temelji se na procjeni troškova građevinskih radova i uređenja groblja prema višegodišnjem Planu uređenja groblja te početku aktivnosti na uređenju nove plohe za ukop na groblju Ivanec.

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),

- Zakon o gradnji (NN 153/13),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA | 5.430.000,00 | 4.700.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 550.000,00 |  |  |
| 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u | 500.000,00 |  |  |
| 1.1.2. Projektna dokumentacija – kapitalna donacija ŽUC-u | 50.000,00 |  |  |
| 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | 780.000,00 |  |  |
| 1.2.1. Projektna dokumentacija | 125.000,00 |  |  |
| 1.2.2. Gradnja | 600.000,00 |  |  |
| 1.2.3. Nadzor | 30.000,00 |  |  |
| 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 25.000,00 |  |  |
| 1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | 1.080.000,00 |  |  |
| 1.3.1. Gradnja | 1.000.000,00 |  |  |
| 1.3.2. Nadzor | 30.000,00 |  |  |
| 1.3.3. Otkup zemljišta | 50.000,00 |  |  |
| 1.4. Uređenje ul. Lj. Gaja | 290.000,00 |  |  |
| 1.4.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2) | 200.000,00 |  |  |
| 1.4.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 15.000,00 |  |  |
| 1.4.3. Pripremni radovi – odvojak u C-3 140 m' | 75.000,00 |  |  |
| 1.5. Uređenje ul. I. Gundulića u Ivancu | 25.000,00 |  |  |
| 1.5.2. Projektna dokumentacija | 25.000,00 |  |  |
| 1.6. Autobusna stajališta | 100.000,00 |  |  |
| 1.6.1. Imovinsko-pravni odnosi (otkup zemljišta) | 100.000,00 |  |  |
| 1.7. Produžetak ulice M. Hrga | 300.000,00 |  |  |
| 1.7.1. Otkup zemljišta | 100.000,00 |  |  |
| 1.7.2. Pripremni radovi 270 m' | 200.000,00 |  |  |
| 1.8. Proširenje odvojka ul. M. Maleza - prema Ribičkom domu | 50.000,00 |  |  |
| 1.8.1. Projektna dokumentacija | 50.000,00 |  |  |
| 1.9. Evidentiranje nerazvrstanih cesta | 70.000,00 |  |  |
| 1.9.1. Geodetski elaborat | 70.000,00 |  |  |
| 1.10. Uređenje odvojka III. ul. P. Preradovića | 1.425.000,00 |  |  |
| 1.10.1. Gradnja | 1.400.000,00 |  |  |
| 1.10.2. Nadzor | 20.000,00 |  |  |
| 1.11. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 150.000,00 |  |  |
| 1.11.1. Projektna dokumentacija | 150.000,00 |  |  |
| 1.12. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju | 610.000,00 |  |  |
| 1.12.1. Gradnja | 500.000,00 |  |  |
| 1.12.2. Nadzor | 10.000,00 |  |  |
| 1.12.3. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište) | 100.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 5.430.000,00 kn, a obuhvaćeni su projekti koji su započeti 2021.godine, ali nisu realizirani tijekom godine, te oni koji su nastavak višegodišnjih projekata kao i novozapočeti projekti.

Programom su planirana sredstva za sufinanciranje uređenja lokalnih cesta u ingerenciji  ŽUC-a,  nastavak sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nova autobusna stajališta.

Programom su planirana sredstva za uređenje ulice A. Cesarca u Ivancu, pripremnih aktivnosti u odvojku ul. Lj. Gaja, kao i u ul. M. Hrga, projektnu dokumentaciju uređenja ul. I. Gundulića, za proširenje odvojka ul. M. Maleza prema Ribičkom domu kao i projektna dokumentacija za prometnu infrastrukturu zone Gmajna u Ivancu, te se planiraju i troškovi evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Planiraju se i sredstva za uređenje odvojka ul. P. Preradovića u Ivancu, kod Osnovne škole, koji je projekt kandidiran na javni poziv, te izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju.

Projekcija za 2023. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- program podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje je u prethodnom razdoblju izrađena projektna dokumentacija, usklađenih sa dinamikom radova na aglomeraciji Ivanec, koji su započeli u studenome mjesecu 2021. godine

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju prometnica, prema višegodišnjem programu rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta, usklađenim sa Strategijom modernizacije nerazvrstanih cesta

- sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za prometnice i drugu infrastrukturu u aktiviranim zonama intenzivne izgradnje.

Projekcija za 2024. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- program podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica, sa izgradnjom nogostupa (nastavak radova iz 2023. godine) te novi nogostupi na ostalim županijskim i lokalnim cestama,

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje će se u prethodnom razdoblju izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija,

- nastavku aktivnosti na dovršetku komunalne i prometne infrastrukture u zoni „C-3“ u Ivancu,

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju prometnica, prema višegodišnjem programu rekonstrukcija.

Kapitalni projekt: Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Cilj projekta je modernizacijom nerazvrstanih cesta podići prometne standarde i sigurnost u svim naseljima, proširiti prometnu mrežu, te dugoročno smanjiti troškove održavanja.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),

- Zakon o gradnji (NN 153/13),

- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 590.000,00 |  |  |
| 2.1.1. MO Ivanec | 330.000,00 |  |  |
| 2.1.2. MO Salinovec | 50.000,00 |  |  |
| 2.1.3. MO Ivanečka Željeznica | 175.000,00 |  |  |
| 2.1.4. Nadzor | 25.000,00 |  |  |
| 2.1.5. Troškovnici | 10.000,00 |  |  |
| 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 410.000,00 |  |  |
| 2.2.1. Gradnja (Iv. Željeznica, Prigorec, Ivanec, Salinovec) | 400.000,00 |  |  |
| 2.2.2. Nadzor | 10.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 1.000.000,00 kn, a obuhvaćena je modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca, u naseljima Ivanec, Salinovec, Ivanečka Željeznica, Prigorec, te na poslove nadzora nad gradnjom istih, prema višegodišnjem Programu modernizacije nerazvrstanih cesta. S obzirom da su u studenome mjesecu 2021. godine započeli radovi na projektu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec, odgođeni su pojedini zahvati na gradskim ulicama i u pojedinim naseljima predviđeni Programom modernizacije nerazvrstanih cesta, te će se početak radova na cestama predviđenih za modernizaciju prilagođavati dinamici izvođenja radova na aglomeraciji i uređenju druge infrastrukture.

Programom se planiraju i sredstva za asfaltiranje najkritičnijih dionica nerazvrstanih cesta, koja nisu predviđena višegodišnjim Programu modernizacije nerazvrstanih cesta, ali zbog znatnih oštećenja tijekom proteklih godina uslijed obilnih kiša zahtijevaju hitnu i kvalitetnu sanaciju, kako bi se umanjili znatni troškovi stalnih sanacija makadama nakon jačih oborina.

Projekcija za 2023. i 2024. godinu temelji se na procjeni troškova modernizacije (asfaltiranja) nerazvrstanih cesta, te procjenama troškova obnove asfaltnog kolnika u onim ulicama u Ivancu u kojima se neće izvoditi radovi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (aglomeracija Ivanec), sve prema višegodišnjem Programu modernizacije nerazvrstanih cesta.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA | 60.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca | 50.000,00 |  |  |
| 1.1.Dopuna | 10.000,00 |  |  |
| 1.2.Projektna dokumentacija |  |  |  |

Financijski plan iznosi 60.000,00 kn, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projektne dokumentacije i dopunu javne rasvjete.

Projekcija za 2023. i 2024. godinu temelji se na procjeni troškova početka provedbe projekta štedne rasvjete i upravljanja javnom rasvjetom na području Grada Ivanca.

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15),

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 70/05, 139/08, 57/11),

- Zakon o otpadu (NN. 84/21),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 4.225.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 75.000,00 |  |  |
| 1.1.Sanacija i nadzor | 75.000,00 |  |  |
| 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 300.000,00 |  |  |
| 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 300.000,00 |  |  |
| 3. Reciklažno dvorište Ivanec | 3.850.000,00 |  |  |
| 3.1. Gradnja | 3.650.000,00 |  |  |
| 3.2. Nadzor | 150.000,00 |  |  |
| 3.3. Ostale aktivnosti na projektu | 50.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 4.225.000,00 kn, a odnosi se na procijenjene troškove monitoringa na odlagalištu u 2022. godini te troškove nastavka aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada i reciklažnog dvorišta za komunalni otpad.

Projekcija za 2023. i 2024. godinu temelji se na procjeni troškova monitoringa odlagališta, te gradnje objekata i nabave opreme za gospodarenje otpadom i reciklažnih dvorišta.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je smanjiti štete i opasnosti od štetnog djelovanja oborinskih voda na infrastrukturu kao i nekretnina, kroz građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, te odvodnju kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje.

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN  153/09)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2022. | Projekcija 2023.g. | Projekcija 2024.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA | 225.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1. Oborinska odvodnja | 225.000,00 |  |  |
| 1.1. Gradnja | 200.000,00 |  |  |
| 1.2. Projektna dokumentacija | 25.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 225.000,00 kn, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projekte dokumentacije i uređenja oborinske odvodnje.

Projekcija za 2023. i 2024. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka uređenja oborinske odvodnje, gradnjom objekata za prihvat i odvodnju oborinskih voda.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu iznosi 13.560.000,00 kn, a odnosi se na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu predviđene projektne dokumentacije.

Projekcije za 2023. i 2024 godinu temelje se na procjeni troškova planiranih ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje se provode kroz višegodišnje projekte ili započinjanja novih projekata.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša