

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/144

URBROJ: 2186/012-14-3

Ivanec, 18. prosinca 2014.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 12. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine, donosi

**PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU**

1. **UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2015. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

* javnih površina,
* prometnica i prometnih površina,
* javne rasvjete,
* gospodarenja komunalnim otpadom,
* odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom.

Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. u iznosu od **4.310.000,00 kuna** rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:

* javne površine
* prometnice i prometne površine
* javna rasvjeta
* gospodarenja komunalnim otpadom,
* odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

1. **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
2. **JAVNE POVRŠINE**

**1.1.** U smislu ovog Programa, pod gradnjom javnih površina podrazumijeva se gradnja i uređenje **javnih prometnih površina** (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), **javnih zelenih površina** (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te **javnih objekata i uređaja** (oglasni stupovi, javni satovi, groblje, tržnica i drugi slični objekti i uređaji).

**1.2.** Troškovi predložene gradnje i uređenja javnih površina u 2015. godini procjenjuju se u iznosu od **420.000,00 kuna**, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | **Vrsta radova** | | **Procjena troškova** | |
| **1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | | | | | |
| 1. | Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | Otkup zemljišta | | 30.000,00 | 180.000,00 |
| Uređenje i opremanje, nadzor | | 150.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | **180.000,00** | |
| **2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA** | | | | | |
| 1. | Uređenje Malog parka u Ivancu | | Idejni projekt, uređenje | 35.000,00 | |
| 2. | Glavni gradski trg | | Idejni projekt | 40.000,00 | |
| 3. | Uređenje javne površine uz dječji vrtić u Ivancu | | Idejni projekt | 15.000,00 | |
| **U K U P N O :** | | | | **90.000,00** | |
| **3.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA** | | | | | |
| 1. | Gradnja i uređenje groblja – Margečan i Radovan | Gradnja | | 125.000,00 | |
| 2. | Gradnja i uređenje groblja u Ivancu i Prigorcu | Gradnja | | 25.000,00 | |
| **U K U P N O :** | | | | **150.000,00** | |
| **S V E U K U P N O:** | | | | **420.000,00** | |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1.1. komunalni doprinos 90.000,00 kn, a ostatak iz kapitalnih potpora i ostalih prihoda Proračuna* 2. *Točka 3.1. komunalni doprinos 120.000,00 kn, a ostatak iz kapitalnih potpora i ostalih prihoda Proračuna* 3. *Ostale točke programa: Proračun Grada Ivanca - ostali prihodi Proračuna i kapitalne potpore* | | | | | |

1. **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE**

**2.1.** Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

**2.2.** Troškovi planirane gradnje i uređenja prometnica i prometnih površina u 2015. godini procjenjuju se u iznosu od **1.800.000,00 kune**, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | | **Naziv objekta ili uređaja** | **Vrsta radova** | **Procjena troškova** | | |
| **1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA** | | | | | | |
| 1. | Nogostup uz ŽC 2101 Jerovec | | Gradnja | 100.000,00 | | |
| 2. | Nogostup uz ŽC 2085 Ivanec-Jerovec l=700 m' | | Pripremni radovi | 40.000,00 | | |
| 3. | Prometnice u Zoni C-3 u Ivancu – Lj. Gaja i P. Preradovićeva | | Gradnja,  geod. elaborat,  otkup zemljišta | 275.000,00 | | 300.000,00 |
| 15.000,00 | |
| 10.000,00 | |
| 4. | Prometno rješenje – uređenje prometa u Ivancu | | Projekt | 75.000,00 | | |
| 5. | * Nogostup u Ivancu (uz DC-35) | | Spuštanje postojećih rubnjaka nogostupa i građenje rampi za invalide | 30.000,00 | | |
| 6. | Autobusna stajališta | | Gradnja | 55.000,00 | 80.000,00 | |
| Projekti | 10.000,00 |
| Otkup zemljišta | 10.000,00 |
| Geodetski radovi | 5.000,00 |
| 7. | Nova prometnica - spoj Varaždinska - Jezerski put | | Proj. dok, pripremni radovi | 50.000,00 | 100.000,00 | |
| Otkup zemljišta | 50.000,00 |
| 8. | * Odvojak prometnice u stambenoj zoni u Ivanečkom Naselju | | Projekt, suglasnosti, gradnja | 50.000,00 | | |
| 9. | * Uređenje nerazvrstane ceste u Stažnjevcu (Hruškari) l=625,0 m' | | Pripremni radovi | 60.000,00 | | |
| 10. | Uređenje parkirališta u Prigorcu | | Gradnja, proj. dok., | 30.000,00 | 40.000,00 | |
| Otkup zemljišta | 10.000,00 |
| 11. | Kolodvorska ulica u Ivancu | | Projektna dokumentacija | 40.000,00 | | |
| 12. | Obnova mostova na nerazvrstanim cestama na potoku Željeznici | | Gradnja | 100.000,00 | | |
| 13. | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | | Proj. dok., gradnja | 250.000,00 | | |
| **U K U P N O:** | | | | **1.265.000,00** | | |
| **2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | |
| 1. | | Modernizacija u MO Lovrečan   * Odvojak Đunđeki l= 996,0 m' | Izgradnja, nadzor | 390.000,00 | | |
| 2. | | Modernizacija u MO Lovrečan   * Odvojak Kirini l= 132,0 m' | Izgradnja, nadzor | 63.000,00 | | |
| 3. | | Modernizacija u MO Ivanečki Vrhovec   * Odvojak kod trafostanice l=25 m' | Izgradnja, nadzor | 12.000,00 | | |
| 4. | | Modernizacija u MO Ivanec   * Vrtna ulica – l=75 m' | Izgradnja, nadzor | 50.000,00 | | |
| 5. | | Modernizacija u MO Ivanec   * Odvojak Vukovićeve ul. – l=50 m' | Izgradnja, nadzor | 20.000,00 | | |
| **U K U P N O:** | | | | **535.000,00** | | |
| **S V E U K U P N O:** | | | | **1.800.000,00** | | |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1.3. komunalni doprinos 200.000,00 kn, a ostatak iz kapitalnih potpora i ostalih prihoda Proračuna* 2. *Točka 2.1. komunalni doprinos 160.000,00 kn, a ostatak iz kapitalnih potpora i ostalih prihoda Proračuna* 3. *Ostale točke programa: Proračun Grada Ivanca - ostali prihodi Proračuna i kapitalne potpore* | | | | | | |

1. **JAVNA RASVJETA**

**3.1.** Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje.

**3.2.** Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2015. godini procjenjuju se u iznosu od **120.000,00 kuna**, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | **Vrsta radova** | **Procjena troškova** |
| **JAVNA RASVJETA** | | | |
| 1. | Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića | Gradnja, nadzor | 20.000,00 |
| 2. | Javna rasvjeta u područjima povremenog stanovanja - regulacija | Gradnja, nadzor | 60.000,00 |
| 3. | Javna rasvjeta uz ŽC 2085 Ivanec-Jerovec l=700 m' | Projektna dokumentacija | 40.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | **120.000,00** |
| **S V E U K U P N O:** | | | **120.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 2. komunalni doprinos 30.000,00 kn, a ostatak iz kapitalnih potpora i ostalih prihoda Proračuna* 2. *Ostale točke programa: Proračun Grada Ivanca - ostali prihodi Proračuna i kapitalne potpore* | | | |

1. **PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

**4.1.** Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđena je gradnja objekata i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada.

**4.2.** Troškovi za realizaciju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2015. godini procjenjuje se u iznosu od **1.940.000,00 kuna**, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | | **Vrsta radova** | **Procjena troškova** | | |
| **GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | | | | | |
| 1 | Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | Radovi sanacije i nadzor | | 800.000,00 | | |
| 2. | Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | Gradnja objekta | | 270.000,00 | | 400.000,00 |
| Projektna dokumentacija | | 30.000,00 | |
| Otkup zemljišta | | 100.000,00 | |
| 3. | Oprema za gospodarenje otpadom | Nabava opreme i gradnja objekta | | 500.000,00 | | |
| 4. | Uređenje pristupnih prometnica | Gradnja | | 200.000,00 | 240.000,00 | |
| Projektna dokumentacija | | 40.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | | **1.940.000,00** | | |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Proračun Grada Ivanca* 2. *Ostali izvori - kapitalne potpore* | | | | | | |

1. **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

**5.1.** Pod gradnjom objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva se gradnja uličnih odvodnih kanala s odvodnim cjevovodom i revizijskim oknima, sabirnih kanala, kolektora, crpnih stanica, retencija i preljeva.

**5.2.** Troškovi planirane gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2015. godini procjenjuju se u iznosu od 30.000,00 kuna, a nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv objekta ili uređaja** | **Vrsta radova** | **Procjena troškova** |
| **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | | | |
| 1. | Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec | Otkup zemljišta | 30.000,00 |
| **U K U P N O:** | | | **30.000,00** |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Proračun Grada Ivanca* | | | |
| **S V E U K U P N O:** | | | **4.310.000,00** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**6.1.** U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja gradonačelnika.

**6.2.** Ovaj Program objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA GRADA IVANCA:

Edo Rajh, dipl.oec.