Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa povećavaju za iznos od 1.016.000,00 kuna i iznose 14.576.000,00 kuna, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.1. Od stavke glavni gradski trg privremeno se odustaje zbog procjene da nije izgledno da će se tijekom ove godine moći riješiti imovinsko-pravni odnosi zbog upisanih tereta na nekretninama na kojima je planirano uređenje trga.

2.3. Biciklistički poligon u Ivancu: u stavci se detaljnije razrađuju troškovi uređenja i opreme, zbog potrebe pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja ulaganja, dok se ukupan iznos stavke ne mijenja.

2.4. Gradska šuma Ivanečka jezera: zbog prijave na natječaj za izradu projektne dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije, potrebno je planirati sredstva za izradu inicijalne projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – stavka se povećava na iznos troškova izrade projektne dokumentacije započete prošle godine, te procijenjenih troškova otkupa preostalog zemljišta, potrebnog za proširenje groblja.

3.2. Gradnja i uređenje groblja Radovan, Margečan – stavka se povećava zbog većih procijenjenih troškova uređenja groblja u Margečanu i pripadajućih troškova nadzora i izrade projektne dokumentacije, sukladno obvezama iz natječaja za sufinanciranja projekta putem LAG-a.

3.3. stavka gradnja groblja – grobnice i okviri povećava se zbog većeg broja ukopa za koje je bilo potrebno izgraditi okvire te procjene do kraja godine.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste - stavka se povećava zbog izmjena postojeće projektne dokumentacije uslijed izmjena zakonske regulative, dok ostali troškovi ostaju isti.

1.5. Proširenje A. Cesarca u Ivancu – stavka se povećava na puni iznos procijenjenih troškova i većih troškova otkupa zemljišta.

1.6. Autobusna stajališta – stavka otkupa zemljišta umanjuje se za iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije za uređenje autobusnih stajališta, dok se ukupni iznos stavke ne mijenja.

1.7. Produžetak ulice M. Hrga – stavka se povećava na iznos troškova otkupa zemljišta, nakon što je izrađena projektna dokumentacija i izvršena procjena zemljišta.

1.10. Uređenje ul. P. Preradovića – stavka se povećava zbog troškova dovršetka prometne infrastrukture i projektne dokumentacije, a što je započeto prošle godine, te će se dovršiti ove godine.

2. Modernizacija nerazvrstanih cesta: stavka se povećava zbog uočenih povećanja jediničnih cijena radova i materijala.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1. Zbog početka aktivnosti na modernizaciji javne rasvjete, koja će se provoditi kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, stavka se briše.

2., 3., i 4. Zbog dovršetka radova na izgradnji javne rasvjete u P. Preradovića, na trgu u Margečanu i u Ivanečkom Vrhovcu, koji su ugovoreni i započeti prošle godine, nužno je planirati sredstva za dovršetak započetih investicija.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15),

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2. Objekti za gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište građevinskog otpada – stavka se umanjuje na vrijednost pripremnih aktivnosti na uređenju reciklažnog dvorišta.

3. Reciklažno dvorište u Ivancu  - stavka se smanjuje na iznos troškova izgradnje reciklažnog dvorišta, prema cijenama iz postupka javne nabave.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu povećava se na iznos od 14.576.000,00 kn, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša