

 REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 GRAD IVANEC

 GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/22-01/53

Urbroj: 2186/12-03/33-22-1

Ivanec, 8. travnja 2022.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18. 8/20, 15/21, 38/21-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

**1. UVOD**

 Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na 42. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 18. prosinca 2020. godine, 1. Izmjene i dopune na 46. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, 2. Izmjene i dopune na 3. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, te 3. Izmjene i dopune na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2021. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti, na održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, prigodno uređenje Grada, održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama, te čišćenje potoka i kanala.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su u iznosu od **4.710.237,50** kuna**,** a realizirana su u iznosu od **4.373.924,11** kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prihodi** | **Planirano za 2021.** | **Realizirano u 2021.** |
| - komunalna naknada |  3.524.562,38 kuna | 3.301.544,40 kuna |
| - šumski doprinos |  38.956,11 kuna |  38.956,11 kuna |
| * sanacija štete na javnim površinama
 |  35.000,00 kuna |  30.000,00 kuna |
| * prihodi od poreza
 |  730.481,51 kuna |  723.594,13 kuna |
| * prihodi od pomoći-fiskalno izravnanje
 |  381.237,50 kuna |  279.829,47 kuna |
|   |  |

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

**2. REALIZACIJA PROGRAMA**

**2.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.381.375,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.334.522,26 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 290.000,00 | 288.425,00 |
| 2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa  | 175.000,00 | 174.256,26 |
| 3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi | 100.000,00 | 89.062,50 |
| 4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 50.000,00 | 36.160,00 |
| 5. | Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste | 35.000,00 | 31.675,00 |
| 6. | Košnja bankina i uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste u naseljima | 75.000,00 | 69.192,13 |
| 7. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 110.000,00 | 105.150,13 |
| 8. | Sanacija manjih klizišta | 70.000,00 | 64.226,25 |
| 9. | Zimska služba | 476.375,00 | 476.375,00 |
| **U K U P N O:** | **1.381.375,00** | **1.334.522,27** |
| **Obrazloženje izvršenja:** realizacijaradova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 2064 t. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 6910 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima. Zbog kišnih oborina tijekom godine bilo je potrebno izvršiti radove na sanaciji i čišćenju nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja. Radovi na popravku ograde uz nerazvrstane ceste izvršeni su u ulici Vladimira Nazora u Ivancu na k.č.br. 488/1 k.o. Ivanec, a radovi na popravku rubnjaka izvršeni su u naseljima Salinovec i Ivanec (ulica Kozjak i ulica S. Vukovića). Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju, srpnju i rujnu u ukupnoj dužini od 100290 m. U sklopu redovnog održavanja vertikalne signalizacije izvršena je nabava i postava 3 komada prometnih zrcala, te su izvršeni radovi na iscrtavanju horizontalne signalizacije. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištu nerazvrstane ceste NC 2-336 u Prigorcu i na klizištu u Knapiću (Skradnjak) na NC 2-155. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalozima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec.  |

**2.2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA**

Troškovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila procijenjeni su u iznosu od 60.750,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 46.225,00 kuna..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina | 60.750,00 | 46.225,00 |
| **U K U P N O:** | **60.750,00** | **46.225,00** |
| **Obrazloženje izvršenja:** realizacija radovana održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: Nabava i montaža ogradnih stupića u centralnom parku u Ivancu u iznosu od 24.500,00 kuna; uređenje i montaža zaštitne ograde na nogostupu u ulici Ak.M.Maleza u Ivancu u iznosu od 1.312,00 kuna; zamjena ogradnih stupića u ulici Dr.Đ.Arnolda u Ivancu u iznosu od 1.850,00 kuna; zamjena vrata s pletivom u parku kod osnovne škole u Ivancu u iznosu od 6.000,00 kuna; zamjena ograde u centralnom parku u Ivancu u iznosu od 9.750,00 kuna; sanacija i zaštita ograde na pružnom prijelazu u ulici V. Nazora u Ivancu u iznosu od 2.812,50 kuna.  |

**2.3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**

Troškovi održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su u iznosu od 145.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 119.086,88 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Održavanje i čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalica | 145.000,00 | 119.086,88 |
| **U K U P N O:** | **145.000,00** | **119.086,88** |
| **Obrazloženje izvršenja:** realizacijaradova na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: zamjena betonskih cijevi u odvodnom jarku u ulici Biškupovec u Margečanu u iznosu od 2.101,88 kuna; čišćenje kanala oborinske odvodnje u Ivancu (Matačina), Bedencu i Kaniži u iznosu od 77.952,50 kuna; čišćenje kanala kod sportskog i dječjeg igrališta u Radovanu u iznosu od 4.500, kuna; uređenje odvodnje postavom rubnjaka u Vinogradskoj ulici u Ivancu u iznosu od 21.500,00 kuna; zamjena cijevi na kanalu u Cerju Tužnom u iznosu od 3.157,50 kuna; zamjena propusta na NC2-299 u Lovrečanu u iznosu od 3.250,00 kuna; zamjena propusta na NC 2-244 u Lukavcu u iznosu od 4.750,00 kuna; zamjena propusta na NC 2-193 u Vitešincu u iznosu od 1.875,00 kuna.  |

**2.4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

Troškovi održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su u iznosu od 1.135.843,75 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.087.572,70 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu**  | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 354.000,00 | 334.859,09 |
| 2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 28.000,00 | 27.602,27 |
| 3. | Održavanje živih ograda | 27.000,00 | 25.616,55 |
| 4. | Uređivanje drveća | 175.218,75 | 167.251,03 |
| 5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 140.000,00 | 139.427,10 |
| 6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 8.750,00 | 7.337,19 |
| 7. | Sadnja trajnog raslinja | 39.875,00 | 39.875,00 |
| 8. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | 163.000,00 | 149.628,74 |
| 9. | Održavanje zelenih površina dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 200.000,00 | 195.975,73 |
| **U K U P N O:** | **1.135.843,75** | **1.087.572,70** |
| **Obrazloženje izvršenja:** realizacijaradova načišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršeni su sljedeći radovi: orezivanje i reduciranje krošnji stabala od strane tvrtke Cedrus Forest u naselju Ivanec u iznosu od 128.137,50 kuna; održavanje i orezivanje stabala od strane tvrtke Cedrus Forest u naselju Ivanec u iznosu od 23.008,50 kuna; zamjena i sadnja stabala od strane tvrtke Zeleni ured d.o.o. u naselju Ivanec u iznosu od 8.000,00 kuna; uklanjanje starih i sadnja novih stabala u ulici I.G.Kovačića u Ivancu u iznosu od 31.875,00 kuna; radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 232.119,00 m². |

**2.5. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA, IGRALIŠTA ZA DJECU I OPREME**

 Troškovi održavanja igrališta, igrališta za djecu i opreme procijenjeni su u iznosu od 100.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 73.437,50 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Održavanje igrališta, igrališta za djecu i opreme | 100.000,00 | 73.437,50 |
| **U K U P N O:** | **100.000,00** | **73.437,50** |
| **Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova naodržavanju igrališta, igrališta za djecu i opreme umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su radovi na popravku opreme na dječjim i sportskim igralištima.  |

**2.6. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE**

 Troškovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene procijenjeni su u iznosu od 55.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 30.403,93 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Održavanje i čišćenje spomenika i spomen-obilježja | 25.000,00 | 12.091,43 |
| 2. | Održavanje i čišćenje autobusnih nadstrešnica, pozdravnih tabli na ulazima u grad, oglasnih ploča, panoa sadržaja turističke namjene, ograda i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 30.000,00 | 18.312,50 |
| **U K U P N O:** | **55.000,00** | **30.403,93** |
| **Obrazloženje izvršenja:** realizacija radova naodržavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima. |

**2.7. ODRŽAVANJE GROBLJA**

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 5.625,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 5.625,00 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 5.625,00 | 5.625,00 |
|  **U K U P N O:** | **5.625,00** | **5.625,00** |
| **Obrazloženje izvršenja:** radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu u okviru su planiranih sredstava, a realizirana je izrada stepenica na groblju u Prigorcu u iznosu od 5.625,00 kuna.  |

**2.8. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

Troškovi održavanja čistoće javnih površina procijenjeni su u iznosu od 97.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 96.782,17 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu**  | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2. | Čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 23.000,00 | 22.903,60 |
| 3. | Čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 9.000,00 | 8.990,57 |
| 4. | Čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima | 25.000,00 | 24.938,00 |
| 5. | Pražnjenje i čišćenje košarica za smeće | 31.000,00 | 30.950,00 |
| **U K U P N O:** | **97.000,00** | **96.782,17** |
| **Obrazloženje izvršenja:** realizacijaradova naodržavanju čistoće javnih površina u okviru je planiranih sredstava, a sve prema ispostavljenim računima  |

**2.9. JAVNA RASVJETA**

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.360.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.247.756,36 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 260.000,00 | 237.043,39 |
| 2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 1.100.000,00 | 1.010.712,97 |
| **U K U P N O:** | **1.360.000,00** | **1.247.756,36** |
| **Obrazloženje izvršenja:** radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je u okviru planiranih sredstava, odnosno prema ispostavljenim računima. |

**2.10. PRIGODNO UREĐENJE GRADA**

 Troškovi prigodnog uređenja Grada procijenjeni su u iznosu od 217.737,50 kuna, a realizirani su u iznosu od 194.291,65 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 217.737,50 | 194.291,65 |
| **U K U P N O:** | **217.737,50** | **194.291,65** |
| **Obrazloženje izvršenja:** radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava. Osim uobičajenih radova sukladno ugovoru izvršeni su radovi na nabavci i montaži ukrasa u ulici E. Kumičića u Ivancu u iznosu od 47.470,00 kuna, te radovi na nabavci i montaži ukrasa i ostalog materijala u centralnom parku na Trgu hrvatskih ivanovaca u Ivancu za potrebe manifestacije Advent u Planinarskom gradu u iznosu od 56.334,15 kuna.  |

**2.11. ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA U GOSPODARSKIM ZONAMA**

Troškovi održavanja cesta i javnih površina u gospodarskim zonama procijenjeni su u iznosu od 50.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 36.314,40 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 20201 godini** |
| 1. | Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama | 50.000,00 | 36.314,40 |
| **U K U P N O:** | **50.000,00** |  **36.314,40** |
| **Obrazloženje izvršenja:** radovi na održavanju cesta i javnih površina u gospodarskim zonama izvršeni su u okviru planiranih sredstava, te su u skladu s ispostavljenim računima.  |

**2.12. ČIŠĆENJE POTOKA I KANALA**

Troškovi čišćenja potoka i kanala procijenjeni su u iznosu od 101.906,25 kuna, a realizirani su u iznosu od 101.906,25 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirano za 2021. godinu** | **Realizirano u 2021. godini** |
| 1. | Čišćenje potoka i kanala  | 101.906,25 | 101.906,25 |
| **U K U P N O:** | **101.906,25** | **101.906,25** |
| **Obrazloženje izvršenja:** radovi na čišćenju potoka i kanala izvršeni su u okviru planiranih sredstava. Izvršeni su radovi na čišćenju korita potoka Bistrice u Ivancu u duljini od 755 metara od ulice Ak. M. Maleza 22 do R. Rajtera 109, i sanacija betonskog temelja i ploče na potoku Bistrica u ulici Bistrica u Ivancu, u ukupnom iznosu od 101.906,25 kuna. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S V E U K U P N O:** | **4.710.237,50** | **4.373.924,11** |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 4.710.237,50 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini utrošeno 4.373.924,11 kuna, te da realizacija Programa iznosi 91,77 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

 GRADONAČELNIK:

 Milorad Batinić