Obrazloženje nacrta prijedloga Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu – uz Proračun

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim su Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planiraju rashodi i izdaci za izvršenje Programa u iznosu 1.597.319,00 €, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 7.963,37 | 10.000,00 | 26.500,00 |
| 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 7.963,37 |  |  |
| 1.1. Oprema | 7.963,37 |  |  |

Financijski plan iznosi 7.963,37 €, a odnosi se na opremanje dječjeg igrališta u naselju Horvatsko.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova radova na nastavku projekta uređenja i opremanja dječjih igrališta antitraumatskim podlogama, zaštitnim ogradama i dodatnim igračkama.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA | 366.978,57 | 400.000,00 | 780.000,00 |
| 2.1. Glavni gradski trg | 13.935,90 |  |  |
| 2.1.1. Imovinsko pravni odnosi (zemljište 420 m2 FINA +-) | 3.981,69 |  |  |
| 2.1.2. Glavni projekt | 9.954,21 |  |  |
| 2.2. Park u ul. E. Kumičića u Ivancu | 7.963,37 |  |  |
| 2.2.1. Uređenje - staze | 7.963,37 |  |  |
| 2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera | 305.262,46 |  |  |
| 2.3.1. Projektna dokumentacija | 305.262,46 |  |  |
| 2.4. Park iza FINA-e u Ivancu | 6.636,13 |  |  |
| 2.4.1. Građenje i opremanje | 6.636,13 |  |  |
| 2.5. Zelena urbana obnova | 33.180,71 |  |  |
| 2.5.1. Projektna dokumentacija | 33.180,71 |  |  |

Financijski plan iznosi 366.978,57 €, a odnosi se na troškove uređenje imovinsko-pravnih odnosa na glavnom gradskom trgu u Ivancu, izradu projektne dokumentacije, dovršetku uređenja parka u ul. E. Kumičića, izradu projektne dokumentacije za gradsku šumu Ivanečka jezera, uređenje parka iza FINA-e te izradu projektne dokumentacije za zelenu urbanu obnovu.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka započetih aktivnosti i početka uređenja glavnog gradskog trga te nastavka uređenja javnih površina.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA | 72.997,54 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 39.816,81 |  |  |
| 3.1.1. Gradnja i projekti | 39.816,81 |  |  |
| 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec | 19.908,42 |  |  |
| 3.2.1. Gradnja | 19.908,42 |  |  |
| 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 13.272,31 |  |  |
| 3.3.1. Gradnja | 13.272,31 |  |  |

Financijski plan iznosi 72.997,54 €, a odnosi se na troškove nastavka uređenja groblja u Ivancu,  Margečanu, Radovanu i Prigorcu.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova građevinskih radova i uređenja groblja te početku aktivnosti na uređenju nove plohe za ukop te izgradnje reprezentativnog zida sa kolumbarijem na groblju Ivanec.

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA | 1.066.427,77 | 660.000,00 | 1.050.000,00 |
| 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 980.157,94 |  |  |
| 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u | 72.997,54 |  |  |
| 1.1.2. Geodetski elaborat – parcelacija (Osečka) | 66.361,40 |  |  |
| 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | 6.636,14 |  |  |
| 1.2.1. Projektna dokumentacija | 145.995,09 |  |  |
| 1.2.2. Gradnja | 6.636,14 |  |  |
| 1.2.3. Nadzor | 132.722,81 |  |  |
| 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 3.318,07 |  |  |
| 1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | 3.318,07 |  |  |
| 1.3.1. Gradnja | 202.402,28 |  |  |
| 1.3.2. Nadzor | 199.084,21 |  |  |
| 1.4. Uređenje ul. Lj. Gaja (P. Preradovića-L.Šabana i V.Nazora-E.Kumičića) | 3.318,07 |  |  |
| 1.4.1. Projektna dokumentacija | 6.636,14 |  |  |
| 1.5. Autobusna stajališta | 6.636,14 |  |  |
| 1.5.1. Gradnja – (Horvatsko, Cerje Tužno, Ivanec - A. Mihanovića) | 43.798,53 |  |  |
| 1.5.2. Projektna dokumentacija | 39.816,84 |  |  |
| 1.6. Evidencija i upis komunalne infrastrukture | 3.981,69 |  |  |
| 1.6.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat | 26.544,57 |  |  |
| 1.6.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - geodetski elaborat | 9.954,22 |  |  |
| 1.6.3. Javna parkirališta – geodetski elaborat | 3.318,07 |  |  |
| 1.6.4. Javne zelene površine – geodetski elaborat | 3.318,07 |  |  |
| 1.6.5. Građevine i uređaji javne namjene – geodetski elaborat | 3.318,07 |  |  |
| 1.6.6. Groblja – geodetski elaborat | 3.318,07 |  |  |
| 1.7. Uređenje ul. P. Preradovića | 3.318,07 |  |  |
| 1.7.1. Gradnja | 204.393,12 |  |  |
| 1.7.2. Nadzor | 199.084,21 |  |  |
| 1.7.3. Projektna dokumentacija | 3.981,69 |  |  |
| 1.7.4. Geodetski elaborat | 663,61 |  |  |
| 1.8. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 663,61 |  |  |
| 1.8.1. Projektna dokumentacija | 79.633,69 |  |  |
| 1.8.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 13.272,28 |  |  |
| 1.8.3. Otkup zemljišta | 6.636,14 |  |  |
| 1.8.4. Pripremni radovi | 33.180,70 |  |  |
| 1.9. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju | 26.544,57 |  |  |
| 1.9.1. Gradnja | 80.960,91 |  |  |
| 1.9.2. Nadzor | 66.361,40 |  |  |
| 1.9.3. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište) | 1.327,23 |  |  |
| 1.10. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | 13.272,28 |  |  |
| 1.10.1. Otkup zemljišta | 116.796,07 |  |  |
| 1.10.2. Glavni projekt | 26.544,56 |  |  |
| 1.10.3. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec | 10.617,82 |  |  |

Financijski plan iznosi 1.066.427,77 €, a obuhvaćeni su projekti koji su započeti 2022. godine, ali nisu realizirani tijekom godine, te oni koji su nastavak višegodišnjih projekata kao i novozapočeti projekti.

Programom su planirana sredstva za sufinanciranje uređenja lokalnih cesta u ingerenciji  ŽUC-a,  nastavak sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama, izgradnju autobusnog stajališta u Horvatskom.

Programom su planirana sredstva za dovršetak radova na proširenju uređenje ulice A. Cesarca u Ivancu, projektne dokumentacije za uređenje ul. Lj, Gaja, dovršetak radova na uređenju odvojka u ul. P. Preradovića.  Isto tako se planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu zone Gmajna u Ivancu, kao i troškovi evidentiranja i upisa komunalne infrastrukture, te nastavak aktivnosti na uređenju infrastrukture u Industrijskoj zoni Ivanec.

Planiraju se i sredstva za izgradnju priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju, a koji projekt ovisi o realizaciji budućeg trgovačko-poslovnog centra.

Projekcija za 2024. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- program podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje je u prethodnom razdoblju izrađena projektna dokumentacija, usklađenih sa dinamikom radova na aglomeraciji Ivanec, koji su započeli u studenome mjesecu 2021. godine

- početak građenja prometne i druge infrastrukture u ulicama M. Culeja i Vrtnoj ulici (zona Gmajna)

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju prometnica, prema višegodišnjem programu rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta, usklađenim sa Strategijom modernizacije nerazvrstanih cesta

- sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za prometnice i drugu komunalnu infrastrukturu u aktiviranim zonama intenzivne izgradnje.

Projekcija za 2025. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- program podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica, sa izgradnjom nogostupa (nastavak radova iz 2023. godine) te novi nogostupi na ostalim županijskim i lokalnim cestama,

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje će se u prethodnom razdoblju izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija,

- aktivnosti na dovršetku komunalne i prometne infrastrukture u ul. Lj. Gaja u Ivancu i I. Gundulića“ u Ivancu, te dovršetak građenja prometne i druge infrastrukture u ulicama M. Culeja i Vrtnoj ulici (zona Gmajna)

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju prometnica, prema višegodišnjem programu rekonstrukcija.

Kapitalni projekt: Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Cilj projekta je modernizacijom nerazvrstanih cesta podići prometne standarde i sigurnost u svim naseljima, proširiti prometnu mrežu, te dugoročno smanjiti troškove održavanja.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 86.269,83 | 330.000,00 | 530.000,00 |
| 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 62.379,72 |  |  |
| 2.1.1. MO Ivanec | 38.489,62 |  |  |
| 2.1.2. MO Lovrečan | 21.899,26 |  |  |
| 2.1.4. Nadzor | 1.327,23 |  |  |
| 2.1.5. Troškovnici | 663,61 |  |  |
| 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 23.890,11 |  |  |
| 2.2.1. Gradnja (Salinovec) | 23.226,50 |  |  |
| 2.2.2. Nadzor | 663,61 |  |  |

Financijski plan iznosi 86.269,83 €, a obuhvaćena je modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca, u naseljima Ivanec, Lovrečan i Salinovec, te na poslove nadzora nad gradnjom istih, prema višegodišnjem Programu modernizacije nerazvrstanih cesta.  S obzirom da su u studenome mjesecu 2021. godine započeli radovi na projektu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec, odgođeni su prethodno planirani pojedini zahvati na gradskim ulicama i u pojedinim naseljima predviđeni dosadašnjim Programom modernizacije nerazvrstanih cesta, te će se početak radova na cestama predviđenih za modernizaciju prilagođavati dinamici izvođenja radova na aglomeraciji i uređenju druge infrastrukture.

Programom se planiraju i sredstva za asfaltiranje najkritičnijih dionica nerazvrstanih cesta, koja nisu bila predviđena postojećim višegodišnjim Programom modernizacije nerazvrstanih cesta, ali zbog znatnih oštećenja tijekom proteklih godina uslijed obilnih kiša zahtijevaju hitnu i kvalitetnu sanaciju, kako bi se umanjili znatni troškovi stalnih sanacija makadama nakon jačih oborina.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova modernizacije (asfaltiranja) nerazvrstanih cesta, te procjenama troškova obnove asfaltnog kolnika u onim ulicama u Ivancu u kojima se neće izvoditi radovi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (aglomeracija Ivanec), čiju će dinamiku odrediti novi višegodišnji Program modernizacije nerazvrstanih cesta.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA | 3.318,07 | 33.000,00 | 15.000,00 |
| 1. Javna rasvjeta u ul. I. Gundulića | 3.318,07 |  |  |
| 1.1. Projektna dokumentacija | 3.318,07 |  |  |

Financijski plan iznosi 3.318,07 €, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukcija javne rasvjete u ul. I. Gundulića u Ivancu.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova rekonstrukcije javne rasvjete u ul. I. Gundulića te početak gradnje javne rasvjete u novim stambenim zonama.

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o gospodarenju otpadu (NN 84/21),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 46.452,98 | 65.000,00 | 130.000,00 |
| 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 13.272,28 |  |  |
| 1.1.Sanacija i nadzor | 13.272,28 |  |  |
| 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 33.180,70 |  |  |
| 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 33.180,70 |  |  |

Financijski plan iznosi 46.452,98 €, a odnosi se na procijenjene troškove monitoringa na odlagalištu u 2023. godini te troškove nastavka aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova monitoringa odlagališta, te građenju objekata i nabave opreme za gospodarenje otpadom i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je smanjiti štete i opasnosti od štetnog djelovanja oborinskih voda na infrastrukturu kao i nekretnina, kroz građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, te odvodnju kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje.

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN  153/09, 66/19, 84/21)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,, 120/16, 127/17, 66/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2023. | Projekcija 2024.g. | Projekcija 2025.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA | 33.180,70 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 1. Oborinska odvodnja | 33.180,70 |  |  |
| 1.1. Gradnja | 30.526,25 |  |  |
| 1.2. Projektna dokumentacija | 2.654,45 |  |  |

Financijski plan iznosi 33.180,070 €, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projekte dokumentacije i uređenja oborinske odvodnje.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka uređenja oborinske odvodnje, gradnjom objekata za prihvat i odvodnju oborinskih voda.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu iznosi 1.597.319,00 €, a odnosi se na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu predviđene projektne dokumentacije.

Projekcije za 2024. i 2025 godinu temelje se na procjeni troškova planiranih ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje se provode kroz višegodišnje projekte ili započinjanja novih projekata.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša