Obrazloženje prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2023. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci za izvršenje Programa povećavaju za iznos od 616.283,01 eura i iznose 2.213.602,01 eura, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

- JAVNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

2.1.3. Uvodi se nova stavka izrade idejnog projekta za uređenje glavnog gradskog trga, a koja je projekt koji je započet prošle godine, ali se zbog dugih rokova ishođenja posebnih uvjeta od javno pravnih tijela nije mogao dovršiti tijekom prošle godine.

2.6. Novom stavkom uređenja staze u glavnom gradskom parku planira se urediti staza do obnovljenog objekta centra za posjetitelje i arheološkog nalazišta.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3.1. Gradnja i uređenje groblja Ivanec – planiraju se sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije za proširenje groblja, koja nije mogla biti realizirana prošle godine jer nisu izdana mišljenja odnosno posebni uvjeti iz područja zaštite okoliša, te će se isto realizirati tijekom ove godine. Isto tako se planiraju sredstva za dovršetak otkupa zemljišta za proširenje groblja.

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

1.1. Uređenje lokalnih cesta – stavka se povećava za iznos procijenjenih troškova izrade projektne dokumentacije za dovršetak uređenja nogostupa u Bedencu.

1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste - stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova provođenja aktivnosti na sanaciji klizišta.

1.3. Proširenje A. Cesarca u Ivancu – stavka se povećava na iznos realiziranih pripremnih radova započetih prošle godine i troškova dovršetka prema cijenama iz javne nabave.

1.5. Autobusna stajališta – stavka se povećava za iznos troškova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju autobusnog stajališta u naselju Horvatsko.

1.18. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu - stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova otkupa zemljišta  i pripremnih radova.

1.10. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec – stavka se povećava na iznos procijenjenih troškova otkupa zemljišta.

1.11. Produžetak ulice M. Hrga – uvodi se nova stavka koja je nastavak aktivnosti započetih prošle godine, a koje se nisu dovršile zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa dijelom vlasnika.

1.12. Most u ulici braće Radić – uvodi se nova stavka izrade projektne dokumentacije za izradu mosta preko potoka Bistrica, radi osiguranja pristupa građevinskom zemljištu južno od potoka, sukladno Detaljnom planu uređenja zone užeg centra Ivanca.

1.13. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec – za potrebe planiranja koridora prometnica i druge infrastrukture za budući sportski centar planiraju se sredstva za istražne radove.

1.14. Prometna infrastruktura planirane nove gospodarske zone Vuglovec - za potrebe planiranja koridora prometnica za novu planiranu industrijsku zonu planiraju se sredstva za istražne radove.

1.15. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) – zbog potrebe omogućavanja pristupa građevinskom zemljištu u naselju Punikve i povezivanja sa državnom cestom alternativnim pravcem u cilju smanjenja prometa kroz samo naselje, planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije – idejnog projekta.

1.16. Uređenje pj. prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana u Ivancu – uvodi se nova stavka, čija je realizacija započela prošle godine, ali se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije mogla izvršiti, te je ista dovršena ove godine.

1.17. Vinogradska ulica u Ivancu – za potrebe rješavanja problema prometa Vinogradskom ulicom i kontaktnom zonom uvodi se nova stavka izrada prometnog elaborata kao temelja za donošenje odluka o uređenju prometa u ovoj zoni.

- JAVNA RASVJETA

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

U stavkama nema izmjena.

- PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN. 80/13,153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zaštiti prirode (NN. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN. 84/21)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Izmjene:

3. Reciklažno dvorište Ivanec - stavka se odnosi na troškove dovršetka reciklažnog dvorišta, za koje su radovi počeli prošle godine, a nisu se zbog vremenskih uvjeta mogli dovršiti.

- OBORINSKA ODVODNJA

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je zaštita okoliša i nekretnina od štetnog utjecaja voda, naročito od poplava, a podrazumijeva građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, kao i odvodnja kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN  153/09, 66/19, 84/21)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,, 120/16, 127/17, 66/19)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

U stavkama nema izmjena.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu povećava se na iznos od 2.213.602,04 eura, a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu potrebne projektne dokumentacije, otkupa zemljišta i drugih aktivnosti neophodnih za izvršenje Programa.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša