REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

Klasa: 363-01/23-01/11

Urbroj: 2186-12-03/22-23-4

Ivanec, 8. svibnja 2023.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18. 8/20, 15/21, 38/21-pročišćeni tekst i 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 16. prosinca 2021. godine, 1. Izmjene i dopune na 15. sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine, te 2. Izmjene i dopune na 23. sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti, na održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete, te prigodno uređenje Grada.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirana su u iznosu od 4.959.314,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 4.552.823,28 kuna, sa strukturom prihoda iz sljedećih izvora:

| Prihodi |  | Planirano za 2022. |  | Realizirano u 2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - komunalna naknada |  | 3.803.694,73 kuna |  | 3.7303979,29 kuna |
| - šumski doprinos |  | 58.956,11 kuna |  | 58.956,11 kuna |
| - sanacija štete na javnim površinama |  | 30.000,00 kuna |  | 9.371,03 kuna |
| - prihodi od poreza |  | 1.066.663,16 kuna |  | 753.516,85 kuna |

Sukladno članku 74. stavku 1. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Troškovi održavanja nerazvrstanih cesta procijenjeni su u iznosu od 1.209.950,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.134.813,61 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje | 270.000,00 | 262.776,24 |
| 2. | Čišćenje odvodnih jaraka, iskop zemljanog materijala sa izradom pokosa | 190.000,00 | 174.207,04 |
| 3. | Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrst. cesta, izrada muldi | 100.000,00 | 84.496,24 |
| 4. | Čišćenje nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja poslije većih kiša | 55.000,00 | 51.162,50 |
| 5. | Popravak ograda i rubnjaka uz nerazvrstane ceste | 50.000,00 | 33.420,62 |
| 6. | Košnja bankina i uklanjanje raslinja uz nerazvrstane ceste u naseljima | 90.000,00 | 84.413,50 |
| 7. | Popravak vertikalne i horizontalne signalizacije | 30.000,00 | 30.462,47 |
| 8. | Sanacija manjih klizišta | 30.000,00 | 18.925,00 |
| 9. | Zimska služba | 394.950,00 | 394.950,00 |
| U K U P N O: |  | 1.209.950,00 | 1.134.813,61 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju nerazvrstanih cesta umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima. Šljunčanje nerazvrstanih cesta sa strojnim planiranjem izvršeno je u količini od 1300 t, te su izvršavani i interventni radovi na strojnoj sanaciji makadamskih puteva poslije jačih kiša, a osim navedenih radova realizirani su i sljedeći radovi: Ivanec, E. Kumičića-izrada drenažnog kanala na dijelu NC 2-021; Ivanec, Pahinsko-uređenje makadamskog puta NC 2-045 do spoja s NC 2-079; Ribić Breg-sanacija puta NC 2-119. Iskop i čišćenje odvodnih jaraka izvršeno je u dužini od 6455 m. Sanacija oštećenog asfalta, odnosno krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta izvršeno je prema potrebama, odnosno prioritetima. Zbog kišnih oborina tijekom godine bilo je potrebno izvršiti radove na sanaciji i čišćenju nerazvrstanih cesta od nanosa otpada i mulja, a realizirani su i radovi na čišćenju kanalica od nanosa zemlje i lišća u Prigorcu na NC 1-018. Radovi na popravku rubnjaka uz nerazvrstane ceste izvršeni su u Lovrečanu na NC 2-297, u Ivancu u parku iza FINE, te u Prigorcu na NC 1-018, te su izvršeni radovi na popravku ograde na nogostupu kod Muzeja planinarstva zbog oštećenja nastala uslijed prometne nesreće. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste u naseljima realizirana je po potrebi i to u svibnju i kolovozu u ukupnoj dužini od 73060 m, a radovi na uklanjanju raslinja uz nerazvrstane ceste realizirani su u ukupnoj dužini od 26250 m. U sklopu redovnog održavanja vertikalne signalizacije izvršena je zamjena 20 prometnih znakova, te je naručena projektna dokumentacija za prilagodbu postojećeg spoja NC 2-116 na ŽC 2101 u Horvatskom. Sanacija manjih klizišta izvršena je na klizištu nerazvrstane ceste NC 2-158 u Prigorcu i na klizištu nerazvrstane ceste NC 2-259 u Željeznici. Radovi na zimskoj službi bili su u skladu sa vremenskim uvjetima i podnesenim nalozima izvršenih radova tvrtke Ivkom d.d. Ivanec. |  |  |  |

2.2.  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Troškovi održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila procijenjeni su u iznosu od 30.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 26.000,00 kuna..

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje i uređenje nogostupa i sličnih javno-prometnih površina | 30.000,00 | 26.000,00 |
| U K U P N O: |  | 30.000,00 | 26.000,00 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila umanjena je u odnosu na planirana sredstva, a realizirani su radovi na zaštiti i farbanju zaštitne ograde na nogostupu u ulici Rudolfa Rajtera (od kbr. 2 – 48), u Ivancu. |  |  |  |

2.3.  ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Troškovi održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda procijenjeni su u iznosu od 180.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 120.837,50 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje i čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, cijevi, propusta, otvorenih i zatvorenih kanala, šahtova, rigola, kanalica | 100.000,00 | 94.087,50 |
| 2. | Čišćenje potoka i kanala | 80.000,00 | 26.750,00 |
| U K U P N O: |  | 180.000,00 | 120.837,50 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda umanjena je u odnosu na planirana sredstva, sukladno Programu gradnje i održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za razdoblje od 2021. – 2024. godine, te prema potrebama i ispostavljenim računima. Izvršeni su sljedeći radovi: Seljanec, K. Zvonimira-čišćenje kanala u iznosu od 12.375,00 kn; Seljanec, Barunska-čišćenje kanala u iznosu od 9.000,00 kn; Jerovec – čišćenje kanala između k.č.br. 1351 i 1352/3 k.o. Jerovec u iznosu od 3.750,00 kn; Ivanec NC 3-058-čišćenje kanala i propusta u iznosu od 12.650,00 kn; Stažnjevec NC 3-132-sanacija propusta u iznosu od 4.000,00 kn; Pece NC 2-271-zamjena cijevi na propustu u iznosu od 2.625,00 kn; Bedenec NC 2-099-sanacija odvodnje na cesti u iznosu od 22.500,00 kn; Margečan, Biškupovec-sanacija propusta u iznosu od 2.437,50 kn; Margečan, Trg svete Margarete-sanacija rešetke u iznosu od 19.500,00 kn; Stažnjevec NC 3-136-sanacija propusta u iznosu od 2.625,00 kn; Ivanec NC 3-058-sanacija propusta u iznosu od 2.625,00 kn. Radovi na čišćenju potoka i kanala izvršeni su: Bedenec k.č.br. 1982 k.o. Jerovec – čišćenje kanala u iznosu od 23.625,00 kn; Ivanec, Ak.M.Maleza-čišćenje kanala u iznosu od 3.125,00 kn. |  |  |  |

2.4.   ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Troškovi održavanja javnih zelenih površina procijenjeni su u iznosu od 1.587.864,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.424.814,44 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje i održavanje travnatih površina | 594.239,00 | 594.238,80 |
| 2. | Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja | 15.000,00 | 14.999,11 |
| 3. | Održavanje živih ograda | 10.000,00 | 6.639,38 |
| 4. | Uređivanje drveća | 122.000,00 | 120.598,89 |
| 5. | Održavanje cvjetnih gredica i visećih žardinjera | 150.000,00 | 145.381,49 |
| 6. | Održavanje staza i parkovnih elemenata | 25.000,00 | 22.075,00 |
| 7. | Sadnja trajnog raslinja | 1.000,00 | 0,00 |
| 8. | Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem | 180.000,00 | 119.233,93 |
| 9. | Održavanje rekreacijskih i dječjih igrališta na području Grada Ivanca |  |  |
| 9.1. | Održavanje zelenih površina | 390.625,00 | 340.335,34 |
| 9.2. | Održavanje opreme | 100.000,00 | 61.312,50 |
| U K U P N O: |  | 1.587.864,00 | 1.424.814,44 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na čišćenju i održavanju javnih površina i radovi na uređenju Grada Ivanca umanjena je u odnosu na planirana sredstva. Osim uobičajenih radova, a prema Programu izvršeni su sljedeći radovi: orezivanje drvoreda u ulici V. Nazora u Ivancu. Naručena je izrada letvica za košare za trg u Margečanu od Pilane Rafaj. Radovi na malčiranju korovišta izvršeni su na zemljištima u vlasništvu Grada Ivanca u površini od 232.119,00 m². |  |  |  |

2.5.  ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Troškovi održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene procijenjeni su u iznosu od 60.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od  26.375,00 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje i čišćenje spomenika i spomen-obilježja | 10.000,00 | 3.650,00 |
| 2. | Održavanje i čišćenje autobusnih nadstrešnica, pozdravnih tabli na ulazima u grad, oglasnih ploča, panoa sadržaja turističke namjene, ograda i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 50.000,00 | 22.725,00 |
| U K U P N O: |  | 60.000,00 | 26.375,00 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta javne namjene u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima. |  |  |  |

2.6.  ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Troškovi održavanja groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu procijenjeni su u iznosu od 110.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 66.500,00 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu | 110.000,00 | 66.500,00 |
| U K U P N O: |  | 110.000,00 | 66.500,00 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na održavanju groblja u Ivancu, Prigorcu, Margečanu i Radovanu u okviru su planiranih sredstava, a realizirana je sanacija centralne pipe na groblju u Ivancu u iznosu od 6.750,00 kn, te su izvršeni radovi na nabavci zamjenske ograde i radovi na uklanjanju zemljanog materijala na groblju u Margečanu u iznosu od 59.750,00 kn. |  |  |  |

2.7.   ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Troškovi održavanja čistoće javnih površina procijenjeni su u iznosu od 154.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od  134.528,21 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čišćenje javno-prometnih površina I. gradske zone | 9.000,00 | 8.450,51 |
| 2. | Čišćenje javno-prometnih površina II. gradske zone | 23.000,00 | 20.971,45 |
| 3. | Čišćenje javno-prometnih površina III. gradske zone | 9.000,00 | 3.300,00 |
| 4. | Čišćenje javno-prometnih površina u vanjskim naseljima | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5. | Pražnjenje i čišćenje košarica za smeće | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 6. | Strojno čišćenje javno prometnih površina čistilicom | 57.500,00 | 45.806,25 |
| U K U P N O: |  | 154.500,00 | 134.528,21 |
| Obrazloženje izvršenja: realizacija radova na održavanju čistoće javnih površina u okviru je planiranih sredstava, a sve prema ispostavljenim računima |  |  |  |

2.8.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Troškovi javne rasvjete procijenjeni su u iznosu od 1.457.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.456.932,17  kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javne rasvjete | 260.000,00 | 239.371,03 |
| 2. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 1.140.000,00 | 1.180.248,64 |
| 3. | Energetska usluga (ESCO)-natječajna dokumentacija i konzalting | 57.000,00 | 37.312,50 |
| U K U P N O: |  | 1.457.000,00 | 1.456.932,17 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na popravku javne rasvjete u okviru su planiranih sredstava, odnosno realizirani su prema ispostavljenim računima za naručeni popravak javne rasvjete. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu je uvećana zbog poskupljenja električne energije, odnosno prema ispostavljenim računima. |  |  |  |

2.9.  PRIGODNO UREĐENJE GRADA

Troškovi prigodnog uređenja Grada procijenjeni su u iznosu od 170.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 162.022,35 kuna.

| Redni broj | Opis poslova | Planirano za 2022. godinu | Realizirano u 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Božićno i novogodišnje uređenje Grada | 170.000,00 | 162.022,35 |
| U K U P N O: |  | 170.000,00 | 162.022,35 |
| Obrazloženje izvršenja: radovi na božićnom i novogodišnjem uređenju grada izvršeni su u okviru planiranih sredstava, sukladno Ugovoru o prigodnom ukrašavanju Grada Ivanca. |  |  |  |

| S V E U K U P N O: | 4.959.314,00 | 4.552.823,28 |
| --- | --- | --- |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 4.959.314,00 kuna za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini utrošeno 4.552.823,28 kuna, te da realizacija Programa iznosi 91,80 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić