REPUBLIKA HRVATSKA							NACRT

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:   340-01/22-01/06

URBROJ: 2186/12-03/23-23-5

Ivanec,   . 2023.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 - pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 38/21- pročišćeni tekst, 23/23), a u svezi s člankom 3. Odluke o donošenju Programa modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za razdoblje od 2018. - 2032. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 68/17), Gradsko vijeće Ivanec, na  .   sjednici, održanoj    2023.godine, donosi

PROGRAM MODERNIZACIJE NERAZVRSTANIH CESTA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2023.-2027. GODINE

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za razdoblje 2023.-2027. godine, određuju dionice i planirani rokovi modernizacije i izgradnje nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca, obuhvaćenih Strategijom modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/13), s procjenom troškova za modernizaciju odnosno asfaltiranje, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PLANA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za razdoblje 2023.-2027. godine, osigurat će se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna Grada Ivanca, drugih izvora utvrđenih posebnim propisima, te iz pomoći ministarstava i fondova, na slijedeći način.

| Izvor financiranja | Iznos (eur) |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos (15,0%) | 618.450 |
| Komunalna naknada (8,0%) | 329.840 |
| Ostali prihodi Proračuna (67,0%) | 2.762.410 |
| Ministarstva, fondovi (10,0%) | 412.300 |
| UKUPNO | 4.123.000 |

Troškovi zahvata na prometnoj infrastrukturi procijenjeni su temeljem važećih cijena građenja ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon  provedenog postupka nabave.

  - MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2023.-2027. GODINE

    - U smislu ovog Programa, pod modernizacijom nerazvrstanih cesta podrazumijeva se presvlačenje i asfaltiranje postojećih nerazvrstanih cesta, sa uređenjem postojećih objekata oborinske odvodnje (slivnici i reviziona okna), kao i gradnja novih prema potrebi, koji se nalaze u trupu prometnice.

    - Ovim Programom planira se izvođenje dijela od ukupnih radova i zahvata predviđenih Strategijom modernizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/13), sukladno potrebama i mogućnostima financiranja, dok će se preostali radovi, koji obuhvaćaju proširenje prometnica i izgradnju nogostupa, tamo gdje prostorni uvjeti to dozvoljavaju, planirati prema financijskim mogućnostima Proračuna, kao  i vanjskim izvorima financiranja, putem kojih se planira dovršiti zahvate predviđene Strategijom. Takvi pojedinačni zahvati planirati će se godišnjima programima građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Ukupna duljina prometnica obuhvaćenih ovim Programom iznosi 58.175,0 m', od čega na nerazvrstane ceste otpada 29.175,0 m', a na javne ceste (u ingerenciji ŽUC-a) 29.000,0 m'.

    - S obzirom na prometno opterećenje i ukupni značaj, kao i izgrađenost ostale infrastrukture (kao što je kanalizacijska mreža, plinska i DTK mreža, i slično), dionice nerazvrstanih cesta iz ovog Programa, dijele se na:

- Gradske ulice u naselju Ivanec

- Ceste u prigradskim naseljima

- Gradske ulice u naselju Ivanec

  - Gradske ulice (nerazvrstane ceste) predviđene za modernizaciju za razdoblje 2023.-2027. godine, prikazane su u narednoj tablici, a odnose se na dionice na kojima se neće izvoditi radovi na projektu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec ili će u planiranom razdoblju biti ti radovi dovršeni.

Tablica 1.

| Redni broj | Naselje | ulica/dionica | oznaka ceste NC | Dužina (m) | Procjena troškova sa PDV-om (€) | Planirani početak (godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ivanec | N. Fallera | 2-047-1 | 150,0 | 15.000,00 | 2023. |
| 2 | Ivanec | Kalnička | 2-037 | 250,0 | 25.000,00 | 2023. |
| 3 | Ivanec | A. Cesarca | 1-011/2-036 | 600,0 | 205.000,00 | 2023. |
| 4 | Ivanec | P. Preradovića | 2-023-2 | 160,0 | 245.000,00 | 2023. |
| 5 | Ivanec | V. Nazora (Industrijska zona Ivanec) | 2-028 | 1.000,0 | 120.000,00 | 2023. |
| 6 | Ivanec | J. Kraša | 2-035 | 150,0 | 13.000,00 | 2024. |
| 7 | Ivanec | M. Culeja (Gmajna) | 2-069 | 260,0 | 200.000,00 | 2025. |
| 8 | Ivanec | Vrtna | 2-069 2-070 | 200,0 | 135.000,00 | 2025. |
| 9 | Ivanec | Vrtna – odvojci sjever | 2-070 | 350,0 | 215.000,00 | 2025. |
| 10 | Ivanec | M. Hrga - produžetak | 2-002 | 250,0 | 175.000,00 | 2026. |
| 11 | Ivanec | A. Mihanovića odvojak | 3-278 | 100,0 | 10.000,00 | 2026. |
| 12 | Ivanec | Vrtna – odvojci jug | 2-069/2-071/2-072 | 1.000,0 | 600.000,00 | 2026. |
| 13 | Ivanec | I. Gundulića | 1-003 | 580,0 | 240.000,00 | 2027. |
| 14 | Ivanec | Lj. Gaja – dovršetak | 1-001 | 625,0 | 230.000,00 | 2027. |
| UKUPNO: |  |  |  | 5.675,0 | 2.428.000,00 | - |

*- dionice će se definirati godišnjim Programom gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

- Ceste u prigradskim naseljima

  - U razdoblju 2023.-2027.g. u prigradskim naseljima, uvažavajući kriterij općeg stanja prometnice i opravdanosti ulaganja, planirani su zahvati na dionicama nerazvrstanih cesta prikazanih u slijedećoj tablici:

Tablica 2.a. Modernizacija unutar naselja (pretežito presvlačenje)

| Redni broj | Naselje (Mjesni odbor) | ulica/dionica | oznaka ceste NC | Dužina (m) | Procjena troškova sa PDV-om (€) | Planirani početak (godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lovrečan | Odvojak Vudrag | 2-298 | 290,0 | 22.000,00 | 2023. |
| 2 | Ivanečko Naselje | Odvojak stambene zgrade | 2-206 | 100,0 | 85.000,00 | 2023. |
| 3 | Lančić-Knapić | Odvojak Matišićev bajer | 2-140 | 580,0 | 27.000,00 | 2024. |
| 4 | Prigorec | odvojak Štefanko II | 2-168 | 140,0 | 15.000,00 | 2024. |
| 5 | Osečka | odvojak Grđan | 2-276 | 260,0 | 22.000,00 | 2024. |
| 6 | Gečkovec | odvojak | 1-015 | 90,0 | 10.000,00 | 2024. |
| 7 | Kaniža | spoj Kaniža-Gečkovec | 2-124 | 290,0 | 25.000,00 | 2024. |
| 8 | Salinovec | odvojak Šatornjak | 1-020 | 700,0 | 55.000,00 | 2024. |
| 9 | Salinovec | odvojak stara škola | 3-126 | 40,0 | 5.000,00 | 2024. |
| 10 | Lovrečan | odvojak | 1-032 | 420,0 | 28.000,00 | 2024. |
| 11 | Ribić Breg | odvojak | 2-120 | 120,0 | 8.000,00 | 2024. |
| 12 | Ribić Breg | odvojak | 2-121 | 185,0 | 14.000,00 | 2024. |
| 13 | Lančić-Knapić | spoj Lančić-Vuglovec | 2-144 | 510,0 | 55.000,00 | 2025. |
| 14 | Lančić-Knapić | klanac - prema DC-35 | 2-149 | 530,0 | 55.000,00 | 2025. |
| 15 | Lukavec | odvojak Kocijan | 2-244 | 210,0 | 22.000,00 | 2025. |
| 16 | Lukavec | odvojak | 2-242 | 140,0 | 14.000,00 | 2025. |
| 17 | Osečka | odvojak | 3-215 | 100,0 | 10.000,00 | 2025. |
| 18 | Vuglovec | odvojak J. Kraša | 2-134 | 50,0 | 5.000,00 | 2025. |
| 19 | Horvatsko | Odvojak Škrnjug | 3-070 | 150,0 | 14.000,00 | 2025. |
| 20 | Horvatsko | odvojak | 3-299 | 65,0 | 8.000,00 | 2025. |
| 21 | Salinovec | cesta igralište | 2-216 | 230,0 | 20.000,00 | 2025. |
| 22 | Salinovec | odvojak | 2-215 | 350,0 | 32.000,00 | 2025. |
| 23 | Stažnjevec | odvojak | 2-234 | 60,0 | 6.000,00 | 2025. |
| 24 | Lovrečan | odvojak | 3-229 | 100,0 | 7.000,00 | 2025. |
| 25 | Ivanečka Željeznica | Odvojak I | 2-185 | 310,0 | 27.000,00 | 2025. |
| 26 | Ivanečka Željeznica | odvojak | 2-181 | 280,0 | 25.000,00 | 2025. |
| 27 | Ivanečka Željeznica | Odvojak II | 2-185 | 70,0 | 8.000,00 | 2025. |
| 28 | Jerovec (Donji) | odvojak | 2-112 | 75,0 | 8.000,00 | 2025. |
| 29 | Ribić Breg | odvojak | 2-119 | 90,0 | 10.000,00 | 2025. |
| 30 | Ribić Breg | odvojak | 2-119 | 40,0 | 5.000,00 | 2025. |
| 31 | Seljanec | odvojak Selske ulice | 3-202 | 20,0 | 3.000,00 | 2025. |
| 32 | Seljanec | odvojak K. Zvonimira | 3-201 | 50,0 | 5.000,00 | 2025. |
| 33 | Prigorec | odvojak | 3-060 | 200,0 | 22.000,00 | 2026. |
| 34 | Prigorec | odvojak | 3-061 | 200,0 | 22.000,00 | 2026. |
| 35 | Prigorec | odvojak Vrhi | 2-164 | 180,0 | 20.000,00 | 2026. |
| 36 | Prigorec | odvojak Sanković | 2-170 | 50,0 | 5.000,00 | 2026. |
| 37 | Osečka | odvojak igralište | - | 70,0 | 8.000,00 | 2026. |
| 38 | Vuglovec | odvojak | 2-135 | 50,0 | 5.000,00 | 2026. |
| 39 | Salinovec | odvojak vatrogasni dom | 2-217 | 145,0 | 15.000,00 | 2026. |
| 40 | Salinovec | odvojak | 2-224 | 145,0 | 15.000,00 | 2026. |
| 41 | Salinovec | odvojak | 2-220 | 170,0 | 15.000,00 | 2026. |
| 42 | Salinovec | odvojak | 2-221 | 170,0 | 15.000,00 | 2026. |
| 43 | Salinovec | Šatornjak - Graheki | 2-226 | 270,0 | 22.000,00 | 2026. |
| 44 | Punikve | odvojak (Ključice) | 2-054 | 255,0 | 22.000,00 | 2026. |
| 45 | Gačice | odvojak | 2-247 | 100,0 | 10.000,00 | 2026. |
| 46 | Gačice | odvojak | 2-248 | 130,0 | 12.000,00 | 2026. |
| 47 | Gačice | odvojak | 2-249 | 80,0 | 10.000,00 | 2026. |
| 48 | Gačice | odvojak | 2-253 | 135,0 | 14.000,00 | 2026. |
| 49 | Lovrečan | odvojak | 2-299 | 770,0 | 70.000,00 | 2026. |
| 50 | Lovrečan | odvojak | 2-291 2-292 | 130,0 | 10.000,00 | 2026. |
| 51 | Margečan | odvojak vodenica | 3-178-1 | 90,0 | 10.000,00 | 2026. |
| 52 | Margečan | spoj Margečan - ŽC (Seljanec) | 3-192 | 420,0 | 40.000,00 | 2026. |
| 53 | Jerovec (Gornji) | odvojak OŠ | 2-105-1 | 230,0 | 16.000,00 | 2026. |
| 54 | Seljanec | Kratka ulica produžetak | 3-200 | 140,0 | 15.000,00 | 2026. |
| 55 | Ivanečki Vrhovec | LC 25115 - NC 1-019 | 1-019 | 170,0 | 25.000,00 | 2027. |
|  | Radovan | Odvojak Vinogradske ulice | 2-320 | 35,00 | 5.000,00 | 2027. |
| UKUPNO: |  |  |  | 10.980,00 | 1.078.000,00 |  |

Napomena: Iznosi se odnose na procjenu troškova asfaltiranja (uglavnom presvlačenja) cesta, sa uređenjem oborinske odvodnje.

Tablica 2.b. Modernizacija – usponi (izvan naselja)

| Redni broj | Naselje (Mjesni odbor) | ulica/dionica | oznaka ceste NC | Dužina (m) | Procjena troškova sa PDV-om (€) | Planirani početak (godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salinovec | Odvojak Šatornjak - uspon | 2-225 | 220,0 | 20.000,00 | 2023. |
| 2 | Ivanečka Željeznica | Odvojak Zrinski - uspon | 2-180 | 300,0 | 22.000,00 | 2024. |
| 3 | Knapić-Ivanec | spoj Vrhi (Knapić) – Ivanec (A. Mihanovića) - uspon | 2-155 | 150,0 | 15.000,00 | 2024. |
| 4 | Bedenec | odvojak | 2-094 | 115,0 | 10.000,00 | 2024. |
| 5 | Salinovec | odvojak | 2-225 | 310,0 | 30.000,00 | 2025. |
| 6 | Bedenec | odvojak | 3-013 | 240,0 | 22.000,00 | 2025. |
| 7 | Stažnjevec | odvojak Lončari | 2-230-1 | 100,0 | 10.000,00 | 2026. |
| 8 | Bedenec | odvojak | 3-013 2-092 | 170,0 | 17.000,00 | 2026. |
| 9 | Bedenec | odvojak (rub šume) | 3-013 | 500,0 | 45.000,00 | 2027. |
| UKUPNO: |  |  |  | 2.105,00 | 191.000,00 |  |

Napomena: Iznosi se odnose na procjenu troškova asfaltiranja kritičnih dionica cesta, sa uređenjem oborinske odvodnje.

Tablica 2.c. Modernizacija – vikend područja (asfaltiranje i pojačano održavanje u makadamu)

| Redni broj | Naselje (Mjesni odbor) | ulica/dionica | oznaka ceste NC | Dužina (m) | Procjena troškova sa PDV-om (€) | Planirani početak (godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asfaltiranje |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vitešinec | odvojak | 2-191 | 130,0 | 15.000,00 | 2024. |
| 2 | Škriljevec | Škriljevec | 2-301 | 290,0 | 10.000,00 | 2024. |
| 3 | Škriljevec | Škriljevec | 1-033 | 750 | 65.000,00 | 2025. |
| 4 | Salinovec | odvojak | 3-281 | 150,0 | 8.000,00 | 2025. |
| 5 | Salinovec | odvojak | 2-219 | 470,0 | 45.000,00 | 2025. |
| 6 | Vitešinec | odvojak Gotal | 2-192 | 100,0 | 5.000,00 | 2025. |
| 7 | Gečkovec | odvojak | 2-138 | 120,0 | 5.000,00 | 2026. |
| 8 | Salinovec | odvojak | 3-097 | 160,0 | 7.000,00 | 2026. |
| 9 | Lovrečan | odvojak | 2-296 | 270,0 | 10.000,00 | 2026. |
| 10 | Škriljevec | Škriljevec 230 m' MO | 2-303 | 800,0 | 60.000,00 | 2026. |
| 11 | Vuglovec | odvojak | 2-143 | 100,0 | 6.000,00 | 2027. |
| 12 | Punikve | odvojak (Ključice) | 2-311 | 375,0 | 12.000,00 | 2027. |
| ukupno asfalt: |  |  |  | 2.165,0 | 248.000,00 | - |
| makadam |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Margečan | Biškupovec | 2-260 | 630,0 | 10.000,00 | 2024. |
| 14 | Prigorec | odvojak Jarki | 2-157 | 180,0 | 4.000,00 | 2026. |
| 15 | Gačice | odvojak | 2-233 | 380,0 | 8.000,00 | 2026. |
| 16 | Prigorec | odvojak Babine gorice | 2-177 | 340,0 | 8.000,00 | 2027. |
| 17 | Prigorec | Jazvečina - spoj Iv. Željeznica | 2-159 2-176 | 1.540,0 | 27.000,00 | 2027. |
| 18 | Lukavec | Risnjak | 2-240 | 560,0 | 10.000,00 | 2027. |
| 19 | Punikve | odvojak Turčin - Šikad | 2-196 | 750,0 | 15.000,00 | 2027. |
| 20 | Lovrečan | odvojak | 2-295 | 615,0 | 12.000,00 | 2027. |
| 21 | Lovrečan | odvojak Lovrečan-Tužno | 2-297 | 950,0 | 16.000,00 | 2027. |
| 22 | Margečan | Vinogradska + odvojak | 2-258-1 2-258-2 | 1.100,0 | 20.000,00 | 2027. |
| ukupno makadam: |  |  |  | 7.045,0 | 130.000,00 | - |
| UKUPNO: |  |  |  | 9.210,00 | 378.000,00 | - |

Napomena: Iznosi se odnose na procjenu troškova asfaltiranja odnosno izvedbe kvalitetnog makadama cesta, sa uređenjem oborinske odvodnje.

Tablica 2.d. Modernizacija – izvan građevinskog područja (pojačano održavanje u makadamu i oborinska odvodnja)

| Redni broj | Naselje (Mjesni odbor) | ulica/dionica | oznaka ceste NC | Dužina (m) | Procjena troškova sa PDV-om (€) | Planirani početak (godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salinovec | odvojak Lepoglavec | 3-094 | 380,0 | 13.000,00 | 2025. |
| 2 | Bedenec | odvojak | 3-015 | 440,0 | 13.000,00 | 2026. |
| 3 | Pece | odvojak Severin (repetitor) | 3-208 | 700,0 | 22.000,00 | 2027. |
| UKUPNO: |  |  |  | 1.520,00 | 48.000,00 | - |

Napomena: Iznosi se odnose na procjenu troškova izvedbe kvalitetnog makadama  sa uređenjem oborinske odvodnje.

*- dionice će se definirati godišnjim Programom gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture i Programom održavanja komunalne infrastrukture

  - UREĐENJE JAVNIH CESTA U INGERENCIJI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

    - U smislu ovog Programa, pod uređenjem javnih cesta u ingerenciji Županijske uprave za ceste Varaždinske županije podrazumijevaju se aktivnosti i radovi na podizanju razine prometne sigurnosti na javnim cestama (lokalnim i županijskim) gradnjom nogostupa, proširenju i obnovom javnih cesta na dionicama od interesa Grada Ivanca, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije.

    - Za aktivnosti iz prethodne točke, Grad Ivanec će u proračunu za svaku godinu provođenja Programa osiguravati određena sredstva, sukladno utvrđenim zajedničkim interesima, potrebama i financijskim mogućnostima Županijske uprave za ceste Varaždinske županije kao nositelja i Grada Ivanca kao sufinancijera. U nastavku se daje popis javnih cesta sa prijedlogom zahvata te iznosima financijskih sredstava koje će osiguravati Grad Ivanec.

Tablica 2.e. Uređenje javnih cesta u ingerenciji Županijske uprave za ceste Varaždinske županije

| Redni broj | Naselje (Mjesni odbor) | Oznaka javne ceste | Zahvat | Dužina (m) | Procjena ukupnih troškova sa PDV-om (€) | Iznos sredstava koje osigurava Grad Ivanec (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALNE CESTE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Osečka | LC 25114 | proširenje | 3.500,0 | 360.000,00 | 90.000,00 |
| 2 | Škriljevec - Radovan | LC 25124 | pripremni radovi proširenje | 1.000,0 | 80.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Iv. Vrhovec - Salinovec | LC 25115 | proširenje i asfaltiranje | 2.400,0 | 240.000,00 | 60.000,00 |
| 4 | Iv. Željeznica | LC 25118 | proširenja lokalna | 750,0 | 80.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | Stažnjevec | LC 25113 | proširenje | 1.200,0 | 295.000,00 | 60.000,00 |
| 6 | Lančić - Vuglovec | LC 25170 | proširenje | 400,0 | 110.000,00 | 28.000,00 |
| 7 | Kaniža (Marof) | LC 25190 | proširenje | 1.000,0 | 240.000,00 | 60.000,00 |
| 8 | Kaniža | LC 25170 | proširenje | 800,0 | 190.000,00 | 48.000,00 |
| 9 | Željeznica | LC 25119 | presvlačenje i lokalna proširenja | 2.000,0 | 25.000,00 | 93.000,00 |
| 10 | Jerovec (prema odlagalištu) | LC 25172 | nogostup i proširenje | 450,0 | 110.000,00 | 30.000,00 |
| 11 | Prigorec | LC 25118 | nogostup i proširenje | 430,0 | 80.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | Prigorec | LC 25111 | nogostup i proširenje | 300,0 | 50.000,00 | 15.000,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 14.230,0 | 1.860.000,00 | 564.000,00 |
| ŽUPANIJSKE CESTE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bedenec | ŽC 2101 | nogostup | 3.000,0 | 280.000,00 | 74.000,00 |
| 2 | Horvatsko | ŽC 2101 | nogostup | 1.000,0 | 240.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | Ribić Breg | ŽC 2060 | nogostup | 450,0 | 95.000,00 | 24.000,00 |
| 4 | Ivanec (ul. Jezerski put) - Punikve | ŽC 2104 | nogostup i proširenje | 2.800,0 | 800.000,00 | 200.000,00 |
| 5 | Vuglovec | ŽC 2261 | nogostup | 1.300,0 | 240.000,00 | 60.000,00 |
| 6 | Jerovec (Kuljevčica) | ŽC 2084 | nogostup | 980,0 | 180.000,00 | 45.000,00 |
| 7 | Kaniža (Kuljevčica) | ŽC 2084 | nogostup | 450,0 | 90.000,00 | 20.000,00 |
| 8 | Jerovec | ŽC 2101 | nogostup | 350,0 | 70.000,00 | 17.500,00 |
| 9 | Ivanec (do Prigorca) | ŽC 2085 | nogostup | 930,0 | 215.000,00 | 53.750,00 |
| 10 | Cerje Tužno | ŽC 2064 | nogostup | 1.000,0 | 215.000,00 | 53.750,00 |
| 11 | Lukavec | ŽC 2064 | nogostup | 750,0 | 165.000,00 | 41.250,00 |
| 12 | Margečan | ŽC 2106 | nogostup | 420,0 | 90.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | Margečan - Seljanec | ŽC 2106 | nogostup | 610,0 | 135.000,00 | 33.500,00 |
| 14 | Salinovec (do D-35) | ŽC 2105 | nogostup | 730,0 | 135.000,00 | 33.500,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 14.770,0 | 2.950.000,00 | 736.250,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 29.000,00 | 4.810.000,00 | 1.300.250,00 |

- PROVOĐENJE PROGRAMA

  - Godišnjim programima građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture te programima održavanja komunalne infrastrukture definirati će se pojedinačne dionice i opseg zahvata na nerazvrstanim cestama, kao i javnim cestama u ingerenciji Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, a o istima će se pravovremeno obavještavati javni isporučitelj vodnih usluga, tvrtka Ivkom-vode d.o.o. Ivanec, kao i Ivkom-plin d.o.o. Ivanec, za distribuciju i opskrbu plinom, kako bi se planovi rekonstrukcija mreža prilagodili zahvatima na nerazvrstanim ulicama.

  - U narednoj tablici dati je prikaz pokazatelja o zahvatima na nerazvrstanim cestama planiranih ovim Programom, po godinama.

Tablica 3.

| Planirani početak (godina) | Duljina prometnica (m') | Procjena troškova sa PDV-om (€) |
| --- | --- | --- |
| 2023. | 2.770,00 | 737.000,00 |
| 2024. | 4.590,00 | 304.000,00 |
| 2025. | 6.350,00 | 1.077.000,00 |
| 2026. | 8.100,00 | 1.312.000,00 |
| 2027. | 8.940,00 | 693.000,00 |
| UKUPNO: | 30.750,00 | 4.123.000,00 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa.

  - Dinamika realizacije Programa prilagoditi će se proračunskim mogućnostima Grada Ivanca, te javnim pozivima i natječajima Ministarstava i fondova, kroz godišnje programe građenja uređaja i objekata komunalne infrastrukture te održavanja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA IVANEC:

Zdenko Đuras