Obrazloženje nacrta prijedloga Programa građenja objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima, od kojih se posebno ističu javne površine, prometnice i prometne površine, javna rasvjeta, objekti za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim su Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu planiraju rashodi i izdaci za izvršenje Programa u iznosu 2.390.000,00 €, a u nastavku se daje prikaz kapitalnih projekata sa aktivnostima za ostvarenje projekata i Programa, te pripadajućim obrazloženjima.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje dječjih igrališta

Cilj projekta je dugoročnim ulaganjem u gradnju i uređenje dječjih igrališta na čitavom području Grada Ivanca omogućiti jednake uvjete za bavljenje sportom, okupljanje i održavanje lokalnih manifestacija i slično.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 5.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
| 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 5.000,00 |  |  |
| 1.1. Oprema | 5.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 5.000,00 €, a odnosi se na uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca,

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova radova na nastavku projekta uređenja i opremanja dječjih igrališta antitraumatskim podlogama, zaštitnim ogradama i dodatnim igračkama.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trgova i parkova

Cilj projekta je stvaranje pješačke zone u samom centru Ivanca u etapama, sukladno financijskim mogućnostima, što će doprinijeti većoj urbanizaciji grada, te uređenje trgova i parkova.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA | 98.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 |
| 2.1. Glavni gradski trg | 24.000,00 |  |  |
| 2.1.1. Glavni projekt | 15.500,00 |  |  |
| 2.1.2. Idejni projekt | 8.500,00 |  |  |
| 2.2. Park iza FINA-e u Ivancu | 10.000,00 |  |  |
| 2.2.1. Građenje i opremanje | 10.000,00 |  |  |
| 2.3. Zelena urbana obnova | 34.000,00 |  |  |
| 2.3.1. Projektna dokumentacija | 34.000,00 |  |  |
| 2.4. Gradska šuma Ivanečka jezera | 30.000,00 |  |  |
| 2.4.1. Projektna dokumentacija | 30.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 98.000,00 €, a odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije, dovršetku uređenja parka u ul. E. Kumičića, izradu projektne dokumentacije za gradsku šumu Ivanečka jezera, uređenje parka iza FINA-e te izradu projektne dokumentacije za zelenu urbanu obnovu.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka započetih aktivnosti i početka uređenja glavnog gradskog trga te nastavka uređenja javnih površina.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje groblja

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja očuvati zatečenu lokalnu arhitekturu, te stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv razvoj i uređenje groblja, kao i stvaranje preduvjeta za širenje uz poštivanje značajki pojedinog groblja, a posebice na novom gradskom groblju u Ivancu, zbog svojeg značaja i veličine.

Zakonska osnova

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17),

- Pravilnik o grobljima (NN 99/02),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA | 102.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 65.000,00 |  |  |
| 3.1.1. Gradnja (zid) | 50.000,0 |  |  |
| 3.1.2. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 3.1.3. Otkup zemljišta | 10.000,00 |  |  |
| 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec | 25.000,00 |  |  |
| 3.2.1. Gradnja | 20.000,00 |  |  |
| 3.2.2. Projektna dokumentacija | 5.000,00 |  |  |
| 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 12.000,00 |  |  |
| 3.3.1. Gradnja | 12.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 102.000,00 €, a odnosi se na troškove nastavka projekata uređenja groblja u Ivancu,  Margečanu, Radovanu i Prigorcu.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova građevinskih radova i uređenja groblja, početku aktivnosti na uređenju nove plohe za ukop te izgradnje reprezentativnog zida sa kolumbarijem na groblju Ivanec, te manjih zahvata na uređenju ostalih groblja, te pripremi projektne dokumentacije za planirano proširenje groblja Margečan.

Kapitalni projekt: Gradska tržnica u Ivancu

Cilj projekta je pravovremenim ulaganjem u uređenje tržnice u Ivancu očuvati tradicijske zanate i aktivnosti šireg ivanečkog područja, osigurati primjeren prostor za trženje lokalnih proizvoda čime bi tržnica postala prepoznatljivo mjesto ponude lokalnih proizvoda (domaća, svježa i sezonska hrana).

Zakonska osnova

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o trgovačkim društvima  (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

- Zakon o trgovini (NN 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. TRŽNICA | 300.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 4.1. Tržnica u Ivancu | 300.000,00 |  |  |
| 4.1.1. Projektna dokumentacija | 25.000,00 |  |  |
| 4.1.2. Gradnja | 270.000,00 |  |  |
| 4.1.3. Nadzor | 5.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 300.000,00 €, a odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije i gradnje te uređenja tržnice u Ivancu.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova dodatnih ulaganja u opremu i objekte za poslovanje tržnice.

Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet

Cilj projekta je je izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom se može osigurati pokrivanje brzim širokopojasnim pristupom na području Grada Ivanca u onim zonama za koje ne postoji interes operatera, zbog velikih početnih ulaganja, a sa relativnom manjim brojem potencijalnih korisnika, i dio je digitalne tranzicije, koja će omogućiti dostupnost širokopojasnog interneta kao ključnog pokretača gospodarstva.

Zakonska osnova

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. ŠIROKOPOJASNI INTERNET | 10.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.1. Projektna dokumentacija - studija | 10.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 10.000,00 €, a odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije – studije, za odabir odgovarajućeg investicijskog i poslovnog modela.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova ulaganja u projektnu dokumentaciju i gradnju mreže za širokopojasni Internet.

Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

Cilj projekta je usklađenim investicijskim zahvatima s naglaskom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, podići prometni standard i sigurnost.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA | 1.231.000,00 | 850.000,00 | 1.100.000,00 |
| 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 75.000,00 |  |  |
| 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u | 65.000,00 |  |  |
| 1.1.2. Geodetski elaborat – parcelacija | 6.000,00 |  |  |
| 1.1.3. Projektna dokumentacija | 4.000,00 |  |  |
| 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | 221.000,00 |  |  |
| 1.2.1. Projektna dokumentacija (Prigorec, Gačice, Knapić, Škriljevec) | 40.000,00 |  |  |
| 1.2.2. Gradnja (Skradnjak) | 170.000,00 |  |  |
| 1.2.3. Nadzor | 3.000,00 |  |  |
| 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 8.000,00 |  |  |
| 1.3. Uređenje ulice I. Gundulića u Ivancu | 420.000,00 |  |  |
| 1.3.1. Gradnja | 415.000,00 |  |  |
| 1.3.2. Nadzor | 5.000,00 |  |  |
| 1.4. Autobusna stajališta | 48.000,00 |  |  |
| 1.4.1. Gradnja – (Jerovec, Škriljevec) | 40.500,00 |  |  |
| 1.4.2. Projektna dokumentacija | 4.500,00 |  |  |
| 1.4.3. Nadzor | 1.000,00 |  |  |
| 1.4.4. Otkup zemljišta | 2.000,00 |  |  |
| 1.5. Evidencija i upis komunalne infrastrukture | 18.000,00 |  |  |
| 1.5.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat | 7.500,00 |  |  |
| 1.5.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - geodetski elaborat | 3.500,00 |  |  |
| 1.5.3. Javna parkirališta – geodetski elaborat | 3.500,00 |  |  |
| 1.5.4. Javne zelene površine – geodetski elaborat | 0,00 |  |  |
| 1.5.5. Građevine i uređaji javne namjene – geodetski elaborat | 3.500,00 |  |  |
| 1.5.6. Groblja – geodetski elaborat | 0,00 |  |  |
| 1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 115.000,00 |  |  |
| 1.6.1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 |  |  |
| 1.6.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 1.000,00 |  |  |
| 1.6.3. Otkup zemljišta | 50.000,00 |  |  |
| 1.6.4. Pripremni radovi | 40.000,00 |  |  |
| 1.6.5. Elaborat zaštite okoliša | 4.000,00 |  |  |
| 1.7. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju | 70.000,00 |  |  |
| 1.7.1. Gradnja | 68.000,00 |  |  |
| 1.7.2. Nadzor | 2.000,00 |  |  |
| 1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | 87.000,00 |  |  |
| 1.8.1. Otkup zemljišta | 7.000,00 |  |  |
| 1.8.2. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec | 80.000,00 |  |  |
| 1.9. Produžetak ulice M. Hrga | 16.000,00 |  |  |
| 1.9.1. Otkup zemljišta | 5.000,00 |  |  |
| 1.9.2. Pripremni radovi 50 m' | 5.000,00 |  |  |
| 1.9.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 6.000,00 |  |  |
| 1.10. Most u Ulici braće Radić u Ivancu | 120.000,00 |  |  |
| 1.10.1. Gradnja | 115.000,00 |  |  |
| 1.10.2. Nadzor | 5.000,00 |  |  |
| 1.11. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec | 7.000,00 |  |  |
| 1.11.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt | 7.000,00 |  |  |
| 1.12. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) | 28.000,00 |  |  |
| 1.12.1. Projektna dokumentacija – Glavni projekt | 10.000,00 |  |  |
| 1.12.2. Geodetski projekt - parcelacija | 3.000,00 |  |  |
| 1.12.3. Otkup zemljišta | 15.000,00 |  |  |
| 1.13. Rekonstrukcija parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu | 6.000,00 |  |  |
| 1.13.1. Gradnja – pripremni | 5.000,00 |  |  |
| 1.13.2. Nadzor | 1.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 1.231.000,00 €, a obuhvaćeni su projekti koji su započeti 2023. godine, koji nisu realizirani tijekom godine, te oni koji su nastavak višegodišnjih projekata kao i novozapočeti projekti.

Programom su planirana sredstva za sufinanciranje uređenja lokalnih cesta u ingerenciji  ŽUC-a,  nastavak sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama, izgradnju autobusnog stajališta u Jerovcu te označavanje stajališta u Škriljevcu.

Programom su planirana sredstva za uređenje ulice I. Gundulića u Ivancu.  Isto tako se planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu zone Gmajna u Ivancu, kao i troškovi evidentiranja i upisa komunalne infrastrukture, gradnje mosta na potoku Bistrica u ulici braće Radića te nastavak aktivnosti na uređenju infrastrukture u Industrijskoj zoni Ivanec.

Planiraju se i sredstva za izgradnju priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju, a koji projekt ovisi o realizaciji budućeg trgovačko-poslovnog centra.

Programom se planiraju sredstva za projektnu dokumentaciju, geodetski elaborat te inicijalna sredstva za otkup zemljišta za nerazvrstanu cestu koja će povezivati državnu cestu D35 sa naseljem Punikve. Isto tako se planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije za prometnice do novog sportskog centra Ivanec, te početak uređenja parkirališta u ulici V. Nazora, kod Kluba mladih.

Projekcija za 2025. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- nastavku programa podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje je u prethodnom razdoblju izrađena projektna dokumentacija

- početak građenja prometne i druge infrastrukture u ulicama M. Culeja i Vrtnoj ulici (zona Gmajna), te poboljšanje prometnica u kontaktnoj zoni glavnog gradskog trga kao preduvjet realizacije projekta uređenja

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju prometnica, prema višegodišnjem programu rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta, usklađenim sa Strategijom modernizacije nerazvrstanih cesta

- nastavku sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za prometnice i druge komunalne infrastrukture u aktiviranim zonama intenzivne izgradnje, te evidentiranje komunalne infrastrukture sukladno zakonskoj obvezi..

Projekcija za 2026. godinu temelji se na procjeni troškova slijedećih projekata:

- nastavku programa podrške Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije na modernizaciji županijskih prometnica, sa naglaskom na izgradnji nogostupa na županijskim i lokalnim cestama,

- nastavka gradnje započetih građevina, odnosno nastavka projekta, kao i gradnje novih građevina za koje će se u prethodnom razdoblju izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija,

- aktivnosti na dovršetku komunalne i prometne infrastrukture u ul. Lj. Gaja u Ivancu, te dovršetak građenja prometne i druge infrastrukture u ulicama M. Culeja i Vrtnoj ulici i pripadajućih odvojaka, odnosno budućim ulicama (zona Gmajna)

Kapitalni projekt: Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Cilj projekta je modernizacijom nerazvrstanih cesta podići prometne standarde i sigurnost u svim naseljima, proširiti prometnu mrežu, te dugoročno smanjiti troškove održavanja.

Zakonska osnova

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA | 302.000,00 | 330.000,00 | 530.000,00 |
| 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 228.000,00 |  |  |
| 2.1.1. MO Ivanec (J. Kraša) | 13.000,00 |  |  |
| 2.1.2. MO Lančić-Knapić | 28.000,00 |  |  |
| 2.1.3. MO Prigorec | 15.000,00 |  |  |
| 2.1.4. MO Osečka | 22.000,00 |  |  |
| 2.1.5. MO Gečkovec | 10.000,00 |  |  |
| 2.1.6. MO Kaniža | 25.000,00 |  |  |
| 2.1.7. MO Salinovec | 60.000,00 |  |  |
| 2.1.8. MO Lovrečan | 28.000,00 |  |  |
| 2.1.9. MO Ribić Breg | 22.000,00 |  |  |
| 2.1.4. Nadzor | 4.000,00 |  |  |
| 2.1.5. Troškovnici | 1.000,00 |  |  |
| 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 74.000,00 |  |  |
| 2.2.1. Gradnja (MO Iv. Željeznica, Knapić, Bedenec, Vitešinec, Škriljevec) | 72.000,00 |  |  |
| 2.2.2. Nadzor | 2.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 302.000,00 €, a obuhvaćena je modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca, u naseljima Ivanec, Lančić, Knapić, Prigorec, Osečka, Gečkovec, Kaniža, Salinovec, Lovrečan, Ribić Breg, Ivanečkoj Željeznici, Bedencu, Vitešincu i Škriljevcu, te na poslove nadzora nad gradnjom istih, prema višegodišnjem Programu modernizacije nerazvrstanih cesta.  S obzirom da su u studenome mjesecu 2021. godine započeli radovi na projektu odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec, odgođeni su prethodno planirani pojedini zahvati na gradskim ulicama i u pojedinim naseljima predviđeni dosadašnjim Programom modernizacije nerazvrstanih cesta, te će se početak radova na cestama predviđenih za modernizaciju prilagođavati dinamici izvođenja radova na aglomeraciji i uređenju druge infrastrukture.

Programom se planiraju i sredstva za asfaltiranje najkritičnijih dionica nerazvrstanih cesta, koja nisu bila predviđena postojećim višegodišnjim Programom modernizacije nerazvrstanih cesta, ali zbog znatnih oštećenja tijekom proteklih godina uslijed obilnih kiša zahtijevaju hitnu i kvalitetnu sanaciju, kako bi se umanjili znatni troškovi stalnih sanacija makadama nakon jačih oborina.

Projekcija za 2024. i 2025. godinu temelji se na procjeni troškova modernizacije (asfaltiranja) nerazvrstanih cesta, te procjenama troškova obnove asfaltnog kolnika u onim ulicama u Ivancu u kojima se neće izvoditi radovi na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (aglomeracija Ivanec), čiju će dinamiku odrediti novi višegodišnji Program modernizacije nerazvrstanih cesta.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta

Cilj projekta je smanjivanje troškova javne rasvjete kroz stalna ulaganja u obnovu i zamjenu postojeće javne rasvjete novim štedljivim rasvjetnim tijelima, te izdvajanje objekata i uređaja za upravljanje javnom rasvjetom iz trafostanica, kako bi se stekli uvjeti samostalnog upravljanja javnom rasvjetom. Novom zakonskom regulativom propisane su mjere zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti u prostor u zoni i izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja, što ovaj projekt čini još važnijim u zaštiti okoliša.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA | 95.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 1. Produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec | 18.000,00 |  |  |
| 1.1. Projektna dokumentacija | 1.500,00 |  |  |
| 1.2. Gradnja | 15.000,00 |  |  |
| 1.3. Nadzor | 1.500,00 |  |  |
| 2. Javna rasvjeta u ulici I. Gundulića u Ivancu | 77.000,00 |  |  |
| 2.1. Gradnja | 75.000,00 |  |  |
| 2.2. Nadzor | 2.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 95.000,00 €, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projektne dokumentacije, gradnju i nadzor za javnu rasvjetu u Prigorcu i ulici I. Gundulića u Ivancu.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova gradnje javne rasvjete u novoj stambenoj zoni Gmajna u Ivancu, te manjim zahvatima na području Grada Ivanca.

Kapitalni projekt: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj projekta je sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“, i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš koji ima odlagalište, te gradnjom objekata za gospodarenje komunalnim otpadom istovremeno podizanje kvalitete života u okolnim naseljima i smanjenja količina otpada.

Zakonska osnova

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o gospodarenju otpadu (NN 84/21),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

Aktivnosti:

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | 42.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 |
| 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 12.000,00 |  |  |
| 1.1.Sanacija i nadzor | 12.000,00 |  |  |
| 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 30.000,00 |  |  |
| 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 30.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 42.000,00 €, a odnosi se na procijenjene troškove monitoringa na odlagalištu u 2024. godini te nastavku aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova monitoringa odlagališta, te građenju objekata i nabave opreme za gospodarenje otpadom i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja

Cilj projekta je smanjiti štete i opasnosti od štetnog djelovanja oborinskih voda na infrastrukturu kao i nekretnina, kroz građenje i uređenje objekata i sustava urbane oborinske odvodnje u građevinskim područjima naselja, te odvodnju kontaktnih površina s kojih se oborinske vode ulijevaju u sustav urbane oborinske odvodnje.

Zakonska osnova

- Zakon o vodama (NN  153/09, 66/19, 84/21)

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15,, 120/16, 127/17, 66/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

- drugi zakoni, pravilnici, uredbe i drugi podzakonski akti, te gradske odluke.

| Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Plan za 2024. | Projekcija 2025.g. | Projekcija 2026.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA | 205.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1. Oborinska odvodnja | 205.000,00 |  |  |
| 1.1. Gradnja | 200.000,00 |  |  |
| 1.2. Projektna dokumentacija | 3.000,00 |  |  |
| 1.3. Nadzor | 2.000,00 |  |  |

Financijski plan iznosi 205.000,000 €, a odnosi se na procijenjene troškove izrade projekte dokumentacije i uređenja oborinske odvodnje, te drugih zahvata na vodotocima u suradnji sa Hrvatskim vodama.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na procjeni troškova nastavka uređenja oborinske odvodnje, gradnjom objekata za prihvat i odvodnju oborinskih voda.

Ukupni financijski plan Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu iznosi 2.390.000,00 €, a odnosi se na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i izradu predviđene projektne dokumentacije.

Projekcije za 2025. i 2026. godinu temelje se na procjeni troškova planiranih ulaganja u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koje se provode kroz višegodišnje projekte ili započinjanja novih projekata.

Upravni odjel za urbanizam,

komunalne poslove i zaštitu okoliša